РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

ГЛАВЫ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.01.2018 № 20

г. Зерноград

Об утверждении перечня общественных территорий и плана

проведения общественных обсуждений перечня общественных

территорий для рейтингового голосования по

их  включению в муниципальную  программу

Зерноградского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на 2018 -2022 годы»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 (пунктом 25 части 1 статьи 16), статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды  на 2018 – 2022 годы», статьей 18, частью 19 статьи 26, частью 8 статьи 46 (статьями 19, 28, частью 8 статьи 57) Устава муниципального образования «Зерноградское городское поселение», с целью обеспечения участия населения муниципального образования «Зерноградского городского поселения» в осуществлении местного самоуправления постановляю:

1. Утвердить перечень общественных территорий Зерноградского городского поселения, предлагаемых для рейтингового голосования (Приложение № 1).

2. Утвердить план проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий для рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» (Приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
.    4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.
	5.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Зерноградского

городского поселения                                                                       А. И. Платонов

.

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.2017 № 20 |
| --- | --- |

Перечень

общественных территорий Зерноградского городского поселения,

предлагаемых для рейтингового голосования

1. Городской парк культуры и отдыха с прилегающей Площадью Мира

2. Территория карьера по ул. им. Карла Маркса

3. Сквер по улице им. Чкалова у здания детской поликлиники

4. Пустырь по ул. Северной

План проведения общественных обсуждений перечня общественных территорий для рейтингового голосования по их включению в муниципальную программу Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация размещения информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 12.01.18 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, отобранных для проведения рейтингового голосования | До 25.01.18 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Установка урн для проведения рейтингового голосования | 25.01.18 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Выемка в пунктах приема предложений граждан бюллетеней по общественным территориям и передача в АЗГП | Еженедельно, каждый понедельник, начиная с 29.01.2018 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Обработка предложений граждан | Еженедельно, каждый вторник | Ведущий специалист по спорту, физической культуре и делам молодежи АЗГП Бандак А.Н. |
|  | Заседания общественной комиссии по вопросам организации и проведения рейтингового голосования | Дважды в месяц 24.01.2018 15.02.2018 28.02.2018 06.03.2018 10.03.2018 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Публикация на официальном сайте АЗГП в газете «Бесплатное удовольствие» промежуточных итогов | Еженедельно на сайте, в газете 2 в месяц | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Направление в Министерство ЖКХ Ростовской области отчета об организации голосования по отбору общественных территорий по утвержденной форме | Ежемесячно 12 и 27 числа каждого месяца | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Организация приема предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018-2022 годах в первоочередном порядке в муниципальную программу Зерноградского городского поселения «Формирование комфортной городской среды» |  | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Проведение заседания общественной комиссии по вопросу рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц наибелдее посещаемых общественных территорий, подлежащих благоустройству | 15.02.18 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Утверждение и публикация на официальном сайте АЗГП перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам Общественной комиссииУ | 16.02.18 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Организация пресс-конференции и встречи с общественностью города по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды с участием Главы ЗГП, Главы Администрации АЗР | 06.02.18 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | До 13.02.2018 | Заведующий сектором архитектуры МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Александр Владимирович Скорик |
|  | Обсуждение общественной комиссией представленных дизайн-проектов | 15.02.18 | Заведующий сектором архитектуры МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Александр Владимирович Скорик |
|  | Размещение на официальном сайте АЗГП и опубликование в печатном издании «Зерноград официальный» « Донской Маяк» и «Бесплатное удовольствие» дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования в целях ознакомления всех заинтересованных лиц | До 1 марта 2018 | Главный специалист Администрации Зерноградского городского поселения Королева Ольга Николаевна |
|  | Обсуждение дизайн-проектов и вопросов реализации приоритетного проекта с привлечением специалистов архитекторов |  | Заведующий сектором архитектуры МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Александр Владимирович Скорик |
|  | Проведение культурно-массовых мероприятий с целью популяризации приоритетного проекта и информирования граждан о ходе реализации рейтингового голосования, запись радиогазеты, конкурсы сочинений, рисунков, раздача флаеров волонтерами | С 10.01.2018 до 18.03.2018 | Ведущий специалист по культуре АЗГП М.В.Усова, Директор МБУК «Комсомольский Дом культуры и клубы» Важинская А.Б., Директор МБУК «Городская центральная библиотека им. Гайдара» И.Б.Галисханова, Ведущий специалист по спорту, физической культуре и делам молодежи АЗГП Бандак А.Н. |
|  | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | Не позднее 20.02.2018 | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Петр Епифанович Синельников |
|  | Организация мест для проведения рейтингового голосования | Не позднее 01.03.2018 | Заведующий сектором ЖКХ и благоустройства МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» Евгений Николаевич Чепайкин |
|  | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в СМИ с указанием адресов проведения голосования | Не позднее 15.03.2018 | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения Ольга Николаевна.Королева |
|  | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | 18.03.18 | Глава Зерноградского городского поселения Анатолий Иванович Платонов, Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Петр Епифанович Синельников, Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения Ольга Николаевна.Королева |
|  | Подготовка и передача территориальным счетным комиссиям итоговых протоколов в Общественную комиссию | 19.03.18 | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения Ольга Николаевна.Королева |
|  | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 20.03.18 | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения Ольга Николаевна.Королева |
|  | Размещение протокола подведения итогов рейтингового голосования на официальном сайте и в газете «Зерноград официальный» | Не позднее 24.03.18 | Главный специалист по работе с общественностью, ОТОС и СМИ Администрации Зерноградского городского поселения Ольга Николаевна.Королева |
|  | Актуализация муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды « с учетом итогов рейтингового голосования | Не позднее 31.03.2018 | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения Петр Епифанович Синельников |

# Text boxes

|  | Приложение № 2 к постановлению Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.2017 № 20 |
| --- | --- |