

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.12.2023 № 547**

г. Зерноград

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2024 год по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по Зерноградскому городскому поселению и обеспечению их необходимой инфраструктурой»**

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 360 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Ростовской области земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» (в редакции от 23.08.2018 г.), статьями 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», постановления Администрации Зерноградского городского поселения от 14.10.2020 №772 «Об утверждении Положения «О порядке ведения учета граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними, в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или создания крестьянского (фермерского) хозяйства и процедуре бесплатного предоставления им находящихся в муниципальной собственности земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», Администрация Зерноградского городского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») на 2024 год по предоставлению многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства и обеспечению их необходимой инфраструктурой согласно приложению № 1

2. Обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», а также своевременное предоставление заявок на подключение объектов жилой застройки многодетных семей к сетям инженерно-технического обеспечения для включения в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Администрации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника имущественно-земельных отношений и градостроительства МКУ Зерноградского городского поселения А.В. Любимова, и.о. директора МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС». Оганесяна К.С.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения И.В. Полищук

|  |  |
| --- | --- |
| Утверждаю: Глава Администрации  Зерноградского городского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Полищук  « 27 » \_декабря\_ \_2023 г. | Приложение № 1 к постановлению  Администрации Зерноградского  городского поселения от 27.12.2023 № 547 |

План мероприятий («дорожной карты») на 2024 год

по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, поставленных на учет в целях однократного бесплатного

предоставления в собственность земельных участков для личного (подсобного) хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес земельных участков | Предоставление земельных участков многодетным семьям | | | | | Обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой | | | | Ответственные  исполнители |
| Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков | | Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | | Предоставле-ние земельных участков | Водо-  снабжение | Газо-  снабжение | Электро  снабже ние | Канализация |
| **Для ведения личного (подсобного) хозяйства – 4 земельных участков** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Зерноградский район, х. Каменный,  ул. Мичурина, 3А  61:12:0050201:1070 | | Земельный участок сформирован | | Земельный участок сформирован | март | - | + | + | Индивидуальные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения, и.о. директора МКУ Администрации Зерноградского городского поселения |
| 2 | Зерноградский район, х. Ракитный,  ул. Заречная, 140а  61:12:0051001:865 | | Земельный участок сформирован | | Земельный участок сформирован | март | - | + | + | Индивидуальные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения, и.о. директора МКУ Администрации Зерноградского городского поселения |
| 3 | Зерноградский район, п. Прудовой,  ул. Октябрьская, 11Б  61:12:0050101:938 | | Земельный участок сформирован | | Земельный участок сформирован | апрель | + | + | + | Индивидуальные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения, и.о. директора МКУ Администрации Зерноградского городского поселения |
| 4 | Зерноградский район, п. Экспериментальный, ул. Степная, 40 61:12:0050401:1854 | | Земельный участок сформирован | | Земельный участок сформирован | апрель | + | + | + | Индивидуальные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения, и.о. директора МКУ Администрации Зерноградского городского поселения |