УТВЕРЖДАЮ:
Глава Зерноградского городского поселения
_____________ А.И.Платонов

« 19 » февраля 2016 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»
за 2015 год

№ п/п	Наименование / основного мероприятия, / контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Результат / реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, / тыс. руб.
						предусмотрено / муниципальной программой	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении»
1.1.	Выполнение договоров социального найма жилья. Содержание,ремонт муниципального жилья.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2015	15.08.2015	180	178,4
1.2	Субсидия управляющей компании ООО «Теплосервис» на кап. ремонт кровель многоквартирных домов.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2015	15.05.2015	336,2	336,2
1.3	Обследование состояния зданий жилых домов. Наполнение информационной базы.	Администрация Зерноградского городского поселения	Мероприятия по подготовке к проведению кап. ремонтов общего имущест ва МКД	01.01.2015	25.12.2015	348,2	318,6
1,4	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.	Администрация Зерноградского городского поселения	Сбор средств для для проведения К.Р. общего имущества МКД	01.01.2015	25.12.2015	251	236
Итого по подпрограмме:						1115,4	1069,2
2	Подпрограмма «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»
2.1	Озеленение: валка и обрезка сухих и аварийных деревьев, скашивание сорной растительности, озеленение города, приобретение саженцев и уход за саженцами.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение экологической обстановки и безопасности проживания	01.01.2015	30.10.15	8 790,8	8672,2
2.2	Организация и содержание кладбища: монтаж ограждения кладбища, уборка кладбищ, вывоз мусора сухой травы, завоз песка и воды,	Администрация Зерноградского городского поселения	Поддержание санитарных норм мест захоронения, благоустройство	01.01.2015	30.10.15	315	314,2
2.3	Прочие мероприятия по благо-устройству: уборка различных предметов и мусора (летающий мусор), проведение конкурсов. вывоз несанкционированных навалов мусора, текущий ремонт уличных скамеек и информационных щитов, возмещение затрат по гор. туалетам, отлов безнадзорных собак, текущий ремонт площадок ТБО и подъездных путей.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение экологической обстановки и безопасности проживания граждан на территории городского поселения	01.01.2015	30.11.15	3662	3477,8
Итого по подпрограмме:						12767,8	12464,2
3	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зерноградском городском поселении»
3.1	Ремонт объектов ВКХ: ремонт водонапорных башен Рожновского в поселках Зерноградского городского поселения Ростовской области.	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоснабжению	01.01.2015	25.12.2015	1625,1	1623,6
3.2	Ремонт объектов ВКХ: ремонт объектов и сетей ВКХ в Зерноградском городском поселении, Зерноградского района Ростовской. / Приобретение материалов для ремонта объектов ВКХ.	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоснабжению	01.01.2015	25.12.2015	2517,5	2513,4
3.3	Капитальный ремонт котлового и насосного оборудования котельных в г. Зернограде Ростовской области. Текущий ремонт участка тепловой сети.	Администрация Зерноградского городского поселения	Уменьшение потерь тепла, сдерживание темпов роста тарифа.	01.01.2015	01.07.2015	1364,3	1364,3
3.4	Возмещение ресурсоснабжающим организациям части платы граждан за коммунальные услуги	Администрация Зерноградского городского поселения	Снижение финансовой нагрузки	01.01.2015	25.12.2015	250,2	171,4
3.5	Возмещение части стоимости услуг по вывозу ЖБО, непокрываемой платежами населения.	Администрация Зерноградского городского поселения	Снижение финансовой нагрузки	01.01.2015	25.12.2015	200	188,7
3.6	Составление заданий на проектирование. Проверка смет на достоверность. Строительный контроль. Выполнение технических расчётов, схем водоснабжения и водоотведения. Изготовление технической документации. Выполнение функций специализированной организации в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 44-ФЗ.	Администрация Зерноградского городского поселения	Обеспечение программных мероприятий	01.01.2015	30.09.2015	151,3	151,3
	Всего по подпрограмме:					6108,4	6012,7
	Всего по программе:					19991,6	19546,1

Подготовил:
Заведующий сектором ЖКХ и благоустройства	Е.Н. Чепайкин

Согласовано:
Заведующий финансово-экономическим сектором М.А.Клепикова

Главный бухгалтер О.А. Кириченко