УТВЕРЖДАЮ:

Глава  администрации

Зерноградского городского поселения

А. А. Рачков

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  6 месяцев_2019г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.19 | 31.12.19 | 43783,3 | 7835,2 |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Кирова от ПК 0+00 до п. Западный г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 10735,7 |  | 10735,15 |
| 1.1.2 | Содержание и ремонт (ямочный ремонт, зимнее содержание и др.) автомобильных дорог |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 5761,8 | 1095,5 | 4595,18 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по пер. Селекционный от ул. им. Колодина до ПК 6+53 в г. Зернограде Зерноградского района, Ростовской области |  |  | 01.0.19 | 31.12.19 | 7580 |  | 6970,75 |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Степной от ПК 0+00 до ПК 3+80 в п. Кленовый Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 6859,9 |  | 6859,83 |
| 1.1.5 | Проектные работы, экспертиза ПСД, строителный контроль,авторский надзор |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 504 | 50 | 343,13 |
| 1.1.6 | Устройство тротуара по ул. им. Кирова в г. Зернограде |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 84 |  |  |
| 1.1.7 | Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Специалистов в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 4227 |  | 3360,5 |
| 1.1.8 | Текущий ремонт тротуара по ул. Белинского в г. Зернограде |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 545,0 |  |  |
| 1.1.9 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. им. К. Маркса (кредиторская задолженность) |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 7189,8 | 6689,7 | 7189,7 |
| 1.1.10 | Устройство парковки для автомобилей по адресу ул. Специалистов 55/21б в г. Зернограде |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 296,1 |  | 246 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения | 01.01.19 | 31.12.19 | 12547,6 | 5206,66 | 11196,32 |
| 2.1.1 | Обеспечение уличного освещения |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 9616,9 | 4136,04 | 9616,9 |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения, проверка схемы включения приборов учета |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 500 | 97,47 | 459,4 |
| 2.1.3 | Приобретение материалов для ремонта и обслуживания сетей наружного освещения |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 664,3 | 99,92 | 99,92 |
| 3.1 | Дорожный фонд БДД: в том числе |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 1766,4 | 873,23 | 1278 |
| 3.1.1 | Обслуживание светофоров |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 257,9 | 109,13 | 257,9 |
| 3.1.2 | Грейдирование дорог |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 100 | 36 | 100 |
| 3.1.3 | Разработка схемы дорожного движения |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 100 |  |  |
| 3.1.4 | Закупка щебня для улучшения покрытия дорог |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 200 |  |  |
| 3.1.5 | Установка дорожных знаков |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 150 |  | 150 |
| 3.1.6 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 856,4 | 714,4 | 756,4 |
| 3.1.7 | Приобретение дорожных знаков, сфер. зеркала, блок ключа сфетовора |  |  | 01.01.19 | 31.12.19 | 102,1 | 13,7 | 13,7 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Ведущий специалист                                                                          С. М. Шилкин