РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2020 № 478

г. Зерноград

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения»

за 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об  утверждении  Порядка разработки,  реализации  и оценки  эффективности муниципальных  программ  Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Администрация Зерноградского городского поселения  постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» , утвержденной  постановлением Администрации Зерноградского городского поселения  от 05.12.2018 № 210 , за 2019 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения и ведущего специалиста благоустройства, транспорта и связи МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС».

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения                                             А. А. Рачков

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения от 30.07.2020 № 478

Отчет

о реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения»   за 2019 год

1. Конкретные  результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые в 2019 году

Реализация в 2019 году мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения»   (далее  Программа) в рамках поставленных задач по выполнению в полном объеме перед населением поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения;

-снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.

# Программа включает в себя следующие подпрограммы:

# Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры»;

# Подпрограмма №2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения».

В рамках реализации Подпрограммы 1  выполнены следующие основные мероприятия:

- 1.1. Мероприятие по содержанию внутрипоселковых и внутригородских дорог местного значения и искусственных сооружений на них Зерноградского городского поселения;

- 1.2 Мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения;

- 1.3 Мероприятия по ремонту и содержанию тротуаров на территории Зерноградского городского поселения;

-1.4. Мероприятия по устройству и содержанию автомобильных парковок на территории Зерноградского городского поселения;

- 1.5. Мероприятия по осуществлению авторского и строительного надзора (контроля) по объектам капитального и текущего ремонта внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения;

- 1.6 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры;

- 1.7. Мероприятия по проведению экспертных и диагностических работ на автомобильных дорогах Зерноградского городского поселения;

- 1.8.Мероприятия по погашению кредиторской задолженности;

- 1.9 Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения;

-1.10 Мероприятия по реконструкции внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения.

Данное мероприятие предусматривает содержание сети внутрипоселковых , внутригородских дорог местного значения, а также тротуаров, парковок в полном объеме.

В рамках реализации Подпрограммы 2 выполнены следующие основные мероприятия:

- 2.1. Мероприятия по обеспечению и обслуживанию сетей уличного освещения территории Зерноградского городского поселения;

-  2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  в соответствии со схемами дислокации.

Данное мероприятие предусматривает повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам на территории поселения.

Сведения о степени  выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 2019 год  приведены в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2019 году.

Непредвиденных рисков. Повлиявших на ход реализации основных мероприятий Программы в 2019 году не было.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы  на 2019 год было предусмотрено 61 970,0

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 12 587,4 тыс. рублей;

областного бюджета –14 976,4 тыс. рублей;

бюджет  городского поселения -   30 906,2тыс. рублей;

резервный фонд- 3500,0 тыс. рублей; .

Освоено в рамках реализации Программы  57 171,5 тыс. рублей,  в том числе средств:

федерального бюджета - 12207,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 14354,6 тыс. рублей;

бюджет  городского поселения – 27110,3 тыс. рублей;

резервный фонд-  3499,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные  программными мероприятиями.

Сведения об использовании федерального, областного и местного  бюджета и средств резервного фонда на реализацию муниципальной программы в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2019 год.

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение следующих показателей:

- улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения;

6. Информация о внесенных изменениях в Программу

В течение 2019 года принято 2 постановления Администрации Зерноградского городского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 210 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы»:

- постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 25.09.2019 № 941 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 210 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы»;

-  постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 18.12.2019 № 1250 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 210 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы».

Указанные изменения вносились в соответствии с решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения и в целях приведения в соответствие объемов ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы».

7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2019 году

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения.

Эффективность реализации Программы включает проведение количественных оценок эффективности по направлениям:

1)  степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

3)  степень соответствия запланированному уровню затрат  и эффективности использования бюджетных средств.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы соответствуют объемам ассигнований федерального, областного и местного бюджетов, а также средств резервного фонда. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что во всех целевых показателях достигнутые плановые значения соответствуют фактическим значениям данных показателей.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.

Меры государственного и правового регулирования Программой не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Принимая во внимания, что все основные мероприятия муниципальной программы выполнены на 91% , то целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

### Приложение № 1

### к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения»  за  2019 год.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Подпрограмма №1 «Развитие транспортной инфраструктуры» |
|  | 1.1. Мероприятие по содержанию внутрипоселковых и внутригородских дорог местного значения и искусственных сооружений на них Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.2 Мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.3 Мероприятия по ремонту и содержанию тротуаров на территории Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | -1.4. Мероприятия по устройству и содержанию автомобильных парковок на территории Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.5. Мероприятия по осуществлению авторского и строительного надзора (контроля) по объектам капитального и текущего ремонта внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.6 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.7. Мероприятия по проведению экспертных и диагностических работ на автомобильных дорогах Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.8.Мероприятия по погашению кредиторской задолженности; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.9 Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
|  | 1.10 Мероприятия по реконструкции внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения. | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения; | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |
| Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2 | 2.1. Мероприятия по обеспечению и обслуживанию сетей уличного освещения территории Зерноградского городского поселения; | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам на территории поселения | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения. |  |
|  | 2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии со схемами дислокации. | Администрация Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам на территории поселения | Создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения; снижение аварийности на автомобильных дорогах местного значения. |  |

### Приложение № 2

### к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения»  за  2019 год.

Сведения

об использовании средств федерального, областного бюджетов, бюджета Зерноградского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.19 | 31.12.19 | всего | 61 970,0 | 57 171,5 | 57 171,5 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 587,4 | 12 207,6 | 12 207,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14 976,4 | 14 354,6 | 14 354,6 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30 906,2 | 27 110,3 | 27 110,3 |
|  |  |  |  |  |  | Резервный фонд | 3 500,0 | 3 499,0 | 34 99,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.19 | 31.12.19 | всего | 48 011,9 | 44 897,9 | 44 897,9 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12 587,4 | 12207,6 | 12207,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14 976,4 | 14354,6 | 14354,6 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 948,1 | 14 836,7 | 14 836,7 |
|  |  |  |  |  |  | Резервный фонд | 35 00,0 | 3 499,0 | 3 499,0 |
|  | 1.1. Мероприятие по содержанию внутрипоселковых и внутригородских дорог местного значения и искусственных сооружений на них Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2715,9 | 782,7 | 782,7 |
|  | Содержание внутрипоселковых и внутригородских дорог местного значения и искусственных сооружений на них в зимний период |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2715,9 | 782,7 | 782,7 |
|  | 1.2 Мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5 017,2 | 5 058,0 | 5 058,0 |
|  |  |  |  |  |  | резервный фонд | 3 500,0 | 3 499,0 | 3 499,0 |
|  | Текущий ремонт внутрипоселковых и внутригородских дорог |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4455,4 | 4496,5 | 4 496,4 |
|  | Текущий ремонт пер.Западный г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Текущий ремонт авт. дороги по ул. Специалистов (МБ) (Резервный фонд АЗР приобретение остановок, щебня, светофор, объектов) |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 561,8 | 561,5 | 561,5 |
|  |  |  |  |  |  | Резервный фонд | 3 500,0 | 3 499,0 | 3 499,0 |
|  | 1.3 Мероприятия по ремонту и содержанию тротуаров на территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 682,0 | 658,1 | 658,1 |
|  | Ремонт и содержание тротуаров на территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Текущий ремонт тротуарной плитки по ул.им.Ленина в г.Зернограде |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
|  | Текущий ремонт тротуара по ул.Белинского в г.Зернограде |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 445,0 | 435,9 | 435,9 |
|  | Устройство тротуара по ул.Кирова г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 84,0 | 69,2 | 69,2 |
|  | Разборка тротуара по ул.Советская г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 31,6 | 31.6 | 31.6 |
|  | Очистка придорожных бордюров |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 55,2 | 55,1 | 55,1 |
|  | Текущий ремонт тротуара по ул.им.Высоцкого г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Текущий ремонт тротуара пер.Краснопольский г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Текущий ремонт тротуара д/с Звездочка |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Текущий ремонт тротуара ул.им.Шукшина г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.4. Мероприятия по устройству и содержанию автомобильных парковок на территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 348,1 | 298,0 | 298,0 |
|  | устройство парковки для автомобилей по адресу ул. Специалистов 55/21-б г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 296,1 | 246,0 | 246,0 |
|  | Установка бордюрного камня на автомобильной парковке по ул. им.Чкалова г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 52,0 | 52,0 | 52,0 |
|  | устройство парковки для автомобилей по адресу ул. Ленина 47 г.Зерноград |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.5. Мероприятия по осуществлению авторского и строительного надзора (контроля) по объектам капитального и текущего ремонта внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 450,7 | 326,4 | 326,4 |
|  | Строительный контроль по объекту: капитальный ремонт пер.Зеленый п.Кленовый |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
|  | Строительный контроль по объектам: пер.Селекционный, ул.Кирова г.Зерноград, ул.Степная п.Кленовый |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 293,4 | 293,4 | 293,4 |
|  | Авторский и строительный надзор за проведением капитального ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.6 Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых и внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и тротуаров к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | 1.7. Мероприятия по проведению экспертных и диагностических работ на автомобильных дорогах Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 393,0 | 358,8 | 358,8 |
|  | Сопровождение сметной документации по объекту: текущий ремонт автомобильной дороги ул.Специалистов , на экспертизу проверки достоверности применяемых сметных нормативов |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Проведение диагностики автомобильных дорог |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Проведение экспертизы после выполнения капитального и текущего ремонта автомобильных дорог |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 293,0 | 258,8 | 258,8 |
|  | 1.8.Мероприятия по погашению кредиторской задолженности |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7189,8 | 7189,7 | 7189,7 |
|  | Погашение кредиторской задолженности по реконструкции автомобильной дороги ул.им.Карла Маркса |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7189,8 | 7189,7 | 7189,7 |
|  | 1.9 Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 12587,4 | 12207,6 | 12207,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14976,4 | 14354,6 | 14354,6 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 151,4 | 145,0 | 145,0 |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по пер. Селекционный г.Зерноград (БКД) |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3790,0 | 3410,2 | 3410,2 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3752,1 | 3 376.1 | 3 376.1 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 37,9 | 34,1 | 34,1 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова г.Зерноград (БКД) |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5367,6 | 5367,6 | 5367,6 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5313,9 | 5313,9 | 5313,9 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Степная п.Кленовый (БКД) |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3429,8 | 3 429,8 | 3 429,8 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3395,5 | 3395,5 | 3395,5 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 34,5 | 34,5 | 34,5 |
|  | Капитальный ремонт пер.Зеленый п.Кленовый |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2514,9 | 2 269,1 | 2 269,1 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,5 | 22,9 | 22,9 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.им.Гайдара, |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения ул.Киевская |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. им. Остапенко |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Софинансирование при проведении капитального ремонта |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.10 Мероприятия по реконструкции внутрипоселковых и внутригородских дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция внутрипоселковой автомобильной дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского поселения пер.Калинина |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения» |  |  |  |  | всего | 13958,1 | 12273,6 | 12273,6 |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13958,1 | 12273,6 | 12273,6 |
|  | 2.1. Мероприятия по обеспечению и обслуживанию сетей уличного освещения территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11301,2 | 10001,6 | 10001,6 |
|  | Обеспечение уличного освещения (оплата электрической энергии в ночное время) |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 9616,9 | 8830,7 | 8830,7 |
|  | Приобретение материалов для обслуживания и ремонта сетей уличного освещения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 664,3 | 561,7 | 561,7 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт сетей уличного освещения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1020,0 | 609,2 | 609,2 |
|  | 2.2. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии со схемами дислокации |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2656,9 | 2271,9 | 2271,9 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт светофоров |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 257,9 | 257,9 | 257,9 |
|  | Приобретение светофоров и материалов для светофоров |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12,5 | 11,6 | 11,6 |
|  | Установка дорожных знаков |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Приобретение дорожных знаков |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 169,6 | 169,6 | 169.6 |
|  | Нанесение дорожной разметки |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 999,7 | 999,5 | 999,5 |
|  | Устройство искусственных дорожных неровностей |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разработка проекта организации дорожного движения |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 129,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение материалов для дорожного движения (щебень, песок, зеркало и т.д) |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 656,1 | 398,0 | 398,0 |
|  | Планировка профиля гравийных дорог |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство остановочных павильонов |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 285,3 | 285,3 | 285,3 |