УТВЕРЖДАЮ:
Глава Зерноградского городского поселения
_____________ А.И.Платонов

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»
за 1-е полугодие 2018 года.

№ п/п	Наименование / основного мероприятия, / контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Результат / реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Из них / расходы из / областного / бюджета
						предусмотрено / муниципальной программой	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении»
1,1	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2018	01.07.2018	300,4	93, 1	-
1,2	Содержание, ремонт муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья. Текущий ремонт газового оборудования по адресу: ул. им.Дзержинского, 83, ул. им.Шукшина, 3А	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2018	01.07.2018	493,6	76,0
1,3	Выполнение работ по обследованию строительных конструкций здания по адресу г. Зерноград, Зерноградского район, Ростовской области, ул. им. Ленина, д.6	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2018	01.07.2018	60	60,0	-
1.4	Мероприятия по кап. ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2018	01.07.2018	317,3	92,7
1.5	Приобретение жилья для малоимущих граждан.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2018	01.07.2018	5 980,8	2 549,6
Итого по подпрограмме						7152,1	2 871,4
2	Подпрограмма «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»
2.1	Озеленение: валка и обрезка сухих и аварийных деревьев, скашивание сорной растительности, озеленение города, посадка цветов, уход за цветниками, побелка деревьев, транспортные услуги.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение экологической обстановки и безопасности проживания	01.01.2018	01.07.2018	4108,6	2 755,4
2.2	Приобретение саженцев, уход за саженцами, / полив саженцев;	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение экологической обстановки и безопасности проживания	01.01.2018	01.07.2018	166,8	124,0
2.3	Прочие мероприятия по благо-устройству: уборка различных предметов и мусора (летающий мусор), механизированная уборка улиц, вывоз несанкционированных навалов мусора, текущий ремонт уличных скамеек и информационных щитов, возмещение затрат по гор. туалетам, отлов безнадзорных собак, проведение конкурсов, текущий ремонт площадок ТБО и подъездных путей.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение экологической обстановки, безопасности проживания граждан на территории городского поселения	01.01.2018	01.07.2018	6 695,1	3 185,8
2.4.Росреестр	Содержание территорий кладбищ.			01.01.2018	01.07..2018	64,6	64,6
Итого по подпрограмме:						11 035,1	6 129,8
3	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зерноградском городском поселении»
3.1	Ремонт объектов ВКХ: ремонт объектов и сетей ВКХ в Зерноградском городском поселении, Зерноградского района Ростовской. Обслуживание дренажной канализации. / Приобретение материалов для ремонта объектов ВКХ.	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоснабжению	01.01.2018	01.07.2018	3 312,1	365,2
3.2	Разработка ПСД, составление заданий на проектирование. Инструментальное обследование насосной станции № 3	Администрация Зерноградского городского поселения	Обеспечение программных мероприятий	01.06.2018	30.12.2018	135,0	99,0
3.3	Выполнение работ по объекту: «Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоотведению	01.01.2018	30.12.2018	154612,4	-
3.4	Субсидия на компенсацию фактических расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией муниципального имущества водо-канализационного хозяйства до момента установления тарифа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоснабжению	01.01.2018	30.12.2018	586,7	-
3.5	Техническое перевооружение ГРП, расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Шукшина 91г с заменой на ГРПШ	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по газоснабжению	01.01.2018	30.12.2018	518,0	-
3.6	Текущий ремонт объектов и сетей электроснабжения	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по электроснабжению	01.01.2018	30.12.2018	100,0	-
3.7	Возмещение части стоимости услуг по вывозу ЖБО, непокрываемой платежами населения.	Администрация Зерноградского городского поселения	Уменьшение доли платежей гражданам	01.01.2018	30.12.2018	200	-
3.8	Транспортные услуги	Администрация Зерноградского городского поселения	Обеспечение программных мероприятий	01.06.2018	30.12.2018	60	15,3
	Всего по подпрограмме:					159524,2	479,5
	Всего по программе:					177 711,4	9480,7