УТВЕРЖДАЮ

Глава Зерноградского

городского поселения

А. И. Платонов

Таблица 11

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  отчетный период _6__ мес. 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.15 | 31.12.15 | 25130,2 | 11700,9 | 23839,4 |
| 1.1.1 | Содержание дорог в зимний период |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 289,9 | 150 | 289,9 |
| 1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 3076,8 | 1868,5 | 1868,5 |
| 1.1.3 | Текущий ремонт площадки в п. Прудовый |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 303,7 | 303,7 | 303,7 |
| 1.1.4 | Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Машиностроиелей |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 3402,3 | 1402,3 | 3402,3 |
| 1.1.6 | Проектные работы и стройконтроль |  |  | 01.01.51 | 31.12.15 | 293,8 | 219 | 219 |
| 1.1.7 | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира (областной бюджет |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 6497,1 | 6497 | 6497 |
| 1.1.8 | Содержание дорог грейдирование обочин и грунтовых дорог (областной бюджет) |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 459 | 458,9 | 459 |
| 1.1.9 | Реконструкция авт. дороги по ул. Абрикосовой |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 6703,7 | 0 | 6696,1 |
| 1.1.10 | Текущий ремонт тротуаров по ул. Ленина, ул. Машиностроителей, ул. Чкалова |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 3303,9 | 801,5 | 3303,9 |
| 1.1.11 | Приобретение щебня |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 800 | 0 | 800 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  | 12464,7 | 5103,4 | 12190,72 |
| 2.1.1 | Обеспечение уличного освещения |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 9824,7 | 3212,72 | 9824,7 |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения, приобретение материалов |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 865,3 | 251,9 | 591,4 |
| 2.1.3 | Дооборудование сетей наружного освещения |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 100 | 99,92 | 99,92 |
| 2.1.4 | Содержание и ремонт светофорных объектов |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 219,1 | 108,96 | 219,1 |
| 2.1.5 | Обустройство площадок и павильонов для посадки и высадки пассажиров |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 197,4 | 197,4 | 197,4 |
| 2.1.6 | Содержание текущий ремонт и замена технических средств организации дорожного движения |  |  | 01.01.15 | 31.12.15 | 1258,2 | 1232,5 | 1258,2 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 37594,9 | 16804,3 | 36030,12 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Ведущий специалист по благоустройству, транспорту и связи                                   С. М. Шилкин

Главный бухгалтер                                                                                                            О. А. Кириченко

Заведующий финансово-экономическим сектором                                                        М. А. Клепикова