****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 27.04.2020 № 282**

г. Зерноград

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»**

**за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 19.09.2018 № 1063 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет:**

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»,утвержденной постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.2019 № 2, за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения и ведущего специалиста по благоустройству, транспорту и связи МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС».

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения А. А. Рачков

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 27.04.2020 № 282

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды2018-2022 годы» за 2019 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

 **достигнутые в 2019 году**

 Реализация в 2019 году мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды 2018-2022годы»(далее Программа) в рамках поставленных задач по выполнению в полном объеме перед населением поселения, способствовала достижению следующих основных результатов:

 -повышение благоустроенности общественных территорий муниципального образования «Зерноградское городское поселение;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Зерноградское городское поселение»;

- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение»;

- повышение уровня благоустройства дворовых территории муниципального образования «Зерноградское городское поселение».

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы.**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

 **Подпрограмма №1** «Благоустройство общественных территорий»;

  **Подпрограмма №2** «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».

В рамках реализации **Подпрограммы № 1** выполнены следующие основные мероприятия:

**- основное мероприятие 1.1** Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального бюджета, областного и местного бюджетов поселению на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий поселения, включая проектирование и строительство новых объектов.

**- основное мероприятие 1.2** Строительный и авторский надзор за благоустройством городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области.

Данное мероприятие предусматривает привлечение специализированных организаций за счет средств местного бюджета.

**- основное мероприятие 1.3** Разработка альбома (дизайн-проект) благоустройства.

Данное мероприятие направлено на разработку дизайн-проекта для участия в национальных программах Ростовской области.

**- основное мероприятие 1.4** Благоустройство площади Мира в городе Зернограде.

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального бюджета, областного и местного бюджетов поселению на реализацию проектов по благоустройству общественных территорий поселения, включая проектирование и строительство новых объектов, а также проведение реконструкции существующих объектов.

В рамках реализации **Подпрограммы 2** выполнены следующие основные мероприятия:

**- основное мероприятие 2.1** Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов .

Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий федерального, областного, местного бюджетов поселению, а также софинансирование и участие граждан проживающих на территории многоквартирных домов для реализации проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы за 2019 год приведены в приложении № 1.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы в 2019 году.**

 В ходе выполнения работ по объекту «Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области» были выявлены расхождения проектной и сметной документации.

 Администрацией Зерноградского городского поселения было направлено письмо с просьбой внести изменения в проектно-сметную документацию с корректировкой положительного заключения проверки ПСД.

 Согласно графику производства работ по благоустройству городского парка культуры и отдыха в г. Зернограде Ростовской области Подрядчик обязан был выполнить работы с 01.08.2019 года по 10.12.2019 года на сумму 72 612 200 рублей.

 Однако, объемы работ, предусмотренные муниципальным контрактом в установленный срок не выполнены. Подрядчиком выполнены работы не в полном объеме на сумму 13 560 768 рублей.

 Экономия финансовых средств произошла в следствии не выполнения подрядчиком своих обязательств согласно муниципального контракта. В следствии чего это повлияло на ход реализации мероприятий программы.

**4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год было предусмотрено **74 853,6** тыс. рублей, в том числе за счет средств:

 федерального бюджета -71 069,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 1450,4 тыс. рублей;

бюджет городского поселения - 2334,0 тыс. рублей.

 Освоено в рамках реализации Программы **15 554,3** тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета - 13 272,6тыс. рублей;

областного бюджета – 270,9 тыс. рублей;

бюджет городского поселения - 2010,8 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2019 году:

- проведен отбор по выбору общественной территории;

Сведения об использовании областного бюджета, бюджет сельского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы в приложении № 2.

**5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы за 2019 год.**

В рамках реализации Программы предусмотрено достижение следующих показателей:

- повышение благоустроенности общественных и дворовых территорий.

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни и удовлетворенности населения территориями поселения.

**6. Информация о внесенных изменениях в Программу**

В течение 2019 года принято 3 постановления Администрации Зерноградского городского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.2019 №2 «**Формирование современной городской среды на2018-2022 годы**»:

- постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 04.10.2019 № 989«О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.201 №2 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»»;

- - постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 23.10.2019 №1049 «О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.201 №2 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»»;

-- постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 31.12.2019 № 1331«О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.201 №2 «Об утверждении муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»»;

 Указанные изменения вносились в соответствии с решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения и в целях приведения в соответствие объемов ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

**7. Результаты оценки эффективности реализации Программы в 2019 году**

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению удовлетворенности населения Зерноградского городского поселения.

Эффективность реализации Программы включает проведение количественных оценок эффективности по направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации);

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы соответствуют объемам ассигнований местного бюджета. Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с тем, что во всех целевых показателях достигнутые плановые значения соответствуют фактическим значениям данных показателей.

**8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.**

 Меры государственного и правового регулирования Программой не предусмотрены.

**9. Предложения по дальнейшей реализации Программы.**

 Принимая во внимания, что все основные мероприятия муниципальной программы выполнены на 21% , то целесообразно продолжить реализацию муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 2018-2020 годы» за 2019 год.

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Донского сельского поселения**»  |
| **1** | ОМ 1.1. Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественными территориями | Удовлетворенность населения уровнем благоустройства общественными территориями |  |
|  | ОМ 1.2. Строительный и авторский надзор за благоустройством городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Осуществление мероприятий по строительному и авторскому надзору | Выполнены работы по осуществлению строительного и авторского надзора |  |
|  | ОМ 1.3. Разработка альбома (дизайн-проект) благоустройства | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОМ 1.4 Благоустройство площади Мира в городе Зернограде | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Донского сельского поселения»** |  |  |
| **2** | ОМ 2.1 Благоустройство дворовых территорий МКД | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовыми территориями | Удовлетворенность населения уровнем благоустройства дворовыми территориями |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 2018-2020 годы» за 2019 год.

Сведения

об использовании средств федерального, областного бюджетов, бюджета Зерноградского городского поселения и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на т2018-2022 годы» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольногособытия | Источник финансирования | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | Программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения | Благоустроенные общественные и дворовые территории Зерноградского городского поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 74853,6 | 15 554,3 | 15 554,3 |
| Федеральный | 71069,2 | 13 272,6 | 13 272,6 |
| Областной | 1450,4 | 270,9 | 270,9 |
| Местный | 2334,0 | 2010,8 | 2010,8 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий» | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 74853,6 | 15 554,3 | 15 554,3 |
| Федеральный | 71069,2 | 13 272,6 | 13 272,6 |
| Областной | 1450,4 | 270,9 | 270,9 |
| Местный | 2334,0 | 2010,8 | 2010,8 |
| ОМ 1.1. Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Федеральный | 71 069,2 | 13 272,6 | 13 272,6 |
| Областной | 1 450,4 | 270,9 | 270,9 |
| Местный | 92,6 | 13,7 | 13,7 |
| ОМ 1.2. Строительный и авторский надзор за благоустройством городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный | 2143,4 | 1899,1 | 1899,1 |
| ОМ 1.3. Разработка альбома (дизайн-проект) благоустройства | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| ОМ 1.4 Благоустройство площади Мира в городе Зернограде | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма №2«Благоустройство дворовых территорий МКД» | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.1 Благоустройство дворовых территорий МКД | Администрация Зерноградского городского поселения, МКУ Зерноградского городского поселения |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Федеральный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный | 0,0 | 0,0 | 0,0 |