Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 18.01.2018  № 60

УТВЕРЖДАЮ

Глава Зерноградского

городского поселения

________________А. И. Платонов

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  отчетный период _12 мес. 2017г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.17 | 31.12.17 | 48606,7 | 43509,2 | 50701,53 |
| 1.1.1 | Содержание дорог в зимний период |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 577 | 576,5 | 576,5 |
| 1.1.2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 4098,1 | 3871,6 | 3871,6 |
| 1.1.3 | Реконструкция внутригородской автомобильной дороги по ул. им. К.Маркса от ПК 0+00 до пер. Западный в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 37681,5 | 32819,6 | 40011,93 |
| 1.1.4 | Текущий ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Тельмана в Зернограде Зерноградского района, Ростовской области |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 5642,6 | 5634,1 | 5634,1 |
| 1.1.5 | Пересчет и экспертиза смет, авторский надзор и строительный контроль |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 178,5 | 178,4 | 178,4 |
| 1.1.6 | Текущий ремонт тротуаров на территории Зерноградского городского поселения, Ростовской области |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 239 | 239 | 239 |
| 1.1.7 | Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог |  |  | 01.01.17 | 01.12.17 | 190 | 190 | 190 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения | 01.01.17 | 31.12.17 | 13798,1 | 13077,6 | 13077,6 |
| 2.1.1 | Обеспечение уличного освещения |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 7916,5 | 7791 | 7791 |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей уличного освещения |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 947,9 | 881 | 881 |
| 2.1.3 | Приобретение материалов для ремонта и обслуживания сетей наружного освещения |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 431,1 | 327,5 | 327,5 |
| 2.1.4 | Изготовление схемы дорожного движения |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 100 |  |  |
| 2.1.5 | Содержание текущий ремонт и замена технических средств организации дорожного движения |  |  | 01.01.17 | 31.12.17 | 4402,6 | 4078,1 | 4078,1 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 62404,8 | 56586,8 | 63779,13 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |

Ведущий специалист                                                                          С. М. Шилкин