РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

Администрация

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 № 135

г. Зерноград

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения»

за 12 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 04.09.2013 № 843 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за 12 месяцев 2018 г. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации Зерноградского

городского поселения                                                                                                            А. А. Рачков

УТВЕРЖДАЮ:

Глава  Администрации

Зерноградского городского поселения

А. А. Рачков

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  отчетный период _2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.18 | 31.12.18 | 16019,6 | 15834 |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 50-летия Победы от ул. им. Самохвалова до ПК4+70 в г. Зернограде Зерноградского района, Ростовской области |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 6520,7 | 6435,5 |  |
| 1.1.2 | Содержание и ремонт (ямочный ремонт, зимнее содержание и др.) автомобильных дорог |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 4055,4 | 3955,2 |  |
| 1.1.3 | Текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Боричевского с устройством примыканий к ул. Тельмана, к ул. Социалистической и парковки в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.0.18 | 31.12.18 | 1072 | 1072 |  |
| 1.1.4 | Реконструкция внутригородской автомобильной дороги по ул. им. К.Маркса от ПК 0+00 до пер. Западный в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 924,7 | 924,6 |  |
| 1.1.5 | Проектные работы, экспертиза ПСД, строителный контроль,авторский надзор |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 310,4 | 310,3 |  |
| 1.1.6 | Текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Социалистической от ПК8+00 до ПК8+70 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 694,3 | 694,3 |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт тротуара ул. им. Тельмана в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 2157,7 | 2157,7 |  |
| 1.1.8 | Текущий ремонт парковки по ул. им. Чкалова с установкой бордюров в г. Зернограде |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 284,4 | 284,4 |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения | 01.01.18 | 31.12.18 | 14009,7 | 11841,44 |  |
| 2.1.1 | Обеспечение уличного освещения |  |  | 01.01.18 | 31.12.78 | 10136,5 | 7968,4 | Освещение улиц в ночное время |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 666,4 | 666,4 | Поддержание |
| 2.1.3 | Приобретение материалов для ремонта и обслуживания сетей наружного освещения |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 331,8 | 331,74 |  |
| 2.1.4 | Кредиторская задолженность по обеспечению уличного освещения |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 279,1 | 279,1 |  |
| 3.1 | Дорожный фонд БДД: в том числе |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 2595,9 | 2595,8 |  |
| 3.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 1509,1 | 1509,1 |  |
| 3.1.2 | Разработка схемы установки, ПСД и техприсоединение светофорного объекта по ул. К.Маркса и ул. Шукшина |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 1026,8 | 1026,7 |  |
| 3.1.3 | Закупка щебня для улучшения покрытия дорог |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 60 | 60 |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |