

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 25.05.2022 № 346**

г. Зерноград

**О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 17.01.2022 № 12 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 год по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по Зерноградскому городскому поселению и обеспечению их необходимой инфраструктурой»**

Руководствуясь ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 360 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Ростовской области земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей» (в редакции от 23.08.2018 г.), статьями 8.2, 8.3, 9.1 Областного закона Ростовской области от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области», Администрация Зерноградского городского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 17.01.2022 № 12 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2022 год по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства по Зерноградскому городскому поселению и обеспечению их необходимой инфраструктурой» (далее – Постановление):

1.1. Приложение 1 Постановления изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 Постановления изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Администрации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения.

Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения В. О. Малышева

Приложение 1 к постановлению

Администрации Зерноградского городского поселения

от 25.05.2022 № 346

Утверждаю: Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. О. Малышева

«25» мая 2022 г.

План мероприятий («дорожной карты») на 2022 год

по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей и совместно проживающих с ними, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес земельных участков | Предоставление земельных участков многодетным семьям | | | Обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой | | | | Ответственные  исполнители |
| Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков | Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | Предоставление земельных участков | Водо-  снабжение | Газо-  снабжение | Электро-  снабже- ние | Канализация |
| **Для индивидуального жилищного строительства – 10 земельных участков** | | | | | | | | | |
| 1 | Зерноградский р-н,  г. Зерноград,  ул. 50-летия Победы,  з/у 74 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 2 | Зерноградский р-н,  г. Зерноград,  ул. 50-летия Победы,  з/у 76 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 3 | Зерноградский р-н,  г. Зерноград,  ул. 50-летия Победы,  з/у 78 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 4 | Зерноградский р-он, г. Зерноград, ул. Пшеничная, 31 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 5 | Зерноградский р-он, г. Зерноград, ул. Пшеничная, 32 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 6 | Зерноградский р-он, г. Зерноград, ул. Пшеничная, 33 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 7 | Зерноградский р-он, г. Зерноград, ул. Пшеничная, 34 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 8 | Зерноградский р-он, г. Зерноград, ул. Пшеничная, 35 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 9 | Зерноградский р-он, г. Зерноград, ул. Пшеничная, 36 | Май | Июнь | июнь | - | - | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 10 | Зерноградский р-н,  г. Зерноград,  ул. им. Докучаева,  з/у 119  61:12:0040561:395 | Земельный участок сформирован | Земельный участок сформирован | сентябрь | + | + | + | Индивидуа-льные выгребные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения,  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |

Ведущий специалист Администрации

Зерноградского городского поселения Е. Н. Ефремова

Приложение 2 к постановлению

Администрации Зерноградского городского поселения

от 25.05.2022 № 346

Утверждаю: Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. О. Малышева

«25» мая 2022 г.

План мероприятий («дорожной карты») на 2022 год

по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, поставленных на учет в целях однократного бесплатного предоставления в собственность земельных участков для личного (подсобного) хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес земельных участков | Предоставление земельных участков многодетным семьям | | | Обеспечение земельных участков необходимой инженерной инфраструктурой | | | | Ответственные  исполнители |
| Подготовка и утверждение схем расположения земельных участков | Формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | Предоставле-ние земельных участков | Водо-  снабжение | Газо-  снабжение | Электро  снабже ние | Канализа-ция |
| **Для ведения личного (подсобного) хозяйства – 5 земельных участков** | | | | | | | | | |
| 1 | Зерноградский район, пос. Прудовой,  ул. Молодежная з/у 15А | май | июнь | июль | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 2 | Зерноградский район, пос. Прудовой,  ул. Октябрьская з/у 11А | май | июнь | июль | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 3 | Зерноградский район, пос. Прудовой,  ул. Октябрьская з/у 11Б | май | июнь | июль | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 4 | Зерноградский район, пос. Прудовой,  ул. Октябрьская  з/у 14А | май | июнь | июль | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| 5 | Зерноградский район, пос. Прудовой,  ул. Октябрьская  з/у 14Б | май | июнь | июль | + | + | + | Индиви-дуальные выгреб-ные ямы | Глава Администрации Зерноградского городского поселения  заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |

Ведущий специалист Администрации

Зерноградского городского поселения Е. Н. Ефремова