
****

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

**АДМИНИСТРАЦИЯЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от №**

г. Зерноград

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Зерноградского городского поселения от 10.01.2019 № 2**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы»**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2019-2030 годы», Администрация Зерноградского городского поселения **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную программу Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды на 2019-2030 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ для составления проекта бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу Администрации Зерноградского городского поселения заведующего сектором ЖКХ и благоустройства МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» и заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения.

Глава Администрации

Зерноградского городского поселения И.В. Полищук

Приложение

к постановлению

Администрации Зерноградского

городского поселения

От №

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 10.01.2019 № 2 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы»

1. [Приложение](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW186&n=136779&dst=100012)  изложить в редакции:

Приложение

к постановлению

Администрации Зерноградского

городского поселения

от 10.01.2019 № 2

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории Зерноградского городского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации

муниципальной программы «Формирование

современной городской среды на территории Зерноградского городского поселения»

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Зерноградского городского поселения » (далее также – государственная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере улучшение качества городской среды.

Индекс качества городской среды на  2023 год составляет 180 баллов.

Ежегодно в Зерноградском городском поселении растет значение показателя по доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Зерноградского городского поселения, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды.

Результатом формирования современной городской среды является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парк, скверы, центральные улицы, городские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования. Создания комфортных условий проживания на территории Зерноградского городского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства территории Зерноградского городского поселения будет способствовать концентрации в регионе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития Зерноградского городского поселения, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей государственной политики

Зерноградского городского поселения в сфере реализации государственной программы

Основными приоритетами являются:

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;

улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;

повышение уровня цифровизации городского хозяйства;

вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды;

повышение заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий Зерноградского городского поселения» (Дни древонасаждений и месячники чистоты);

просвещение муниципальных образований в сфере благоустройства (областной семинар по благоустройству).

Основными целями являются:

повышение уровня благоустройства территории Зерноградского городского поселения;

повышение уровня качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Зерноградского городского поселения с применением механизма прямого участия граждан.

3. Сведения о взаимосвязи

со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, обеспечивается путем формирования государственной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень субъекта Российской Федерации).

4. Задачи муниципального управления, способы их

эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи и способы их эффективного решения определены федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

К концу реализации муниципальной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации государственной программы:

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городского поселения с учетом индекса качества городской среды;

проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий городского поселения.

Данные задачи планируется достичь посредством реализации мероприятий по:

строительству и капитальному ремонту мест массового отдыха;

созданию комфортной городской среды территории Зерноградского городского поселения;

благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов;

проведению весенних и осенних месячников чистоты;

проведению весенних и осенних Дней древонасаждений.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

**II. Паспорт  
муниципальной программы муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды 2019-2030 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения | Полищук Ирина Владимировна - глава Администрации Зерноградского городского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения | Администрация Зерноградского городского поселения.  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Период реализации Программы | Этап I- 2019-2024  Этап II- 2025-2030 |
| Цели Программы | 1. Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Зерноградского городского поселения. |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | **общий объем финансирования муниципальной программы составляет:**  **276442,9 тыс. рублей, в том числе:**  Этап I-276442,9 тыс. руб.  Этап II- 0,0 тыс. руб.  федеральный бюджет – 97632,1 тыс. рублей;  областной бюджет – 156268,4 тыс. рублей  местный бюджет - 225542,4 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»;  государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 |

**2.Показатели муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя <7> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя  <1> | Базовое значение показателя <2> | Значения показателей <3> | | | |  | Документ <4> | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | | | 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и комфорта проживания населения на территории Зерноградского городского поселения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Доля благоустроенных общественных территорий Зерноградского городского поселения, от общего количества объектов, требующих благоустройства* | - | возрастающий | процентный | ведомствен ный | 63,0 | 2023 | 63,30 | 63,5 | 63,8 | 63,8 |  | Администрация Зерноградского городского поселения,  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | улучшение качества городской среды | - |
| 1.2. | *Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества объектов, требующих благоустройства* | - | возрастающий | процентный | ведомствен ный | 44,50 | 2023 | 44,59 | 44,72 | 44,91 | 45,03 |  | Администрация Зерноградского городского поселения,  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | улучшение качества городской среды | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Перечень структурных элементов муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента <1> | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | 1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий» | | |
| Куратор – И.В. Полищук глава Администрации Зерноградского городского поселения  Ответственный за реализацию: МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС»  Срок реализации:2024-2030 | | | |
| 1.1.1. | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных  пространств | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;  формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2022 году;  количество благоустроенных общественных территорий |
| 1.1.2. | Созданы механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов  с учетом индекса качества городской среды | улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств;  повышение уровня цифровизации городского хозяйства;  вовлечение граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды | прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году;  количество благоустроенных общественных территорий |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | | | |
| Куратор – И.В. Полищук глава Администрации Зерноградского городского поселения  Ответственный за реализацию: МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС»  Срок реализации:2024-2030 | | | |
|  | Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц  к решению вопросов  в сфере благоустройства общественных территорий  муниципальных образований | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Зерноградского городского поселения | количество благоустроенных территорий многоквартирных домов |

**4. Параметры финансового обеспечения**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** |  | **Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей)** | | | |
| **2023** | **2025** | **2026** | **2027** | **Всего** |
| 1. | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Формирование современной городской среды 2019-2030 годы»  (всего), в том числе: | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего), из них: | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство общественных территорий " (всего), в том числе: | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего) | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |

**III. ПАСПОРТ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Эффективное управление доходами" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Зерноградского городского поселения - глава администрации И.В. Полищук  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Зерноградского городского поселения | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2019-2025годы» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2024) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Увеличено количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий, мест массового отдыха населения от общего количества общественных территорий Зерноградского городского поселения | возрастания | - | тыс. рублей | 15,0 | 140884,3 | 144825,4 | 146273,7 | 175528,4 | Администрация Зерноградского городского поселения  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | - |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача1. комплекса процессных мероприятий "Увеличено количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по благоустройству городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Зерноградского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. План реализации комплекса  процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование  исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Проведены мероприятия, направленные на привлечение граждан, организаций и иных лиц к решению вопросов в сфере благоустройства общественных территорий муниципальных образований» | | | | | |
| 1. | Мероприятие (результат) 1. «Проведен осенний месячник чистоты» | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Х | Х |
| 1.1 | Контрольная точка  «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении  осеннего месячника чистоты» | сентябрь-октябрь 2024;  сентябрь-октябрь 2025 г.;  сентябрь-октябрь 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация о ходе исполнения | – |
| 1.2 | Контрольная точка «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | сентябрь-октябрь 2024;  сентябрь-октябрь 2025 г.;  сентябрь-октябрь 2026 г | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | – |
| 1.3 | Контрольная точка «Состоялся осенний месячник чистоты» | сентябрь-октябрь 2024;  сентябрь-октябрь 2025 г.;  сентябрь-октябрь 2026 г | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | – |
| 1.4 | Контрольная точка «Анализ данных» | октябрь 2024г.;  октябрь 2025 г.;  октябрь 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | – |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 2. «Проведен осенний  день древонасаждения» | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Х | Х |
| 1.6 | Контрольная точка «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении  осеннего дня древонасаждения» | сентябрь-октябрь 2024;  сентябрь-октябрь 2025 г.;  сентябрь-октябрь 2026 г | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | – |
| 1.7 | Контрольная точка «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | сентябрь-октябрь 2024;  сентябрь-октябрь 2025 г.;  сентябрь-октябрь 2026 г | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | **–** |
| 1.8 | Контрольная точка «Состоялся осенний день древонасаждения» | сентябрь-октябрь 2024;  сентябрь-октябрь 2025 г.;  сентябрь-октябрь 2026 г | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | **–** |
| 1.9 | Контрольная точка «Анализ данных» | октябрь 2024;  октябрь 2025 г.;  октябрь 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | **–** |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 3 «Проведен весенний месячник чистоты» | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Х | Х |
| 1.11 | Контрольная точка «Оповещены организации и заинтересованные лица о проведении  весеннего месячника чистоты» | март-апрель2024г.;  март-апрель 2025 г.;  март-апрель 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Х | Х |
| 1.12 | Контрольная точка «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | март-апрель2024г.;  март-апрель 2025 г.;  март-апрель 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе исполнения | **–** |
| 1.13 | Контрольная точка «Состоялся весенний месячник чистоты» | апрель2024г.;  апрель 2025 г.;  апрель 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе исполнения | **–** |
| 1.14 | Мероприятие (результат) 4«Проведен весенний  день древонасаждения» | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Х | Х |
| 1.15 | Контрольная точка «Оповещены муниципальные образования и заинтересованные лица о проведении  весеннего дня древонасаждения» | март-апрель2024г.;  март-апрель 2025 г.;  март-апрель 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | **–** |
| 1. 16 | Контрольная точка «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | март-апрель2024г.;  март-апрель 2025 г.;  март-апрель 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | **–** |
| 1. 17 | Контрольная точка «Состоялся весенний день древонасаждения» | март-апрель2024г.;  март-апрель 2025 г.;  март-апрель 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | **–** |
| 1.18 | Контрольная точка «Анализ данных» | апрель2024г.;  апрель 2025 г.;  апрель 2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | **–** |
| *2. Задача комплекса процессных мероприятий процессных мероприятий «Благоустройство общественных территории Зерноградского городского поселения»* | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) 1 «Проведено благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области». | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий | июль-сентябрь 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 2  Получена экспертиза с пересчетом сметой документации | 10.10.2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 3  Проведено Собрание депутатов Зерноградского городского поселения для выделения софинансирования 6% | 20.10.2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 4  Направлено письмо в адрес администрации муниципального района с просьбой направить в адрес Губернатора ходатайство о выделении денежных средств | октябрь-ноябрь 2024г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 5 Выделены денежные средства бюджету поселения из областного бюджета | февраль 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 6  Внесены закупки в план график  Подготовлена закупочная процедура | март-апрель 2025 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 7  Заключен муниципальный контракт и внесен контракт в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | март-апрель 2025 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 8 Осуществлен строительный и авторский надзор за благоустройством городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области. | 2025 год | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 9  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам  контрактам | 2025-2026 г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Мероприятие (результат) 2 «Проведено благоустройство площади Мира в городе Зернограде Ростовской области**».** | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Х | - |
|  | Контрольная точка 1  «Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий» | IV квартал 2024 г.  I квартал 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Получен**а экспертиза** с пересчетом сметой документации | февраль 2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 3  Проведено Собрание депутатов Зерноградского городского поселения для выделения софинансирования 6% | март-апрель2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 4  Направлено письмо в адрес администрации муниципального района с просьбой направить в адрес Губернатора ходатайство о выделении денежных средств | май-2025г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 5 Выделены денежные средства бюджету поселения из областного бюджета | февраль2026 | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 6 Внесение закупки в план график  Подготовка закупочных процедур | I квартал 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 7 Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II квартал2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 8 «Осуществлен строительный и авторский надзор за благоустройством городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области. | 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |
|  | Контрольная точка 9  Исполнение муниципального контракта,  произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам  контрактам | 2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация  о ходе  т исполнения | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 |  |  | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Зерноградского поселения»* | | | | | | | | | | | |
| *1.1* | *Мероприятие (результат) «Проведен осенний месячник чистоты»*  *указываются параметры характеристики мероприятия (результата)* | осуществление текущей деятельности | количество человек принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованных граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | | 70 | 2023 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| *1.2.* | *Мероприятие (результат) (указываются параметры характеристики мероприятия (результата) Реализовано мероприятие по проведению осеннего Дня древонасаждений* | осуществление текущей деятельности | количество человек принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованных граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | | 70 | 2023 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| *1.3* | *Мероприятие (результат) «Проведен весенний месячник чистоты»*  *указываются параметры характеристики мероприятия (результата)* | осуществление текущей деятельности | количество человек принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованных граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | | 70 | 2023 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| *1.4* | *Мероприятие (результат) «Проведен весенний месячник чистоты»*  *указываются параметры характеристики мероприятия (результата)* | осуществление текущей деятельности | количество человек принявших участие в осеннем месячнике чистоты, направленном на повышение заинтересованных граждан и иных лиц в решение вопросов благоустройства муниципальных образований | человек | | 70 | 2023 | 70 | 70 | 70 | 70 |

**IV. ПАСПОРТ**

**КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Эффективное управление доходами" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | - | Администрация Зерноградского городского поселения - глава администрации И.В. Полищук  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Зерноградского городского поселения | - | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2019-2030годы» |

2.Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение показателя (2024) | Значения показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Зерноградского городского поселения | возрастания | - | % | 3% | 6% | 7% | 8% | 15% | Администрация Зерноградского городского поселения  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | - |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=441135)) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации | | |
| 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат).  Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Зерноградского района" | иные мероприятия (результаты) | Повышение благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов территории Зерноградского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. План реализации

комплекса процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| Задача1 комплекса процессных мероприятий «Увеличено количество благоустроенных дворовых территорий муниципального образования «Зерноградское городское поселение» | | | | | |
|  | Мероприятие (результат) «Проведено Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. | Х | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Х | - |
|  | Контрольная точка 1  Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий у управляющих компаний, товарищества собственников жилья | 2024г.  2025г.  2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация о ходе исполнения | - |
|  | Контрольная точка 2 Анализ данных | 2024г.  2025г.  2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация о ходе исполнения | - |
|  | Контрольная точка 4 «Увеличена доля благоустроенных дворовых территорий Зерноградского городского поселения» | 2024г.  2025г.  2026г. | Администрация Зерноградского городского поселения  МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | информация о ходе исполнения | - |