РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2024 № 968

г. Зерноград

О внесении изменений в постановление Администрации

Зерноградского городского поселения от 18.10.2016 № 1137

Об утверждении актуализированной Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Зерноградское городское поселение»

на период до 2030 года

1. В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

2. Внести изменения в  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Зерноградское городское поселение» на период до 2030 года (далее – Программа) согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения заведующего сектором ЖКХ и благоустройства МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» и заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения.

Заместитель главы  Администрации

Зерноградского городского поселения                                      В.О. Малышева

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского

городского поселения

от  27.12.2024  №  968

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАИЯ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

на период до 2030 года.

Введение

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения,  в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния муниципального образования.

Основу программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Зерноградского городского поселения Ростовской области.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения Ростовской области на период с 2024 по 2030 годы (далее — Программа) разработана на основании следующих документов:

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Федеральный	закон от 07.12.2011 №	416-ФЗ	«О водоснабжении	и водоотведении»;

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»;

-Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательстве акты Российской Федерации»;

-Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502

«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Госстроя  от 28.10.2013  №  397/ГС «О порядке осуществления

мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организации коммунального комплекса».

- Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения Ростовской области на период с 2024 по 2030годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» Предприятия, предоставляющие коммунальные услуги Подрядные учреждения и организации |
| Задачи программы | - Повышение эффективности отрасли жилищно-коммунального хозяйства. - Эффективное использование системы ресурсосбережения и энергосбережения в соответствии с принятыми программами; - Модернизация водопроводно-канализационного хозяйства; - Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. |
| Целевые показатели | - доступность для населения коммунальных услуг; - качество коммунальных услуг; - степень охвата потребителей приборами учета; - надежность(бесперебойность) работы систем ресурсоснабжении; величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе. |
| Сроки и этапы реализации | Этап I-2024г. Этап II-2030г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовые затраты на реализацию программы на период 2024-2030 годы составляют – 230630,2 тыс. руб., в том числе: -федеральный бюджет -0 тыс. руб.; -областной бюджет -3065,3 тыс. руб.; -бюджет МО – 196063,9 тыс. руб.; -бюджет эксплуатирующей организации - 31501,0 тыс.руб. ; - внебюджетные средства -0,0 тыс. руб. В том числе: Водоснабжение -196721,74 тыс. руб., в том числе: -федеральный бюджет -0 тыс. руб.; -бюджет МО -193656,4тыс. руб.; -бюджет эксплуатирующей организации - 0 тыс. руб. ; -областной бюджет - 3065,3 тыс. руб. Водоотведение - 0 тыс. руб. Электроснабжение - 33908,4 тыс. руб., в том числе: -бюджет МО -2407,4 тыс. руб.; -бюджет эксплуатирующей организации-31501,0 тыс. руб.; тыс.руб.; -областной бюджет - 0 тыс. руб.; Газоснабжение - 0 тыс. руб., в том числе: -федеральный бюджет -0тыс. руб.; -бюджет МО -0 тыс. руб.; -областной бюджет -0тыс. руб. -бюджет эксплуатирующей организации - 0 тыс. руб. тыс.тыс. руб. ; Теплоснабжение - 0 тыс. руб., в том числе: -федеральный бюджет -0тыс. руб.; -бюджет МО -0 тыс. руб.; -областной бюджет -0тыс. руб. -бюджет эксплуатирующей организации - 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты | Ожидаемыми результатами Программы является создание системой коммунальной Зерноградского городского поселения, обеспечивающие предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены: - комфортность условий проживания населения; -надежность работы инженерных систем; финансовое оздоровление организации жилищно- коммунального комплекса. Эффективность реализации программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы и привлечении частных инвестиций в сферу жилищно- коммунального хозяйства. Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается: повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры; снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. |

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения.

Население и организации Зерноградского городского поселения обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз TKO.

Жизненно важным для городского поселения и сельских населенных пунктов остается состояние  водопроводных и канализационных сетей. Не решенным останется вопрос качественного водоснабжения населения, проживающего в сельских населенных пунктах. Так износ водопроводных сетей колеблется от 50% до 90%, большинство артезианских скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительного устройства 4-х новых артезианских скважин в сельских населенных пунктах.

Таблица 1- Структура производства и сбыта коммунальных ресурсов

| Ресурс, услуга | Организация – поставки ресурса | Собственник ресурса | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабж ение | ПAO «Россети ЮГ»- «Ростовэнерго» Зерноградский филиал ОАО «Донэнерго»- АМЭС Зерноградский РЭС | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжен иее | АО "Зерноградские тепловые сети" | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
|  | ЖКС №6 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВКС) | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП Зерноградского городского поселения «Зерноградское ПП ЖКХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Газоснабжение | ПАО «Газпром газораспределен ие Ростов-на-Дону» Филиал в г. Зернограде | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТБО | ООО «Экоцентр› | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

  - Характеристика существующего состояния систем водоснабжения

Существующее положение

Водоснабжение г. Зернограда осуществляется по системе подъемов воды из поверхностного водного источника р. Дон. Водозабор введен в эксплуатацию в 1985 году.

Водоснабжение посёлков Зерновой, Кленовый, Комсомольский, Прудовой, Шоссейный, Экспериментальный и хутора Ракитный осуществляется от подземных источников.

Общая протяженность трубопроводов водовода г. Зернограда и поселков составляет 212,574 км. Протяженность ветхих водопроводных сетей составляет 85,03 км. Количество водозаборных сооружений – 11 шт.

Перечень эксплуатационных зон, а также структура водоснабжения Зерноградского городского поселения Ростовской области представлена в табличном виде (Таблица 2.4.1)

Таблица 2.4.1 – Перечень эксплуатационных зон, а также структура водоснабжения Зерноградского городского поселения Ростовской области

| Эксплуатирующая организация | Наименование эксплуатационной зоны участка | Зона влияния |
| --- | --- | --- |
| МУП Зерноградского городского Поселения «Зерноградское ПП ЖКХ» | г. Зерноград, х. Ракитный, п. Экспериментальный, | Аксайский район, Кагальницкий район |
|  | п. Шоссейный, п. Кленовый, п. Зерновой, п. Комсомольский, п. Прудовой |  |

Таблица №2.4.1 - Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| Тариф | Показатели | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1. г. Зерноград (военный городок) | 61,35 | м3 |
| 2. г. Зерноград | 52,15 | м3 |
| 3. ст. Кировская (ст. Хомутовская) | 52,15 | м3 |
| 4. п. Зерновой, п. Шоссейный, п. Кленовый, п. Комсомольский, | 52,36 | м3 |
| 5. х. Ракитный, п. Прудовой, п. Экспериментальный | 53,45 | м3 |
| Решение о принятом тарифе №, дата - Постановление Администрации Зерноградского городского поселения №494 от 05.08.2024г - Постановление Администрации Кагальницкого района №1153 от 26.12.2023г - Постановление Администрации Зерноградского городского поселения № 528 от 20.12.2023г. |  |  |
| Сроки действия тарифа До 31.12.2024г. |  |  |

- 2 Характеристика существующего состояния системы водоотведения

В систему водоотведения г. Зернограда входят очистные сооружения канализации, 6 насосных станций перекачки сточных вод, 2 канализационные очистные станции и 69,528 км канализационных сетей. Протяженность ветхих канализационных сетей составляет – 29,20 км.

  - Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Существующее положение

На территории Зерноградского городского поселения установлен статус ЕТО для АО «Зерноградские тепловые сети».

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации №1 АО «Зерноградские тепловые сети» входит 10 источников тепловой энергии и тепловые сети.

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей и теплосетевой организации ЖКС №6 (г. Краснодар) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России  (по ВКС) Котельная № 81 в/г  № 1 г. Зерноград, ул. им. Шукшина,80 с сетью ТС ГВС осуществляет подачу тепла и горячего водоснабжения для 18 объектов Минобороны России, а также 13 многоквартирных  домов,1 детского сада, 1 общежитие.

Котельная № 30 в /г № 2 г. Зерноград, ул.  им. Еремина с сетью ТС и ГВС осуществляет подачу тепла и горячего водоснабжения для 7 объектов Минобороны России, а также 16 многоквартирных жилых домов, 1 детского сада, 1 школы, 1 общественного центра, 2 объектов Зерноградское ПП ЖКХ.

Котельная № 33 расположена на территории муниципальных ОСК на юго-западной окраине г. Зерноград, законсервирована в 2023году.

Таблица № 2.2.1	Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения на территории Зерноградского городского поселения Ростовской области

| Ресурсоснабжа ющая организация/ис точник теплоснабжени я | Отопление | Вентиляция | ГСВ | Выделенная мощность | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Зерноградские тепловые сети» | 19,12 | - | 1,28 | - | 20,4 |

Таблица № 2.2.2	Основное	оборудование	источников	теплоснабжения Зерноградского городского поселения

| Наименование источника теплоснабжения | Котельное оборудование |  |  | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котла | кол-во | год ввода в экспл. |  |

| Котельная № 1, ул. Чкалова, 17д | КСВ-Г-1,86 | 6 | 1986 | Природный газ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2, ул. Краснопольского, 4д | НР-18 КСВа-2,5Гс КВ-Г-2,5 | 1 1 3 | 2008 1999 1995 | Природный газ |
| Котельная № 3, ул. Специалистов, 57/2 | Ростов-2Г НР-18 | 3 3 | 1992 1994 | Природный газ |
| Котельная № 4, ул. Ленина, 42 | PROTERM-Bizon NO-510 | 3 | 2010 | Природный газ |
| Котельная № 5, ул. Социалистическая, 33д | RIELLO RTQ1500 RIELLO 3600 BTS180 | 3 1 | 2007 2007 | Природный газ |
| Котельная № 7, ул. Новая, 3а | Братск-1 Г НР-18 | 3 3 | 1996 1996 | Природный газ |
| Котельная № 8, ул. Белинского, 3д | Лемакс-100 | 1 1 | 2016 2017 | Природный газ |
| Котельная № 9, пер. Больничный, 31д | КСВа-1,0Гс ДКВР-4/13 | 1 2 | 1992 1992 | Природный газ |
| Котельная № 23, ул. Тургенева, 4д | НР-18 | 2 | 2001 | Природный газ |
| Котельная № 40, ул. Виноградная, 15 | Genium Premium EVO HP 150 | 4 | 2017 | Природный газ |

  - Характеристика существующего состояния системы электроснабжения

  - Характеристика существующего состояния системы газоснабжения

Существующее положение

Газоснабжение

Газоснабжением населения, предприятий и организаций на территории Зерноградского городского поселения занимается ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на Дону». Транспортировку газа осуществляет ОАО «Ростовоблгаз».

Таблица № 3 2.3.1-Характеристики газораспределительных пунктов

| Название | Местоположение | Производительность М3/час |
| --- | --- | --- |
| - ГРП, ГРПШ, | г. Зерноград | 79 шт. – до 50 м3/ч; |
| ГРУ | п. Дубки, | 101 шт.- свыше 50 М3/ч |
|  | п. Зерновой |  |
|  | х. Каменный |  |
|  | п. Кленовый |  |
|  | п. Комсомольский |  |
|  | п. Прудовой |  |
|  | х. Ракитный |  |
|  | п. Шоссейный |  |

Таблица № 2.3.2 -Характеристики сетей газопровода

| Наименование газопровода (высокое, среднее, низкое) | Местоположение трассы | Диаметр, мм | Давление в газопроводе, МПа | Протяженность, м | Размещение (надземное, подземное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газопровод высокого среднего низкого давления | г. Зерноград, п. Дубки, п. Зерновой, х. Каменный, п. Кленовый | От 57 до 325 | От 0,002 МПа до 1,2 МПа | 229620 | наземное, подземное |
|  | п. Комсомольский |  |  |  |  |
|  | п. Прудовой |  |  |  |  |
|  | х. Ракитный |  |  |  |  |
|  | п. Шоссейный |  |  |  |  |
|  | п. Экспериментальный |  |  |  |  |

Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а также нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

Таблица № 2.3.1 - Розничная цена на газ, реализуемый населению

| Показатели | Единицы измерения | 2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |  |  |
| Тариф | за 1 м’, с НДС |  |  |  |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  |  |  |  |

Сроки действия тарифа

  - КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯННЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Объекты социальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения приборами учета расходы энергоносителя обеспечены.

Согласно Федерального Закона от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Зерноградском городском поселении были проведены мероприятия по установке теплосчетчиков в каждой котельной округа.

2.8 ТАРИФЫ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации к коммунальным услугам относятся:

холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.

Тарифы на электрическую энергию для населения, природный газ для населения, холодную воду и водоотведение установлены региональной службой по тарифам Ростовской области в соответствии с её полномочиями.

2.9 ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На территории Зерноградского городского поселения объекты коммунального комплексы находятся в удовлетворительном состоянии.

В связи с большим сроком эксплуатации возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий на сетях электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов. Большая изношенность сетей систем электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения приводит к большому объему потерь ресурсов.

Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшие коммунальные сети в ближайшее время не позволят обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов.

| п/п | Структура | Количество абонентов | С прибором учета | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Водоснабжение | 13184 | 10973 | 2,83 |
|  |  |  |  | 96,63 |
|  |  |  |  | 0,55 |

3.Перспективы развития Зерноградского городского поселения и прогноз спроса на коммунальные услуги

  - Общие положения

Анализ текущей экономической ситуации показывает, что поселение обладает значительным производственным и культурным потенциалом.

  - Динамика и прогноз численностью населения

Численность населения Зерноградского городского поселения по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 27194 человек.

Таблица 1 — Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2023/2024 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | Абсолютное изменение, чел. | Относительное изменение, % |
| Зерноградское городское поселение | 27100 | 27194 | 94 | 0,35 |

3.2 Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Таблица 12 — Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с учетом развития территории в соответствии с генеральным планом

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕД. изм., | 2024 (базо вый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано воды всего | тыс. мЗ | 1415064,706 | 1429215,353 | 1443507,507 | 1457942,582 | 1472522,007 | 1487247,228 | 1502119,7 |  |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| населению | тыс. мЗ | 654053,31 | - | - | - | - | - | - |  |
| бюджетным организациям | тыс. мЗ | 140087,50 | - | - | - | - | - | - |  |
| прочим потребителям | тыс. мЗ | 620923,89 | - | - | - | - | - | - |  |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2023) | % | 85,08 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных | тыс. мЗ | 457390,972 | 461964,8817 | 466584,5305 | 471250,3758 | 475962,879 6 | 480722,508 4 | 485529,733 5 |  |

| вод -всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализовано вод- всего | тыс. мЗ | - | - | - | - | - | - | - |
| в т.ч. |  | - | - | - | - | - | - | - |
| населению |  | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджетным организациям | тыс. мЗ | - | - | - | - | - | - | - |
| прочим организациям | тыс. мЗ | - | - | - | - | - | - | - |
| Динамика изменения объема реализации газа (по отношению к факту 2023) | % | - | - | - | - | - | - | - |
| ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Выработано тепловой энергии | тыс. Гкал | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 | 45,38 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпущено тепловой энергии | тыс. Гкал | 41,962 | 41,962 | 41,962 | 41,962 | 41,962 | 41,962 | 41,962 |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление | тыс. Гкал | 39,869 | 39,869 | 39,869 | 39,869 | 39,869 | 39,869 | 39,869 |
| горячее водоснабжение | тыс. Гкал | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 | 2,093 |
| Динамика изменения объема реализации тепловой энергии (по отношению к 2023) | % |  |  |  |  |  |  |  |

Нормативы потребления коммунальных услуг по Ростовской области:

- Отопление:

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |  |
| 1 | - | 0,0346 | - |  |
| 2 | 0,0352 | 0,0362 | - |  |
| 3 - 4 | 0,0237 | 0,0213 | - |  |
| 5 - 9 | 0,0171 | - | - |  |

    - Холодное водоснабжение:

Постановление РСТ Ростовской области №10/5 от 26.04.2013г.;  Постановление РСТ Ростовской области №39/3 от 29.08.2019г.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

  - Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально- экономическое развитие Зерноградского городского поселения.

Таблица №4.1.1 - Мероприятия в сфере коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Строительство линий уличного освещения в г. Зернограде, по ул. Новгородская (582м) |  | 2025-2027 |  |
|  | Строительство линий уличного освещения в г. Зернограде, по пер. Ярославский (343м) |  | 2025-2027 |  |
|  | Строительство линий уличного освещения в г. Зернограде, по ул. Аксайская (427м) |  | 2025-2027 |  |
|  | Строительство линий уличного освещения в г. Зернограде, по ул. Фруктовая (453м) |  | 2025-2027 |  |
|  | Строительство линий уличного освещения в г. Зернограде, по ул. по ул. Липовая (530м) |  | 2025-2027 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Замена насосных агрегатов на насосных станциях |  | 2024-2025 |  |
| 2 | Замена глубинных насосов на артезианских скважинах |  | 2024-2025 |  |
|  | Ремонт башен Рожновского на артезианских скважинах |  | 2024-2025 |  |
| 4 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения г. Зерноград |  | 2024-2025 |  |
| 5 | пос. Шоссейный Строительство артезианской скважины Рожновского -1шт. |  | 2024-2025 |  |
| 6 | пос. Экспериментальный Замена артезианской скважины Рожновского -1шт. |  | 2025-2026 |  |
| 7 | пос. Комсомольский Замена артезианской скважины Рожновского -1шт. |  | 2025-2026 |  |
| 8 | пос. Прудовой Замена артезианской скважины Рожновского -1шт. |  | 2025-2026 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Замена насосного агрегата на канализационной насосной станции |  | 2024-2025 |  |
| 2 |  |  | Капитальный ремонт канализационных сетей г. Зерноград |  | 2024-2025 |  |
|  |  |  | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Замена циркуляционных насосов |  | 2025-2030 |  |
| 2. |  |  | Ремонт фильтров ХВО с заменой фильтрующего материала. Замена обвязки трубопроводов фильтров ХВО |  | 2025-2030 |  |
|  |  |  | Ремонт секций водогрейных котлов |  | 2025-2030 |  |
|  |  |  | Замена запорной арматуры в ТК тепловой сети и на трубопроводах котлового контура |  | 2025-2030 |  |
|  |  |  | Замена запорной арматуры котлового контура |  | 2025-2030 |  |
|  |  |  | Замена участков тепловой сети котельных |  | 2025-2030 |  |

Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов и принятой

«программой повышения энергетической эффективности» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  2024-2030 годы

| № п/п | Наименование работ | Стоимость тыс. руб. | Прогнозируемый план финансирования по годам, тыс. руб. |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования (тыс. руб) | Достигаемый эффект |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2030 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |
| Объекты и сети ВКХ на территории г. Зернограда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Щорса 941 п.м. | 9848,76 |  |  | 9848,76 |  |  | МБ- 9848,76 | Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 2 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Чкалова 1235 п.м. | 29 481,75 |  |  | 29 481,75 |  |  | МБ -29 481,75 | Улучшение экологической обстановки. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 3 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Цветочная 264 п.м. | 2960,07 |  |  | 2960,07 |  |  | МБ -2960,07 | Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%.. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 4 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Специалистов 2003 п.м. | 28766,92 |  |  | 28766,92 |  |  | МБ -28766,92 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 5 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Социалистическая1024 п.м. | 16078,86 |  |  | 16078,86 |  |  | МБ -16078,86 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 6 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Пархоменко 1460 п.м. | 19225,72 |  |  |  | 19225,72 |  | МБ-19225,72 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 7 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Отечественная п.м. | 10714,09 |  |  |  | 10714,09 |  | МБ-10714,09 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 8 | г. Зерноград Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Мира 335 п.м. | 2928,19 |  |  |  | 2928,19 |  | МБ- 2928,19 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 9 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Машиностроителей 980 п.м. | 13429,61 |  |  |  | 13429,61 |  | МБ -13429,61 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 10 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Комарова 383 п.м. | 4148,17 |  |  |  | 4148,17 |  | МБ -4148,17 | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 11 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Березовая 503 п.м. | 7264,77 |  |  |  |  | 7264,77 | МБ -7264,77 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 12 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Учебный п.м. | 5064,08 |  |  |  |  | 5064,08 | МБ -5064,08 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 13 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Тельмана 547 п. м. | 11733,36 |  |  |  |  | 11733,36 | МБ -11733,36 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 26.09.2024 |
| 14 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Ленина 1179 п. м. | 23307,88 |  |  |  |  | 23307,88 | МБ -23307,88 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 26.09.2024 |
| 15 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Им. Шукшина 409 п. м. | 8017,76 |  |  |  |  | 8017,76 | МБ -8017,76 | Улучшение экологической обстановки. Обеспечение населения услугой водоотведения. |  | Имеется локальный сметный расчет от 26.09.2024 |
| 16 | г. Зерноград Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Орджоникидзе | 0,0 |  |  |  |  |  | МБ | Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки |  | Имеется локальный сметный расчет от 11.09.2024 |
| 8 Итого по водоснабжению |  | 192969,99 |  |  | 87136,36 | 50445,78 | 55387,85 |  |  |  |  |
| Водоснабжение посёлков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | пос. Шоссейный Строительство артезианской скважины Рожновского (12,2м) -1 шт . Установка фунд. | 679,0 | 679,0 |  |  |  |  | ОБ- 637,4 (по согласованию) МБ-41,6 |  | Необходимость гарантированного водоснабжения. | Новое строительство |  |
| 39 | п. Экспериментальный Капитальный ремонт артезианской скважины Рожновского – 1 шт. Установка фунд. | 1126,87 |  | 1126,87 |  |  |  | ОБ- 911,9 (по согласованию) МБ-214,97(фундамент) |  | Необходимость гарантированного водоснабжения | Новое строительство |  |
| 40 | п. Прудовой Капитальный ремонт артезианской скважины Рожновского – 1 шт. Установка фунд. | 972,94 |  | 758,0 |  |  |  | ОБ- 758,0 (по согласованию) МБ-214,97( фундамент ) |  | Необходимость гарантированного водоснабжения | Новое строительство |  |
| 41 | пос. Комсомольский Строительство артезианской скважины водоснабжения – 1шт. Установка фунд. | 972,94 |  | 758,0 |  |  |  | ОБ- 758,0 (по согласованию) МБ-214,97 (фундамент) |  | Необходимость гарантированного водоснабжения. | Новое строительство |  |
| 45 | Итого водоснабжение посёлков | 3751,75 | 679,0 | 2642,87 |  |  |  | ОБ-3065,3 (по согласованию) МБ-686,51 |  |  |  |  |
| 47 | Всего водоснабжение и водотведение Зерноградского городского поселения. | 196721,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Строительство линий уличного освещения в г. Зернограде: -по ул. Новгородская (582м); -пер. Ярославский(343м); -по ул. Аксайская (427м); -по ул. Фруктовая (453и); -по ул. Липовая (530м). | 2407,40 |  |  |  |  |  | МБ-2407,40 тыс. руб. |  | Обеспечение освещённости улиц и безопасности дорожного движения. | Разработка ПСД |  |
| 73 | Строительство КТП в районе ТП-15 | 1678,0 | 1678,0 |  |  |  |  | Бюджет ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-33, ТП-33. Реконструкция и техническое перевооружение измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний | 11489,0 |  | 11489,0 |  |  |  | Бюджет ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Вл-10 кВ1009, перключение участка Вл-0,4 кВ от ТП-15 на вновь установленную ТП | 2393,00 |  |  | 2393,00 |  |  | Бюджет ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |
|  | Строительство КТП с трансформатором 250 кВ | 1325,00 |  |  |  | 1325,00 |  | Бюджет ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |
|  | Реконструкция Вл-0,4 кв ТП-15 | 10177,0 |  |  |  |  | 10177,0 | Бюджет ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |
| 77 | Реконструкция Вл 10 кВ-113 | 4439,0 |  |  |  |  | 4439,0 | Бюджет ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |
| 78 | Итого по электроснабжению | 33908,4 | 1678,0 | 11489,0 | 2393,00 | 1325,00 | 14616,0 |  |  |  |  |  |
| 79 | Всего по Программе | 230630,2 | 2357,0 | 14131,8 | 89529,36 | 51770,78 | 70003,85 |  |  |  |  |  |

О0

4.2Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 14

|  | Показатель | Ед. изм. | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях всего по Зерноградскому городскому поселению | % | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по Зерноградскому городскому поселению | % | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 |
| 2.2 | Доля износа объектов водоотведения | % | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
| 3 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения, всего по Зерноградскому поселению | % | 85 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 95 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 25 | 23 |
| 4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения, всего по Зерноградскому городскому поселению | % | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 |
| 4.2 | Доля износа сетей Доля износа сетей электроснабжения |  | 45 | 42 | 41 | 40 | 39 | 35 | 25 |
| 5 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения населения, всего по Зерноградскому городскому поселению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов  с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

Таблица 15- Инвестиционные проекты по электроснабжению Зерноградского городского поселения на 2024- 2030

Годы

Таблица 16 — Инвестиционные проекты по водоотведению Зерноградского городского поселения на 2024-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 17 — Инвестиционные проекты по теплоснабжению Зерноградского городского поселения	на 2024 -2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 18 — Инвестиционные проекты по водоснабжению Зерноградского поселения на 2023-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2030 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - |

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

- Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы Согласно	действующему	генеральному	плану	на 2030год прогнозируется увеличение численности населения на 10%.

В связи с этим, спрос на коммунальные услуги увеличится, за счет присоединения новых абонентов.

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, электрические, тепловые и газовые сети, сбор и вывоз TKO имеют первоочередное значение для развития экономики Зерноградского городского поселения

Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

- Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также предприятий, входящих в план

застройки Зерноградского городского поселения

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживание потребителей, и по изменению финансово - экономических и организационно - правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь надежности их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса Зерноградского городского поселения и приведены в таблице 2.1.

Таблица № 2.1

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2. | Спрос на коммунальные услуги | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3. | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4. | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5. | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица 2.3- Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Доступность услуги (обеспеченность) для населения | Отношение численности населения, получающие услуги, численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2. | Спрос на коммунальные услуги | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3. | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4. | Показатели надежности, ед. в год | Количество аварий в системах коммунальной инфраструктуры |
| 5. | Показатель экологичности производства ресурсов | В связи с отсутствием промышленных предприятий, показатель будет рассчитан только |
|  |  | для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы |

Таблица № 2.4 - Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| N п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 2 | Водоотведение | - обеспечение надежной системы водоотведения; - доведения качества сточных вод до нормативного качества. |
| 3 | Теплоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепла потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы теплоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 4 | Сбор и вывоз ТКО | -повышение качества и надежности сбора и вывоза Тко; -обустройство контейнерных площадок по СанПиН. |

- Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1 Водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Зерноградского городского поселения Ростовской области показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности, морально и физически устарели.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себе реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

  - Водоотведение

В Зерноградском городском поселении система централизованного водоотведения отсутствует.

  - Электроснабжение

- Значительное	увеличение	потребления	электроэнергии Зерноградского городского поселения Ростовской области бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок на существующие сети, не может обеспечиваться надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

  - Газоснабжение

К технологическим проблемам относятся:

1.	Количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

1. На многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения предприятий по сбору н учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основной	целью	Программы		является	создание	условий	для приведения коммунальной		инфраструктуры	в		соответствие со		стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

- выявления качества поставляемых услуг;

- вы явления потерь;

- выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- реконструкции основных средств;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- повышение качества энергоносителя;

- строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной	задачи в области развития жилищно-коммунального	хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

- в области энергосбережения:

- -установка приборов учета - учет фактического расхода;

-модернизация	(внедрение	энерго- и	ресурсосберегающих	технологий)- снижение себестоимости.

- в области качества поставляемого ресурса:

  - замена изношенных сетей;

  - замена оборудования со сверх нормативным сроком службы.

- подключение основных абонентов

  - строительство новых сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программ осуществляется:

- за счет средств бюджета поселения;

  - за счет целевых программ;

также источником реализации программы предусмотрены:

  - за счет средств,	включенных	в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

- за	счет	средств	определенных	на	технологическое	подключение	к энергоносителю.

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах Зерноградского городского поселения Ростовской области не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры.

Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве системы водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика. Сроки реализации программы 2024-2030 гг. Финансирование программы осуществляется за счет бюджетов различного уровня.

- Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения Ростовской области. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающее энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиции должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение.

- Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. Выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 г. N.861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области.

- Водоснабжение и водоотведение - возможность технологического присоединения имеется. Выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение  в соответствии с требованиями Постановления РФ от 30 ноября 2021 г. № 2130 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с Постановлением РСТ от 11 декабря 2023г. №810. Также обеспечение водой осуществляется от индивидуальной скважины. Отвод стоков от объекта может быть предусмотрен в индивидуальный выгреб.

- Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.

- Газоснабжение — данные о технической возможности подключения к газовой сети отсутствуют.