РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЗЕРНОГРАДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  28.02.2025 № 233

г. Зерноград

О внесении изменений в постановление  Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 210 «Об утверждении   муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 27.12.2024 № 134 «О бюджете Зерноградского городского поселения Зерноградского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», Администрация Зерноградского городского поселения постановляет:

1. Внести изменения в  муниципальную программу Зерноградского городского поселения   «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на официальном сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Зерноградского городского поселения, заведующего сектором ЖКХ и благоустройства МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» и заведующего финансово-экономическим сектором Администрации Зерноградского городского поселения.

Заместитель главы Администрации

Зерноградского городского поселения                                             В.О. Малышева

Приложение

к постановлению

Администрации Зерноградского

городского поселения

от 28.02.2025  № 233

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 05.12.2018 № 210 «Об утверждении   муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Приложение  изложить в редакции:

«Приложение

к постановлению

Администрации Зерноградского

городского поселения

от 05.12.2018 № 210

- Стратегические приоритеты муниципальной   программы Зерноградского городского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной  программы

Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная  программа Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Зерноградского городского поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Зерноградского городского поселения. В последние годы транспортный комплекс в целом удовлетворял спрос на перевозки пассажиров и грузов.

Основной вклад в грузооборот транспорта общего пользования вносит железнодорожный транспорт.

Более 50 процентов совокупного пассажирооборота поселения приходится на железнодорожный транспорт с тенденцией на увеличение его доли.

Относительно важнейшего показателя в сфере транспорта «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» необходимо отметить, что в Зерноградском городском поселении его значение устойчиво остается без изменений.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной  политики Зерноградского городского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Зерноградского городского поселения;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами;

повышение комплексной безопасности и снижение экологической нагрузки функционирования и развития транспортной системы Зерноградского городского поселения;

Национальными целями развития Российской Федерации на период до 2030 года, установленными Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», определяющими приоритеты муниципальной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы, являются:

-сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

-комфортная и безопасная среда для жизни.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, обеспечивается путем формирования государственной программы с учетом параметров государственной программы Российской Федерации (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень субъекта Российской Федерации).

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в Зерноградском городском поселении определены в стратегии социально-экономического развития Зерноградского городского поселения на период до 2030 года:

увеличение доли дорожной сети дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Зерноградское городское поселение, находящихся в нормативном состоянии (до 85,0 процента в 2024 году и до 90,0 процента в 2030 году);

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования значения, соответствующих нормативным требованиям;

развитие придорожной инфраструктуры дорожной сети;

повышение экологичности и энергоэффективности транспорта;

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на дорогах Зерноградского городского поселения, снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024 году.

Исходя из приоритетов развития Зерноградского городского поселения, сформированы цели муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы»:

-обеспечение долгосрочного комплексного развития сети автомобильных дорог в Зерноградском городском поселении, повышение качества технического состояния дорожного покрытия   дорог Зерноградского городского поселения;

-повышение уровня безопасности дорожного движения.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

-Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования "Зерноградское городское поселение;

-Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения.

II. Паспорт
муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019-2030 годы»

1. Основные положения

| Куратор муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения | Малышева Виолетта Олеговна заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Зерноградского городского поселения | Администрация Зерноградского городского поселения Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» |
| Период реализации Программы | Этап I- 2019-2024 годы Этап II- 2025-2030 годы |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зерноградского городского поселения -повышение уровня безопасности дорожного движения |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Всего: 568318,3 тыс. рублей Этап I- 347467,4 тыс. руб. Этап II- 220850,9 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 №1596 |

2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Зерноградского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требования о специализированного потребительского кооператива | ГП РФ | возрастания | км | статистический | 150,7 | 151,564 | 151,564 | 152,0 | 155,0 |  | Администрация Зерноградского городского поселения Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | обеспечение доли дорожной сети автомобильных дорог местного значения, соответствующей нормативным требованиям | - |
| 1.2 | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного периода | ГП РФ | возрастания | процентов | ведомственный | 53,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 66,5 |  | Администрация Зерноградского городского поселения Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | обеспечение доли дорожной сети местного значения, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процент | - |
| 2. | Смертность в результате дорожно- транспортных происшествий, человек на 27 194 человек населения | ГП | убывание | человек | ведомственный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Администрация Зерноградского городского поселения Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» | повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | - |

3.Перечень структурных элементов государственной программы

| № п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Муниципальный проект «Местная дорожная сеть (Зерноградское городское поселение)» |  |  |  |
| Куратор – заместитель главы администрации Зерноградского городского поселения В.О. Малышева Ответственный за реализацию: МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) Срок реализации: 2019 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.1 | Повышено качество технического состояния дорожного покрытия в городе Зернограде и населенных пунктах Зерноградского городского поселения | повышение доли дорожной сети местного значения, соответствующей нормативным требованиям, повышение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 56,1291 процента в 2024 году | доля автомобильных дорог значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2.«Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |  |  |  |
| Куратор – заместитель главы администрации Зерноградского городского поселения В.О. Малышева Ответственный за реализацию: МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) Срок реализации: 2019 – 2030 годы |  |  |  |
| 2.1 | Повышено качество технического состояния дорожного покрытия в городе Зернограде и населенных пунктах Зерноградского городского поселения | повышение доли дорожной сети местного значения, соответствующей нормативным требованиям, повышение доли автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 56,1291 процента в 2024 году | доля автомобильных дорог значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2.2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах местного | обеспечение приведения в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградском городском поселении» |  |  |  |
| Куратор – заместитель главы администрации Зерноградского городского поселения В.О. Малышева Ответственный за реализацию: МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) Срок реализации: 2019 – 2030 годы |  |  |  |
| 3.1 | Осуществление комплекса мер по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения на территории Зерноградского городского поселения | Уровень аварийности, связанных с неудовлетворительными дорожными условиями уровень количества погибших в дорожно- транспортных происшествиях 27194 челок транспортных средств остается без изменений | доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; доля дорожной сети, соответствующая нормативным требованиям |

4. Параметры финансового обеспечения государственной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 50242,8 | 54781,9 | 59426,2 | 164450,9 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего), из них: | 50242,8 | 54781,9 | 59426,2 | 164450,9 |
| 2. | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Муниципальный проект «Местная дорожная сеть (Зерноградское городское поселение)» | 14250,6 | 10552,0 | 11841,5 | 36644,1 |
| 4. | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего), из них: | 14250,6 | 10552,0 | 11841,5 | 36644,1 |
| 5. | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий по развитию сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Зерноградское городское поселение; (всего), в том числе: | 18899,3 | 25430,2 | 28860,8 | 73190,3 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего) | 18899,3 | 25430,2 | 28860,8 | 73190,3 |
| 7. | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения; (всего), в том числе: | 17092,9 | 18799,7 | 18723,9 | 54616,5 |
| 9. | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района (всего) | 17092,9 | 18799,7 | 18723,9 | 54616,5 |
| 10. | областной бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

III. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

( Зерноградское городское поселение)»

1.Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения Ростовской области В. О. Малышева МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ростовской области | ‒ | муниципальная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» |

3. Перечень мероприятий (результатов)

муниципального проекта «Местная дорожная сеть (Зерноградское городское поселение)»

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий планомерное обеспечено долгосрочное комплексное развитие сети автомобильных дорог в Зерноградском городском поселении, повышено качество технического состояния дорожного покрытия дорог на территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). «Достигнута положительная динамика по комплексному развитию сети автомобильных дорог, по техническому состоянию дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения (в сопоставимых условиях)» | иные мероприятия | реализация мероприятий по приведению дорог местного значения к нормативным требованиям Зерноградского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.План реализации муниципального проекта на 2024 – 2026 годы

«Местная дорожная сеть (Зерноградское городское поселение)»

| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольные точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по капитальному ремонту внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения Зерноградского городского» | Х | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
| 1.1 | Контрольная точка 1 «Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий» | IV квартал 2024г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 2 Выделены денежные средства бюджету поселения из областного бюджета | I квартал 2025 г.; | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 3 Внесение закупки в план график Подготовка закупочных процедур | I-II квартал 2025 г. | - | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 1.4 | Контрольная точка 4 Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | I-II квартал 2025 г. | - | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 1.5 | Контрольная точка 5 Исполнение муниципального контракта, произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | II полугодие 2025г. | - | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2. | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по разработке предпроектной документации, проетно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры (актуализация проектно-сметной документации на строительство,ул. Пшеничная, Любимая, Назарова, Аксайская, Алтайская, Лазо, тротуар по ул. им. Макаренко) | Х | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
| 2.1 | Контрольная точка 1 «Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий» | январь-февраль 2025г. январь-февраль 2026г. январь-февраль 2027г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2 Внесение закупки в план график Подготовка закупочных процедур | I квартал 2025г. I квартал 2026г. I квартал 2027г. | - | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2.3 | Контрольная точка 3 Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II квартал 2025г. II квартал 2026г. II квартал 2027г. | - | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2.4 | Контрольная точка 4 Исполнение муниципального контракта, произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | II-III квартал 2025г. II-III квартал 2026г. II-III квартал 2027г. | - | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |

### 5. Параметры

финансового обеспечения муниципального проекта

| N пп/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год | Всего |
| 11. | Муниципальный проект «Местная дорожная сеть (Зерноградское городское поселение)», в том числе: | Х | 14250,6 | 10552,0 | 11481,5 | 36644,1 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 14250,6 | 10552,0 | 11481,5 | 36644,1 |
| 21.1 | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог и тротуаров (всего), в том числе: | Х | 9750,6 | 5252,0 | 5920,5 | 20923,1 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 9750,6 | 5252,0 | 5920,5 | 20923,1 |
| 31.2 | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по разработке проектно-сметной документации по строительству, реконструкции автомобильных дорог и тротуаров | Х | 4500,0 | 5300,0 | 5921,0 | 15721,0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 4500,0 | 5300,0 | 5921,0 | 15721,0 |

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования  «Зерноградское городское поселение»

1.Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | заместитель главы Зерноградского городского поселения Ростовской области В.О. Малышева МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Ростовской области | ‒ | муниципальная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания |  | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | Значения показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |  |  | Информационная система |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий планомерное обеспечено долгосрочное комплексное развитие сети автомобильных дорог в Зерноградском городском поселении, повышено качество технического состояния дорожного покрытия внутригородских и внутри-поселковых дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог местного значения | возрастание |  | ГП | км | 150,7 |  | 2023 |  |  | 151,564 |  |  | 151,564 |  |  | 151,564 |  |  | 151,564 |  |  | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  | отсутствует |  |  | - |  |  |
| 2. | Общая протяженность автомобильных дорог местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | возрастание |  | ГП | % | 53,5 |  | 2023 |  |  | 58,5 |  |  | 59,5 |  |  | 60,5 |  |  | 66,5 |  |  | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  | отсутствует |  |  | - |  |  |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | возрастание |  | ГП | % | 35,5 |  | 2023 |  |  | 38,9 |  |  | 39,5 |  |  | 39,5 |  |  | 44,1 |  |  | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  | отсутствует |  |  | - |  |  |
| 4 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции, автомобильных дорог местного значения | возрастание |  | ГП | км | 1,0 |  | 2023 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  |  | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 5 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | возрастание |  | ГП | км | 0,5 |  | 2023 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 1,0 |  |  | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 6 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | возрастание |  | ГП | км | 0,5 |  | 2023 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 7 | Прирост протяженности автомобильных дорог местного значения нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | возрастание |  | ГП | км | 0,5 |  | 2023 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |  |  | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  | отсутствует |  |  | - |  |  |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  | убывание |  | человек | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» |  |  |  | - |  |  |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - Задача комплекса процессных мероприятий планомерное обеспечено долгосрочное комплексное развитие сети автомобильных дорог в Зерноградском городском поселении, повышено качество технического состояния дорожного покрытия дорог на территории Зерноградского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). «Достигнута положительная динамика по комплексному развитию сети автомобильных дорог, по техническому состоянию дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения (в сопоставимых условиях)» | иные мероприятия | реализация мероприятий по приведению дорог местного значения к нормативным требованиям Зерноградского городского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.План реализации комплекса процессных мероприятий на 2024 – 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольные точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» (грейдирование, отсыпка щебнем, зимнее содержание, летнее содержание, ямочный ремонт, текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Куйбышева, текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Советская9от ул. им. Чкалова до ул. Мира), текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Манычская) | Х | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
| 1.1 | Контрольная точка 1 «Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий» | январь-февраль 2025г. | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 2 Внесение закупки в план график Подготовка закупочных процедур | I квартал 2025 г.; | - | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 1.3 | Контрольная точка 3 Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | I квартал 2025 г.; | - | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 1.4 | Контрольная точка 4 Исполнение муниципального контракта, произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | I-II квартал 2025 г.; | - | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2. | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по проведению экспертных и диагностических работ на автомобильных дорогах Зерноградского городского поселения | Х | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
| 2.1 | Контрольная точка 1 «Собраны плановые значения о количестве и видах запланированных мероприятий» | конец II квартала 2025 г.; | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2 Внесение закупки в план график Подготовка закупочных процедур | III квартал 2025г. | - | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2.3 | Контрольная точка 3 Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | III квартал 2025г. | - | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2.4 | Контрольная точка 4 Исполнение муниципального контракта, произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | III – IV квартал 2025г. | - | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |

### 5. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N пп/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год | Всего |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов муниципального образования «Зерноградское городское, в том числе: | Х | 18899,3 | 25430,2 | 28860,8 | 73190,3 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 18899,3 | 25430,2 | 28860,8 | 73190,3 |
| 21.1 | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по содержанию автомобильных дорог и тротуаров общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» (грейдирование, отсыпка щебнем, зимнее содержание, летнее содержание, ямочный ремонт), -текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Куйбышева, -текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Советская (от ул. им. Чкалова до ул. Мира), -текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Манычская) (всего), в том числе: | Х | 18899,3 | 25430,2 | 28860,8 | 73190,3 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 18899,3 | 25430,2 | 28860,8 | 73190,3 |
| .2. | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по проведению экспертных и диагностических работ на автомобильных дорогах Зерноградского городского поселения | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

V. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения»

1. Основные положения

| ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения» | ### заместитель главы Администрации Зерноградского городского поселения В.О. Малышева МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором)» |
| --- | --- |
| ### Связь с муниципальной программой Зерноградского городского поселения | ### Муниципальная программа Зерноградского городского поселения ### «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей <6> |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1.1. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог | возрастание | ГП | километров | 0,5 | 2019 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | - |

3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) |  | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат). «Достигнута положительная динамика по количеству лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (в сопоставимых условиях)» | иные мероприятия |  | реализация мероприятий по уменьшению количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Зерноградского городского поселения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |

4. План реализации комплекса

процессных мероприятий на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результат), контрольные точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по обеспечению и обслуживанию сетей уличного освещения территории Зерноградского городского поселения - «Энергосервисный контракт» | Х | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
| 1.1 | Контрольная точка 1 Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий Контрольная точка 1 Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий «Энергосервисный контракт» | декабрь 2024г. декабрь 2025г. декабрь 2026г. декабрь 2027г. 22 марта 2021года | - | - | информационная система отсутствует |
| 1.2 | Контрольная точка 2 Внесение закупки в план график Подготовка закупочных процедур Контрольная точка 2 «Энергосервисный контракт» | конец IV квартала 2024г. конец IV квартала 2025г. конец IV квартала 2025г. конец IV квартала 2026г. март 2028 года | - | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 1.3 | Контрольная точка 3 Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | конец IV квартала 2024г. конец IV квартала 2025г. конец IV квартала 2026г. конец IV квартала 2027г. | - | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 1.4 | Контрольная точка 4 Исполнение муниципального контракта, произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | 31 декабря 2025; 31 декабря 2026; 31 декабря 2027; 31 декабря 2028. | - | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2. | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии со схемами дислокации ( тех. обслуживание светофорных объектов, нанесение дорожной разметки согласно ПОДД, установка дорожных знаков) | Х | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | - | информационная система отсутствует |
| 2.1 | Контрольная точка 1 Собраны плановые значения о количестве виде запланированных мероприятий | январь-февраль 2025 январь-февраль 2026 январь-февраль 2027 | - | - | информационная система отсутствует |
| 2.2 | Контрольная точка 2 Внесение закупки в план график Подготовка закупочных процедур | II квартал 2025; II квартал 2026; II квартал 2027. | - | информация администрации Зерноградского городского поселения о закупках, внесенных план график закупочных процедур | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2.3 | Контрольная точка 3 Заключение муниципального контракта и внесение контракта в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | II-III квартал 2025; I-III квартал 2026; I-III квартал 2027. | - | Муниципальные контракты и реестр контрактов в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |
| 2.4 | Контрольная точка 4 Исполнение муниципального контракта, произведена приемка выполненных работ, оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам | III квартал 2025; III квартал 2026; III квартал 2027. | Администрация Зерноградского городского поселения МКУ Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (А.А. Бедило – и. о. директора, О.В. Коробкина-заведующий сектором) | Исполнение муниципальных контрактов, о произведенной приемке выполненных работ, оплате товаров, выполненных работ, оказанных услуг в ЕИС в сфере закупок | ЕИС в сфере закупок (для конкурентных закупок) |

### 5. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N пп/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027год | Всего |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Зерноградского городского поселения», в том числе: | Х | 17092,9 | 18799,7 | 18723,9 | 54616,5 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 17092,9 | 18799,7 | 18723,9 | 54616,5 |
| 21.1 | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по обеспечению и обслуживанию сетей уличного освещения территории Зерноградского городского поселения, по «Энергосервисному контракту» в том числе: | Х | 10592,9 | 13799,7 | 13723,9 | 38116,5 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 10592,9 | 13799,7 | 13723,9 | 38116,5 |
| 31.2 | Мероприятие (результат) Обеспечены условия для осуществления текущей деятельности мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии со схемами дислокации ( тех. обслуживание светофорных объектов, нанесение дорожной разметки согласно ПОДД, установка дорожных знаков) | Х | 6500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 16500,0 |
|  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  | 6500,0 | 5000,0 | 5000,0 | 16500,0 |