УТВЕРЖДАЮ

Глава Зерноградского городского поселения

______________А. И. Платонов

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  отчетный период  6 мес. 2018г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.18 | 31.12.18 | 15883,2 | 6127,52 | 14670,52 |
| 1.1.1 | Содержание дорог в зимний период |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 993,1 | 827,8 | 993,03 |
| 1.1.2 | Содержание и ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 2635,1 | 1066,4 | 2635,01 |
| 1.1.3 | Реконструкция внутригородской автомобильной дороги по ул. им. К.Маркса от ПК 0+00 до пер. Западный в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области (асфальтирование придворовых территорий и устройство ливневой канализации) |  |  | 01.01.17 | 31.12.18 | 839,5 | 656,94 | 656,94 |
| 1.1.4 | Разработка проектно - сметной документации и экспертиза смет |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| 1.1.5 | Устройство парковки по ул. им. Чкалова |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 284,4 | 284,23 | 284,23 |
| 1.1.6 | Текущий ремонт автомобильной дороги по пер. Боричевского в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области, устройство примыканий и парковки Тельмана 22а |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 1072,3 | 1072,2 | 1072,2 |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт тротуара по ул. им. Тельмана в г. Зернограде |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 2198,2 | 2157,65 | 2198,2 |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 50-летия Победы от ул.Самохвалова до ПК4+70 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 7550,2 | 0 | 6520,61 |
| 1.1.9 | Строительный и авторский контроль |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 247,9 | 0 | 247,8 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения | 01.01.18 | 31.12.18 | 14078,05 | 5963,09 | 14009,54 |
| 2.1.1 | Обеспечение уличного освещения |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 10415,6 | 4384,13 | 10415,6 |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 670,8 | 105,5 | 666,4 |
| 2.1.3 | Приобретение материалов для ремонта и ТО сетей наружного освещения |  |  |  |  | 395,8 | 232,75 | 331,74 |
| 2.1.4 | Содержание текущий ремонт и замена технических средств организации дорожного движения |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 2535,85 | 1180,71 | 2535,8 |
| 2.1.5 | Приобретение щебня |  |  | 01.01.18 | 31.12.18 | 60 | 60 | 60 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 29961,25 | 12090,61 | 28680,06 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |