УТВЕРЖДАЮ:

Глава Зерноградского городского поселения

_____________  А.И.Платонов

«     11       »                  февраля                  2015 г.

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Зерноградского городского поселения»

за  2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении» |
| 1.1. |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Кредиторская задолженность за капитальный ремонт многоквартирного дома по ул. Машиностроителей, 13 | 01.01.2014 | 15.03.2014 | 1473,3 | 1473,2 |  |
| 1.2 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Субсидия управляющей компании ООО «НИВа» на кап. ремонт кровли многоквартирного дома № 3 по ул. им. Чкалова. | 01.01.2014 | 15.05.2014 | 206,0 | 206,0 |  |
| 1.3 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Субсидия управляющей компании ООО «Теплосервис» на кап. ремонт кровли многоквартирного дома № 32 по ул. им. Чкалова. | 01.09.2014 | 01.11.2014 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.4 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Субсидия управляющей компании ООО «Теплосервис» на кап. ремонт кровли многоквартирного дома № 34 по ул. Социалистической | 01.09.2014 | 01.12.2014 | 170,0 | 170,0 |  |
| 1.5 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Субсидия управляющей компании ООО «Теплосервис» на кап. ремонт кровли многоквартирного дома № 11 по ул. им. Чкалова. | 01.12.2014 | 29.12.2014 | 210,0 | 210,0 |  |
| 1.6 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Содержание, ремонт муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья | 01.01.2014 | 01.11.2014 | 655,1 | 654,4 |  |
| 1.8 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов. | 01.01.2014 | 25.12.2014 | 197,3 | 172,1 |  |
| 1.9 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, субсидии на капитальный ремонт многоквартирных домов ул. им. Чкалова.11 и ул.им. Ленина,30 (областной и местный бюджеты) | 01.01.2014 | 30.11.2014 | 3008,3 | 2844,1 |  |
| Итого по подпрограмме: | 6000,0 | 5809,8 |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения» |
| 2.1 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Озеленение: валка и обрезка сухих и аварийных деревьев, выка-шивание сорной растительности, озеленение города, приобретение саженцев и уход за саженцами. | 01.01.2014 | 30.10.14 | 4104,4 | 4103, |  |
| 2.2 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Организация и содержание кладбища: ограждение кладбища, уборка кладбищ, вывоз мусора, завоз песка, перезахоронение останков участника ВОВ. | 01.01.2014 | 30.10.14 | 711,4 | 710,08 |  |
| 2.3 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Прочие мероприятия по благо-устройству: уборка различных предметов и мусора (летающий мусор), вывоз несанкционирован-ных навалов мусора, текущий ремонт уличных скамеек и информационных щитов, возмещение затрат по гор. туалетам, отлов безнадзорных собак, текущий ремонт площадок ТБО и подъездных путей. | 01.01.2014 | 30.11.14 | 3612,4 | 3610,2 |  |
| Итого по подпрограмме: | 8428,2 | 8423,3 |  |
| 3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зерноградском городском поселении |
| 3.1 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Кредиторская задолженность по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство второй нитки Зерноградского магистрального водопровода» | 01.01.2014 | 15.03.2014 | 5882,6 | 5882,5 |  |
| 3.2 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Возмещение (софинансирование) теплоснабжающей, водоснабжающей организациям части платы граждан за коммунальные услуги (отопление, водоснабжение, водоотведение) | 01.01.2014 | 25.12.2014 | 267,9 | 226,6 |  |
| 3.3 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Возмещение в разнице в тарифах по ЖБО | 01.01.2014 | 25.12.2014 | 196,1 | 196,1 |  |
| 3.4 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Возмещение по разнице в тарифах по теплоснабжению и горячему водоснабжению (ОАО «РЭУ») | 01.01.2014 | 30.10.2014 | 146,7 | 146,6 |  |
| 3.5 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Возмещение по разнице в тарифах по гор. водоснабжению. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 102,5 | 102,2 |  |
| 3.6 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Строительство водопроводных сетей по ул. Алтайской и ул. им Котлярова в г.Зернограде Зерноградского района Ростовской области. | 01.01.2014 | 01.09.2014 | 12913,3 | 12913,1 |  |
| 3.7 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Возмещение водоснабжающей организации платы граждан за коммунальную услугу | 01.01.2014 | 25.12.2014 | 26,0 | 25,3 |  |
| 3.8 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. | 01.01.2014 | 25.12.2014 | 3493,0 | 3492,4 |  |
| 3.9 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Капитальный ремонт котельных № 1 и № 2 по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. им. Чкалова, 17д и ул.им. Краснопольского, 4д. | 01.012014 | 30.07.14 | 1342,8 | 1342,7 |  |
| 3.10 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Мероприятия по реконструкции эл. сетей уличного освещения (иные закупки) | 01.012014 | 25.08.14 | 31,1 | 30,6 |  |
| 3.11 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Составление заданий на проектирование. Проверка смет на достоверность. Строительный контроль. Выполнение технических расчётов, схем водоснабжения и водоотведения. Изготовление технической документации. | 01.012014 | 30.06.14 | 500,8 | 500,8 |  |
| 3.12 |  | Администрация Зерноградского городского поселения | Замена оборудования и сетей на объектах ВКХ муниципальной собственности. | 01.012014 | 30.11.14 | 613,3 | 613,1 |  |
|  | Всего по подпрограмме: | 25516,1 | 25472,0 |  |
|  | Всего по программе: | 39944,3 | 39705,1 |  |

Подготовил:

Заведующий  сектором  ЖКХ  и  благоустройства					 Е.Н. Чепайкин

Согласовано:

Заведующий финансово-экономическим сектором                                                М.А.Клепикова

Главный бухгалтер                                                                                                     О.А. Кириченко