УТВЕРЖДАЮ:
Глава Зерноградского городского поселения
_____________ А.И.Платонов

« » 2017 г.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения»
за 1-е полугодие 2017 года

№ п/п	Наименование / основного мероприятия, / контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Результат / реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, / тыс. руб.
						предусмотрено / муниципальной программой	факт на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении»
1,1	Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2016	30.06.2016	300,4	133,1
1,2	Содержание, ремонт муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	01.01.2016	30.06.2016	300	-
1,3	Выполнение ПСД на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: г. Зерноград, Зерноградского район, Ростовской области, ул. им. Ленина, д.13	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение условий проживания граждан	1.01.2017	30.06.2017	941,4	941,4
Итого по подпрограмме						1541,8	1074,5
2	Подпрограмма «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения»
2,1	Озеленение: валка и обрезка сухих и аварийных деревьев, скашивание сорной растительности, озеленение города, приобретение саженцев и уход за саженцами	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение экологической обстановки и безопасности проживания	01.01.2017	30.06.2017	6903,7	2170,7
2,3	Прочие мероприятия по благо-устройству: уборка различных предметов и мусора (летающий мусор), проведение конкурсов. вывоз несанкционированных навалов мусора, текущий ремонт уличных скамеек и информационных щитов, возмещение затрат по гор. туалетам, отлов безнадзорных собак, текущий ремонт площадок ТБО и подъездных путей, реконструкция площади Мира.	Администрация Зерноградского городского поселения	Улучшение экологической обстановки, безопасности проживания граждан на территории городского поселения	01.01.2017	30.06.2017	4808,4	1480,5
2,4	Приобретение, установка и ремонт малых архитектурных форм (лавочек, навесов, вазонов, урн, социальной рекламы и других элементов комплексного благоустройства).	Администрация Зерноградского городского поселения	Обеспечение качественных условий проживания	01.01.2017	30.06.2017	205	151
2,5	Содержание территорий кладбищ.			01.01.2017	30.06.2017	296,9	197,2
Итого по подпрограмме:						12214	3999,4
3	Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зерноградском городском поселении»
3.1	Ремонт объектов ВКХ: ремонт объектов и сетей ВКХ в Зерноградском городском поселении, Зерноградского района Ростовской. / Приобретение материалов для ремонта объектов ВКХ.	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоснабжению	01.01.2017	30.06.2017	13481,7	694,4
3.2	Выполнение работ по объекту: / «Капитальный ремонт комплекса канализационных сетей лит.№2К-С на участке лит.№9 инв.№125н протяженностью 1760 п.м. в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области».	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоотведению	01.01.2017	30.06.2017	64 908,4	49219,3
3.3	Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Цветочная в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области»	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоотведению	01.01.2017	30.06.2017	241,6	220,6
	Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Мичурина в г. Зернограде, Зерноградского района Ростовской области»	Администрация Зерноградского городского поселения	Бесперебойное обеспечение услугой по водоснабжению	01.01.2017	30.06.2017	4169,0	-
3.4	Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение ГРП на ГРПШ	Администрация Зерноградского городского поселения	Обеспечение программных мероприятий	01.06.2017	30.06.2017	200	59,7
3.5	Разработка ПСД, составление заданий на проектирование.	Администрация Зерноградского городского поселения	Обеспечение программных мероприятий	01.06.2017	30.06.2017	445,0	-
3.6	Разработка конкурсной документации / (концессия)	Администрация Зерноградского городского поселения	Обеспечение программных мероприятий	01.06.2017	30.06.2017	1250,0	250,0
	Всего по подпрограмме:					84695,7	50444
	Всего по программе:					98451,5	55517,9

Подготовил:
Заведующий сектором ЖКХ и благоустройства	Е.Н. Чепайкин

Согласовано:
Заведующий финансово-экономическим сектором Т. С. Голояд

Главный бухгалтер О.А. Кириченко