Приложение к постановлению

от 09.08.2016г. №876

УТВЕРЖДАЮ

Глава Зерноградского

городского поселения

А. И. Платонов

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения» за  отчетный период _6 мес. 2016г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение» |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение транспортного сообщения | 01.01.16 | 31.12.16 | 10674,6 | 4956,2 | 10603,6 |
| 1.1.1 | Содержание дорог в зимний период |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 603,9 | 603,86 | 603,9 |
| 1.1.2 | Содержание и ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 2500 | 977,35 | 2500 |
| 1.1.3 | Работы по устройству ливневой канализации по ул. К-Маркса |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 100,0 | 99,92 | 99,92 |
| 1.1.4 | Ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Колодина от ж/д переезда завода «Зерноградгидроагрегат» до ПК 6+50 в г. Зернограде Зерноградского района, Ростовской области |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 2803,7 | - | 2803,7 |
| 1.1.5 | Пересчет и экспертиза смет |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 82,4 | 82,32 | 82,4 |
| 1.1.6 | Содержание дорог: планировка обочин и грейдирование грунтовых дорог |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 369,1 | 232,6 | 369,1 |
| 1.1.7 | Устройство пандусов |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
| 1.1.8 | Капиталный ремонт тротуара по ул. им. Чкалова в.г. Зернограде, Зерноградского района, Ростовской области |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 1968 | 1292,3 | 1968 |
| 1.1.9 | Содержание текущий ремонт и замена технических средств организации дорожного движения |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 1620,4 | 1270,3 | 1558 |
| 1.1.10 | Приобретение щебня |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 599,3 | 369,76 | 599,26 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие | Администрация Зерноградского городского поселения | Обеспечение безопасности дорожного движения | 01.01.16 | 31.12.16 | 10994 | 4412,62 | 10692,25 |
| 2.1.1 | Обеспечение уличного освещения |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 10000 | 3982,84 | 10000 |
| 2.1.2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения, приобретение материалов |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 691,7 | 429,23 | 691,7 |
| 2.1.3 | Приобретение материалов для ремонта и обслуживания сетей наружного освещения |  |  |  |  | 292,3 |  |  |
| 2.1.4 | Технические условия и проектирование сетей наружного освещения |  |  | 01.01.16 | 31.12.16 | 10,0 | 0,55 | 0,55 |
|  | Всего по программе |  |  |  |  | 21668,6 | 9368,82 |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |