# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «Зерноградское городское поселение»

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 08.02.2019 № 102

# г. Зерноград

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 04.09.2013 № 843 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Зерноградского городского поселения», Администрация Зерноградского городского поселения   постановляет:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации Зерноградского городского поселения «Зерноград официальный» и разместить на сайте Администрации Зерноградского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

# Глава Администрации

# Зерноградского городского поселения 		                              А. А. Рачков

# Приложение

к постановлению

Администрации Зерноградского

городского поселения

от 08.02.2019 № 102

# Отчет о реализации

муниципальной программы Зерноградского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Зерноградского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 04.09.2013 № 842,  Муниципальное казенное учреждение Зерноградского городского поселения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, имущественных отношений, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» (далее – также МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС») является ответственным исполнителем муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 10.06.2016 № 664.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию государственной программы, в 2018 году составил 224085,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 223448,6 тыс. рублей, или 99,7 %.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения, и обеспечение благоустройства территории Зерноградского городского поселения, в отчетном периоде решались следующие задачи:

улучшение состояния жилищно-коммунального комплекса;

развитие коммунальной инфраструктуры;

повышение качества водоснабжения и водоотведения в результате  модернизации системы водоснабжения и водоотведения;

обеспечение комфортной среды на территории поселения;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы как на 2019 год, так и на последующие годы, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией как на регулярное совершенствование коммунальной инфраструктуры и обеспечение комфортной среды на территории поселения, так и оперативное решение возникающих вопросов поддержки работоспособности систем обеспечения населения водой, электричеством, газом, теплом.

По результатам исполнения основных мероприятий в 2018 году приобретено 3 квартиры в муниципальную собственность на общую сумму 5799,6 тыс.; на содержание, ремонт муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья затрачено 293,7 тыс. руб.; на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов затрачено 193,9 тыс. руб.; на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ, затрачено 139,5 тыс. руб.

Содержание и благоустройство территории Зерноградского городского поселения в комплексе обошлось в 10350,9 тыс. руб., в дополнение к этому проводились отдельные мероприятия: по побелке деревьев (63,3 тыс. руб.), выкашиванию сорной растительности (31,2 тыс. руб.), приобретению, посадке и уходу за саженцами (166,8 тыс. руб.), устройству твердого основания под площадкой ТКО по адресу ул. Машиностроителей, 1 (89,1 тыс. руб.), отлову бродячих животных (198,0 тыс. руб.), уходу за городскими туалетами (178,3 тыс. руб.), смотр-конкурсы по благоустройству (69,9 тыс. руб.), составлению ПСД с экспертизой и достоверностью ССР (99,5 тыс. руб.), а также текущий ремонт МАФ на детских площадках в п. Кленовый и п. Шоссейный (11,3 тыс. руб.) и транспортные услуги (30,9 тыс. руб.).

Самые ощутимые результаты для Зерноградского городского поселения приносит исполнение работ по объекту: «Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области», на которые в 2018 году затрачено 202305,0 тыс. руб., и которые должны быть завершены в 2019г. Кроме того, в рамках модернизации объектов коммунальной инфраструктуры выполнено: капитальный ремонт комплекса канализационных сетей лит. №2К-С на участке лит. №9 инв. №125н протяженностью 1760 п.м. в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области (1385,1 тыс. руб.); приобретение материалов, оборудования, текущий и капитальный ремонт объектов ВКХ, обслуживание дренажной системы канализации (564,8 тыс. руб.); составление различной технической документации, обследование объектов ВКХ, строительный контроль (199,0 тыс. руб.), текущий ремонт систем теплоснабжения и ГВС по ул. им. Шукшина (121,1 тыс. руб.), техническое перевооружение ГРП,  расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Шукшина  91г с заменой на ГРПШ (783,2 тыс. руб.), текущий ремонт объектов и сетей электроснабжения (76,6 тыс. руб.), возмещение части стоимости услуг по вывозу ЖБО, непокрываемой платежами населения (200,  тыс. руб.) и транспортные услуги (29,9 тыс. руб.).

# Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2018 год

# Сведения

об использовании средств бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района, Зерноградского района, областного и федерального бюджетов, на реализацию муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения | всего | 224085,0 | 223448,6 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 32299,1 | 31840,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 191785,9 | 191608,1 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении | всего | 6792,1 | 6494,6 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 6474,8 | 6355,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 317,3 | 139,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Содержание, ремонт муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья. | всего | 374,8 | 361,6 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 374,8 | 361,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселений бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов. | всего | 300,4 | 193,9 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 300,4 | 193,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Приобретение жилья для малоимущих граждан. | всего | 5 799,6 | 5799,6 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 5 799,6 | 5799,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ | всего | 317,3 | 139,5 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 317,3 | 139,5 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство территории Зерноградского городского поселения | всего | 11414,6 | 11289,3 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 11414,6 | 11289,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и благоустройство территории Зерноградского городского поселения. | всего | 10 350,9 | 10350,8 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 10 350,9 | 10350,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | Побелка деревьев | всего | 63,3 | 63,3 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 63,3 | 63,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 | Выкашивание сорной растительности, обкос обочин дорог и кошение газонов | всего | 31,2 | 31,2 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 31,2 | 31,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | Посадка и уход за саженцами. Приобретение саженцев. Полив саженцев. | всего | 166,8 | 166,8 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 166,8 | 166,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5 | Устройство щебеночного основания к площадке ТКО по ул. Машиностроителей, 1 | всего | 89,1 | 89,1 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 89,1 | 89,1 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6 | Отлов бродячих собак | всего | 198,0 | 198,0 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 198,0 | 198,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7 | Уход за городскими туалетами | всего | 178,5 | 178,5 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 178,5 | 178,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.8 | Транспортные услуги | всего | 30,9 | 30,9 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 30,9 | 30,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.9 | Смотр-конкурс на звание «Лучший многоэтажный дом, улица поселка, улица города», конкурсы по благоустройству. | всего | 145,0 | 69,9 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 145,0 | 69,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.10 | Организация рабочих мест для выполнения временных общественных работ по благоустройству (совместно с ГУ «Зерноградский районный Центр занятости населения») | всего | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 50,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.11 | Текущий ремонт малых архитектурных форм на детских площадках в пос. Шоссейный и Кленовый | всего | 11,4 | 11,3 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 11,4 | 11,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.12 | Проведение работ по определению достоверности сметной стоимости работ. Прохождение экспертизы ПСД, составление ПСД. | всего | 99,5 | 99,5 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 99,5 | 99,5 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Зерноградского городского поселения | всего | 205878,3 | 205664,6 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 14409,7 | 14196,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 191468,6 | 191468,6 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт комплекса канализационных сетей лит. №2К-С на участке лит.№9 инв.№125н протяженностью 1760 п.м. в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области». | всего | 1385,1 | 1385,1 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 83,2 | 83,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 1301,9 | 1301,9 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Выполнение работ по объекту: «Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области» | всего | 202305,0 | 202305,0 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 12138,3 | 12138,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 190166,7 | 190166,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселений бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 | Капитальный ремонт объектов ВКХ: ремонт объектов и сетей ВКХ в Зерноградском поселении. Приобретение материалов, оборудования для ремонта объектов ВКХ. Обслуживание дренажной системы канализации. | всего | 667,7 | 564,8 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 667,7 | 564,8 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет поселений бюджет Зерноградского района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4 | Возмещение части стоимости услуг по вывозу ЖБО, непокрываемой платежами населения | всего | 200,1 | 200,0 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 200,1 | 200,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.5 | Составление заданий на проектирование. Проверка смет на достоверность. Строительный контроль. Выполнение технических расчётов, схем водоснабжения и водоотведения. Изготовление технической документации. Выполнение функций специализированной организации в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 44-ФЗ. Обследование объектов ВКХ. | всего | 266,4 | 199,0 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 266,4 | 199,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6 | Транспортные услуги | всего | 38,9 | 29,9 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 38,9 | 29,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7 | Текущий ремонт систем теплоснабжения и ГВС по ул. им. Шукшина в г. Зернограде | всего | 121,1 | 121,0 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 121,1 | 121,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8 | Техническое перевооружение ГРП, расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Шукшина 91г с заменой на ГРПШ, технический надзор за строительством объектов сетей газораспределения | всего | 794,0 | 783,2 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 794,0 | 783,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.9 | Текущий ремонт объектов и сетей электроснабжения | всего | 100,0 | 76,6 |  |
|  |  | Бюджет Зерноградского городского поселения Зерноградского района | 100,0 | 76,6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | бюджет Зерноградского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

# Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной

программы Зерноградского городского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Зерноградского городского поселения» за 2018 год

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Зерноградского городского поселения» за  2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Зерноградском городском поселении» |
| 1.1 | Содержание, ремонт муниципального жилья и выполнение договоров социального найма жилья. | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.03.2018 | 29.12.2018 | 374,8 | 361,6 |  |
| 1.2 | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в части муниципальных жилых и нежилых помещений многоквартирных домов. | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.02.2018 | 29.12.2018 | 300,4 | 193,9 |  |
| 1.3 | Приобретение жилья для малоимущих граждан. | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.06.2018 | 31.07.2018 | 5 799,6 | 5799,6 |  |
| 1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.02.2018 | 29.12.2018 | 317,3 | 139,5 |  |
| 2 | Подпрограмма «Благоустройство территории Зерноградского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание и благоустройство территории Зерноградского городского поселения. | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.02.2018 | 29.12.2018 | 10350,9 | 10350,8 |  |
| 2.2 | Побелка деревьев | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.06.2018 | 30.06.2018 | 63,3 | 63,3 |  |
| 2.3 | Выкашивание сорной растительности, обкос обочин дорог и кошение газонов | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 31,2 | 31,2 |  |
| 2.4 | Посадка и уход за саженцами. Приобретение саженцев. Полив саженцев. | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.04.2018 | 31.10.2018 | 166,8 | 166,8 |  |
| 2.5 | Устройство щебеночного основания к площадке ТКО по ул. Машиностроителей, 1 | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.07.2018 | 31.07.2018 | 89,1 | 89,1 |  |
| 2.6 | Отлов бродячих собак | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.07.2018 | 29.12.2018 | 198,0 | 198,0 |  |
| 2.7 | Уход за городскими туалетами | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.02.2018 | 30.09.2018 | 178,5 | 178,5 |  |
| 2.8 | Транспортные услуги | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.05.2018 | 31.05.2018 | 30,9 | 30,9 |  |
| 2.9 | Смотр-конкурс на звание «Лучший многоэтажный дом, улица поселка, улица города», конкурсы по благоустройству. | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.07.2018 | 30.11.2018 | 145,0 | 69,9 |  |
| 2.10 | Организация рабочих мест для выполнения временных общественных работ по благоустройству (совместно с ГУ «Зерноградский районный Центр занятости населения») | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | - | - | 50,0 | 0,0 |  |
| 2.11 | Текущий ремонт малых архитектурных форм на детских площадках в пос. Шоссейный и Кленовый | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.09.2018 | 30.09.2018 | 11,4 | 11,3 |  |
| 2.12 | Проведение работ по определению достоверности сметной стоимости работ. Прохождение экспертизы ПСД, составление ПСД. | МКУ ЗГП «Управление ЖКХ, архитектуры, имущественных отношений, ГО и ЧС» | Улучшение условий проживания граждан | 01.08.2018 | 31.08.2018 | 99,5 | 99,5 |  |
| 3 | Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Зерноградском городском поселении» |
| 3.1 | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт комплекса канализационных сетей лит. №2К-С на участке лит.№9 инв.№125н протяженностью 1760 п.м. в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области». | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.09.2018 | 31.10.2018 | 1385,1 | 1385,1 |  |
| 3.2 | Выполнение работ по объекту: «Реконструкция комплекса канализационных сетей лит. №2К-С в Зерноградском городском поселении Зерноградского района Ростовской области» | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.08.2018 | 29.12.2018 | 202305,0 | 202305,0 |  |
| 3.3 | Капитальный ремонт объектов ВКХ: ремонт объектов и сетей ВКХ в Зерноградском поселении. Приобретение материалов, оборудования для ремонта объектов ВКХ. Обслуживание дренажной системы канализации. | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.03.2018 | 30.09.2018 | 667,7 | 564,8 |  |
| 3.4 | Возмещение части стоимости услуг по вывозу ЖБО, непокрываемой платежами населения | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.01.2018 | 29.12.2018 | 200,1 | 200,0 |  |
| 3.5 | Составление заданий на проектирование. Проверка смет на достоверность. Строительный контроль. Выполнение технических расчётов, схем водоснабжения и водоотведения. Изготовление технической документации. Выполнение функций специализированной организации в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 44-ФЗ. Обследование объектов ВКХ. | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.04.2018 | 30.09.2018 | 266,4 | 199,0 |  |
| 3.6 | Транспортные услуги | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.04.2018 | 31.08.2018 | 38,9 | 29,9 |  |
| 3.7 | Текущий ремонт систем теплоснабжения и ГВС по ул. им. Шукшина в г. Зернограде | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.08.2018 | 30.11.2018 | 121,1 | 121,0 |  |
| 3.8 | Техническое перевооружение ГРП, расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Шукшина 91г с заменой на ГРПШ | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.10.2018 | 30.11.2018 | 794,0 | 783,2 |  |
| 3.9 | Текущий ремонт объектов и сетей электроснабжения | Администрация Зерноградского городского поселения | Улучшение условий проживания граждан | 01.07.2018 | 29.12.2018 | 100,0 | 76,6 |  |