РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  841

02.10.2009										            г. Зерноград

Об утверждении ведомственной  целевой программы по жилищно-коммунальному хозяйству

«Город для людей» в Зерноградском городском поселении на 2010-2012 годы в новой редакции

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение», решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 13.09.2007 г. № 35 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Зерноградском городском поселении», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 25.09.2009г. № 811 «О мерах по упорядочению муниципальных программ», постановлением Администрации Зерноградского городского поселения от 25.09.2009г. № 809 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», в целях улучшения внешнего облика и экологического состояния города Зернограда

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу по жилищно-коммунальному хозяйству «Город для людей» в Зерноградском городском поселении на 2010-2012 годы в новой редакции (приложение № 1).

2. Признать утратившей силу Программу благоустройства муниципального образования «Зерноградское городское поселение» «Город для людей» на 2008-2010 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зерноград официальный»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Зерноградского городского поселения А.И. Платонова, финансово-экономической отдел Администрации Зерноградского городского поселения (начальник Н.В. Кравцова), сектор жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Зерноградского городского поселения (заведующий сектором П.Е. Синельников).

Глава городского поселения 						     В.И. Кучеров

Приложение № 1

к постановлению Администрации Зерноградского городского поселения от 02.10.2009 № 841

Ведомственная  целевая программа

по жилищно-коммунальному хозяйству «Город для людей»

в Зерноградском городском поселении

на 2010-2012 годы

I. ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

по жилищно-коммунальному хозяйству «Город для людей»

в Зерноградском городском поселении

на 2010-2012 годы

| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа по жилищно-коммунальному хозяйству «Город для людей» в Зерноградском городском поселении на 2010-2012 годы |
| --- | --- |
| Основания для принятия решения о разработке ведомственной целевой программы | • Постановление Администрации Зерноградского городского поселения «О мерах по упорядочению муниципальных программ» от 25.09.2009г. № 811; • Постановление Администрации Зерноградского городского поселения «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» от 25.09.2009г. № 809 |
| Разработчик и исполнитель ведомственной целевой программы | Администрация Зерноградского городского поселения (сектор жилищно-коммунального хозяйства) |
| Цели и задачи ведомственной целевой программы | 1. Благоустройство: • улучшение внешнего облика и экологического состояния города Зернограда; • обеспечение комплексного подхода к решению вопросов благоустройства улиц, площадей, общественных зеленых зон и реконструкции центральной части города; • повышение качественного уровня благоустроенности территорий общего пользования площадей, улиц, парков и скверов; • повышение архитектурно-художественной вырази-тельности городской среды, обновление элементов комплексного благоустройства центральных площадей и улиц города, городского парка, тротуаров и дорожной сети (декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, не капитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация); • обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей города (валка аварийных деревьев); • развитие улично-дорожной сети города (асфальтирование, отсыпка, грейдирование). • привлечение к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей; • активизация работы домовых и уличных комитетов по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях; 2. Жилищно-коммунальное хозяйство: • обеспечение эксплуатационной надёжности многоквартирных жилых домов; • содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры; • поддержание в муниципального жилого фонда в состоянии пригодном для проживания. |
| Сроки реализации ведомственной целевой программы | 2010-2012 годы |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | 1. Благоустройство: • улучшение изменения качественного состояния благоустроенности города и населенных пунктов Зерноградского городского поселения: • общее освоение выделенных средств по разделам программы, выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий (в %); • рост посадок саженцев деревьев (не менее 5-10%); • увеличение количества элементов малых архитектурных форм (в т.ч. скамеек, урн, декоративных светильников, памятников, декоративных ограждений) на каждый отчетный год; • улучшение санитарно-эпидемиологического состояния муниципального образования (по оценке ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РО); • увеличение количества площадок ТБО, отвечающим санитарным нормам (не менее 50-60 %); • сокращение количества жалоб (не менее 3-4%); • содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами (по оценке ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РО); • увеличение количества участников в смотре-конкурсе по благоустройству на звание «Лучший многоэтажный дом, улица поселка, улица города» (на 15-20 %); 2. Жилишно-комунальное хозяйство: • поддержание многоквартирных жилых домов в надёжном эксплуатационном состоянии; • бесперебойное функционирование объектов коммунальной инфраструктуры; • создание комфортных условий для проживания граждан в жилых помещениях муниципальной собственности. |
| Объем финансирования мероприятий | Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского поселения - 31 718,8 тыс. руб., в том числе: 2010 год – 10519,8 тыс. руб.; 2011 год – 10313,0 тыс. руб.; 2012 год – 10886,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за ходом реализации ведомственной целевой программы | • Общее руководство и координацию работы по исполнению программы осуществляет сектор жилищно-коммунального хозяйства Администрации Зерноградского городского поселения; • Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет комиссия по формированию, реализации и оценке эффективности муниципальных долгосрочных целевых, ведомственных целевых программ на территории Зерноградского городского поселения. |

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

1. Состояние благоустройства города

Благоустройство города является приоритетной задачей для Администрации Зерноградского городского поселения. Главными принципами при планировании работ по благоустройству являются социальная значимость работ, равномерный охват благоустройством всех микрорайонов города, хуторов и поселков, входящих поселение, а также участие населения в работах собственными силами и средствами.

По степени благоустроенности город делится на две части: центральная часть и внутригородские поселки. Центральная часть города застроена  четырех и пятиэтажными домами с комплексом культурных и торгово-бытовых учреждений. В этой части города находится практически весь муниципальный жилищный фонд.

Практически все центральные улицы и внутриквартальные проезды имеют твердое покрытие, которые  периодически ремонтируются и обновляются. На тротуарах центральных улиц имеются бордюры. МУП «Чистый город» Зерноградского городского поселения осуществляет ежедневный уход за газонами и цветниками  по  центральным улицам города. За последние три года  в городе обновлены и  дополнительно  установлены 25 шт. новых лавочек  и 124  шт. урн (ТПН-491, ТПН- 492) для сбора мусора. Уличное освещение имеется практически на всех  улицах города, а по улице Ленина есть и декоративные светильники, в 2008 году построено 1,58 км новых линий СНО по улицам имени Чехова, имени Чкалова, имени  Шукшина. В IV квартале 2009 года  будет построено и реконструировано 0,62 км линий  СНО по пер. Западный и старый военный городок. У большинства административных и офисных зданий, предприятий торговли и общественного питания  с  фасадной стороны разбиты цветочные композиции. На всех домах города вывешены указатели наименований улиц  и номерные знаки (в соответствии с требованиями). Многие  здания имеют декоративную отделку или окрашенные фасады. Несколько улиц оснащены ливневой канализацией. В 2008 году выполнены работы  по прокладке дренажной системы по улицам Ленина и Чкалова.

В 2009 году продолжены работы по благоустройству центральной улицы города из средств бюджета поселения: плиточное покрытие, разбивка новых газонов и клумб. В эти работы вовлечены предприниматели,  руководители предприятий и учреждений, чьи  офисные здания и магазины расположены на ул. Ленина.

Парк культуры и отдыха стал общей заботой специалистов Администрации Зерноградского городского поселения, на его  благоустройство регулярно выделяются бюджетные деньги. Только за последний год были посажены туи, установлены новые лавочки и урны, засыпаны аллеи тырсой, произведена замена линии освещения в местах массового отдыха населения. Территория парка дважды в год обрабатывается от клеща, трижды была выкошена трава. Систематически ведется обрезка аварийных деревьев, начата поэтапная замена деревьев.  В настоящее время подготовлен участок для посадки деревьев: выкорчеваны пни, произведена планировка для последующей посадки саженцев. Однако,  планы по реконструкции сдерживаются ограниченностью средств городского бюджета.

Объединенными усилиями горожан всех возрастов в ходе субботников и акции «Посади своё дерево» - в парке посажено 32 туи, из них 10 шт.- туи шаровидные и 22 дерева - туи восточные.  Центральная аллея открывается газонами и цветочными композициями,  за ними   ухаживают рабочие отдела озеленения и   воспитанники Центра дополнительного образования.

В 2007 г. Решением   Собрания депутатов Зерноградского городского поселения  от 15.03. 2007г. № 20 были  утверждены  новые «Правила благоустройства, обеспечения чистоты и санитарного порядка в Зерноградском городском поселении», они были опубликованы в 1 номере газеты «Зерноград официальный». После  опубликования  этого документа в городе произошли существенные положительные сдвиги в благоустройстве города  и поддержании санитарного порядка поселков. Жители города с пониманием и одобрением стараются их выполнять, а недобросовестные привлекаются к административной ответственности.

В   городе имеется полигон  хранения твердых бытовых отходов и очистные сооружения для очистки стоков. При МУП «Чистый город» работает  отдел по сбору и вывозу ТБО и ЖБО. У большинства  многоэтажных домов заасфальтированы контейнерные площадки для сбора ТБО, которые ежедневно вывозятся. По улицам  от частных домовладений осуществляется поведерный сбор и вывоз мусора. 65% населения имеют договора на вывоз  ТБО с МУП   «Чистый город» и этот процент постоянно увеличивается.

Город Зерноград является административным центром Зерноградского городского поселения. В состав городского поселения входят дополнительно 10 поселков, с которыми  с 2006 года  организовано постоянное транспортное сообщение маршрутными такси  ОАО «Югагрострой».

Ко всем поселкам, за исключением х. Речной, где проживает всего одна семья, проложены асфальтированные дороги, имеются водопровод,  газоснабжение и телефонизация.

Все предприятия и большинство граждан вносят посильный вклад в благоустройство города. Горожанами ежегодно проводятся субботники по благоустройству  на закрепленных территориях, совещания с руководителями предприятий и организаций по уточнению закрепленных территорий и определению объемов работ, расширенные совещания по благоустройству с приглашением председателей уличных и домовых комитетов, общественных организаций, участковых Зерноградского РОВД и депутатов Зерноградского городского поселения. Руководители выделяют спецтехнику, транспорт и людские ресурсы для наведения чистоты и порядка в городе, приобретают контейнеры для хранения и сбора твердых бытовых отходов.

Архитектурный облик Зерноградского городского поселения с каждым годом улучшается, о чем свидетельствуют вновь возводимые объекты капитального строительства, фасады которых выполнены с использованием современных строительных материалов.

Планомерно, начиная  с 2006-го года, обновляются и устанавливаются малые архитектурные формы: лавочки, урны, детские игровые комплексы, остановки общественного транспорта.

Из года в год ведётся работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры  Зерноградского городского поселения, формирующей планировочный каркас города. Ежегодно проводится увеличение площади асфальтированных дорог и тротуаров, не имеющих твердого покрытия.   Главная улица города — пешеходный бульвар (ул. им. Ленина) от привокзальной площади до ул. им. Чкалова замощена в текущем году брусчаткой. Организован вывоз излишнего грунта с обочин дорог за счет городского бюджета и силами организаций и предприятий города.

По мере растущих возможностей ставятся новые задачи — постепенный переход к стратегии комплексной реконструкции центральной части города и комплексному благоустройству улиц, площадей, общественных зеленых зон, решение данных задач программными методами.

В границах муниципального образования «Зерноградское городское поселение» находится 37982,0 га. Часть земли занята под жилой застройкой -70.0 га, под промышленными  предприятиями - 18 га, железнодорожным транспортом 12,6 га, трубопроводами - 1,2 га, коммунально-складскими территориями - 116,5 га, земли сельскохозяйственного использования составляют - 237 га, улично-дорожная сеть - 210,4 га, придомовые территории - 159 га, парки и скверы - 56 га, территориальный резерв для промышленной и коммунально-складской застройки -169,4 га, территориальный резерв для земель общего пользования (рощи, плоскостные спортивные сооружения) -16 га.

Проведенный анализ состояния объектов благоустройства показал, что   требуют реконструкции и восстановления следующие зоны благоустройства:

| № | Наименование | Площадь всего, га | Удовл. состояние, га | Требуют приведения в удовлетворительное состояние, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть | 70,0 (без твердого покрытия) | 54,5 | 15,5 |
| 2 | Улично-дорожная сеть | 4,5 (с твердым покрытием) | 0 | 4,5 |
| 3 | Придомовые территории | 151,1 | 82,8 | 68,3 |
| 4 | Парки, скверы | 56,0 | 42,5 | 13,5 |
|  | Итого: | 281,6 | 179,8 | 101,8 |

Следовательно, предметом особого внимания данной программы, является 281,6 га  территории городского поселения.

2. Состояние жилищно-коммунального хозяйства

В Зерноградском городском поселении имеются 138 многоквартирных жилых домов различных годов постройки и степени изношенности. Проведен анализ состояния этих домов, который показывает, что по степени износа на 01.10.2009 многоквартирные дома делятся на группы следующим образом:

- со степенью износа 0 – 30%  79 домов;

- со степенью износа 31 – 65%  59 домов;

Этот анализ позволяет сделать вывод, что более 40% многоквартирных домов требуют повышенного внимания в плане поддержания их в работоспособном состоянии и обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан.

В 2005 – 2008 годах за счет средств Фонда софинансирования социальных расходов и бюджета городского поселения активно проводился капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в ходе которого подвергались ремонтным работам кровли, отмостки, подвалы, инженерные коммуникации, места общего пользования. Так, было отремонтировано:

- в 2005 году - 6 домов (ул. Специалистов, 59а, ул. Научный городок, 14, ул. им. Тельмана, 32, ул. Социалистическая, 39, ул. Советская, 13, ул. Социалистическая, 42);

- в 2006 году – 24 дома (ул. им. Ленина, 15, ул. им. Ленина, 11, ул. им. Колодина, 25, ул. Советская, 11,  ул. им. К.Маркса, 26, ул. Специалистов, 59б, ул. им. Шукшина, 2а, ул. Мира, 8, ул. им. Тельмана, 59, ул. им. Ленина, 30, ул.им. Чкалова, 13, ул.Социалистическая, 37, ул.им.Ленина, 46, ул. им. Чкалова, 18, ул. им. Чкалова, 20, ул. им. Шукшина, 100, ул. им. Шукшина, 98, ул. им. Шукшина, 96, ул. им. Ленина, 31, ул. Специалистов, 59, ул.Цветочная, 16, ул. им. Куйбышева, 5);

- в 2007 – 12 домов (ул. им. Ленина,44, ул. им. Тельмана, 28, ул. им. Тельмана,32, ул. им. Ленина, 41, ул. Мира, 6, ул. им. Шукшина, 95, ул. Социалистическая, 29, ул. им. Шукшина, 2, ул. им. Ленина, 38, ул. им. Чкалова,7, ул.им. Тельмана, 40);

- в 2008 году – 13 домов (ул. им. К. Маркса,44, ул. им. Шукшина, 90, ул. Мира,24, ул. им. Колодина, 17, ул. Первомайская, 55, ул. им. Колодина, 21, ул. Научный городок, 2,  ул. им. Ленина, 6, ул. им. Ленина, 26, ул. им. Ленина, 29, ул. им. Карла Маркса, 33, ул. Научный городок, 1, ул. Машиностроителей, 7).

Жилой фонд в городском поселении нуждается в постоянном контроле за техническим состоянием и в проведении мероприятий по поддержанию эксплуатационной надёжности строений. Проведены ремонтные работы только по части домов. Большинство многоквартирных домов также требуют ремонта, проектно-сметная документация с положительным заключением Госэкспертизы имеется.

Весьма негативным фактором, влияющим на состояние как многоквартирных, так и домов индивидуальной жилой застройки является подтопление территории г. Зернограда грунтовыми водами. На территории города Зернограда, начиная с 70-х годов, наблюдается постоянный подъем грунтовых вод и подтопление территории.

Причинами подтопления являются интенсивные утечки водонесущих коммуникаций, заиление и кальматация балок, нарушение поверхностного стока, интенсивный полив огородов, а так же грунтовый поток, идущий от восточной границы города.

В результате подтопления существенно изменился режим грунтовых вод, физико-механические свойства грунтов, в результате чего наблюдается деформация зданий и их разрушение. В 1999 году произошло обрушение 4-х этажного 32-х квартирного жилого дома. Погибли 11 человек

Для устранения возникшей аварийной ситуации было принято решение выполнить мероприятия по водопонижению с помощью закрытого горизонтального дренажа.

С 2001 года в г. Зернограде проводятся работы за счет средств федерального бюджета по Федеральной адресной инвестиционной программе и бюджета Ростовской области по строительству объекта «Первоочередные мероприятия по ликвидации аварийной ситуации в г. Зернограде от подтопления». К 2006 году построены горизонтальные дрены по четырем улицам, локальные очистные сооружения, произведена расчистка балки М. Хомутец. Выполненные объемы относятся к I этапу I комплекса строительства.

В 2007 году областным бюджетом предусматривалось финансирование работ по водопонижению в размере 3 950 тыс. руб., но затем эти средства были сняты.

В 2008 году из ФСР было выделено 4 000 тыс. руб. на начало строительства I этапа II комплекса - работы по строительству трех дрен (ГДр-2 по ул. Ленина от привокзальной площади до ул. им. Чкалова, стоимостью 10 237,92 тыс. руб., 1ГДр-2 по ул. Ленина от ул. Чкалова до ул. Ленина, 42, стоимостью 9 658,43 тыс. руб., 2Др-1 по ул. Чкалова от ул. Ленина до ул. Шукшина, стоимостью 5 463,01 тыс. руб.). Общая стоимость I этапа II комплекса строительства 25 359,36 тыс.руб. (цены 2008 года). В 2008 году были выполнены работы (строительство участка дрены Гдр-2 от привокзальной площади до школы № 2) на сумму 3 955,97 тыс. руб. После этого, в том же году Губернатор дал согласие на выделение из резервного фонда 25359,36 тыс. на завершение I этапа II комплекса строительства.

На сегодняшний день выполнены работы по строительству дрены ГДр-2 и 50% дрены 2Др-1. Профинансировано только строительство дрены ГДр-2 в размере 7 896,52 тыс. руб. В связи с финансовыми затруднениями, финансирование работ из областного бюджета приостановлено.

Вопрос финансирования оставшихся объемов, прошедших по торгам (в размере 17 489,84 тыс. руб.) требует решения.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели программы:

1. Благоустройство:

•  улучшение внешнего облика и экологического состояния города Зернограда.

2. Жилишно-комунальное хозяйство:

• создание условий безопасного проживания граждан и повышение уровня комфортности проживания граждан.

Задачи программы:

1. Благоустройство:

• Обеспечение комплексного подхода к  решению  вопросов благоустройства  улиц, площадей, общественных зеленых зон и реконструкции центральной части города;

• повышение качественного уровня благоустроенности территорий общего пользования площадей, улиц, парков и скверов;

•  повышение архитектурно-художественной выразительности городской среды,  обновление элементов комплексного благоустройства  центральных площадей и улиц города, городского парка,  тротуаров и дорожной сети (декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, не капитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация);

•  обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей города (валка аварийных деревьев), своевременное проведение мероприятий для обеспечения надёжной эксплуатации жилых зданий.

• развитие улично-дорожной сети города (асфальтирование, отсыпка, грейдирование).

• привлечение  к активному участию в решении вопросов благоустройства и поддержания санитарного порядка на территориях общего пользования, прилегающих территорий и закрепленных участков трудовые коллективы учреждений, организаций и предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей;

• активизация работы  домовых и уличных комитетов по благоустройству и  наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях;

2. Жилишно-комунальное хозяйство:

•  обеспечение безопасности жизни и здоровья жителей города (валка аварийных деревьев), своевременное проведение мероприятий для обеспечения надёжной эксплуатации жилых зданий.

• обеспечение эксплуатационной надёжности многоквартирных жилых домов;

• содержание муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры;

• поддержание муниципального жилищного фонда в состоянии, комфортном для проживания.

IV. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ  НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

1. Благоустройство территории Зерноградского городского поселения

| № | Наименование | Исполнители | Планируемый объем финансирования, тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | Разработка ПСД по строительству автомобильных дорог | Ведущий специалист по благоустройству | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2 | Содержание городских дорог и тротуаров: | - / - | 886,0 | 890,0 | 992,0 |
|  | 2.1. Грейдирование грунтовых дорог |  |  |  |  |
|  | 2.2. Планировка обочин |  |  |  |  |
|  | 2.3. Содержание городских дорог в зимний период |  |  |  |  |
|  | 2.4. Механизированная очистка дорожного покрытия от грязи и пыли с увлажнением |  |  |  |  |
|  | 2.5. Приобретение щебня, тырсы |  |  |  |  |
| 3 | Проведение работ по озеленению: | - / - | 2556,8 | 2500,0 | 2751,0 |
|  | 3.1. Валка аварийных деревьев |  |  |  |  |
|  | 3.2. Обрезка сухих деревьев |  |  |  |  |
|  | 3.3. Побелка деревьев |  |  |  |  |
|  | 3.4. Выкашивание сорной растительности, обкос обочин дорог и кошение газонов |  |  |  |  |
|  | 3.5. Посадка и уход за саженцами |  |  |  |  |
|  | 3.6. Восстановление газонов в центральной части города |  |  |  |  |
|  | 3.7. Посадка цветов летников и многолетников и уход за цветниками |  |  |  |  |
|  | 3.8. Консультационные услуги, выполнение дизайнерского проекта по разбивке клумб |  |  |  |  |
|  | 3.9. Организация рабочих мест для выполнения временных общественных работ по благоустройству (совместно с ГУ «Зерноградский районный Центр занятости населения») |  |  |  |  |
| 4 | Содержание территории города и наведение санитарного порядка: | - / - | 1150,0 | 1170,0 | 1300,0 |
|  | 4.1. Сбор летающего мусора |  |  |  |  |
|  | 4.2. Вывоз мусора от несанкционированных свалок |  |  |  |  |
|  | 4.3. Очистка урн |  |  |  |  |
|  | 4.4. Подметание площадок вокруг лавочек и урн на центральной улице |  |  |  |  |
|  | 4.5. Приобретение контейнеров |  |  |  |  |
|  | 4.6. Установка площадок ТБО |  |  |  |  |
| 5 | Отлов бродячих собак | - / - | 180,0 | 220 | 250,0 |
| 6 | Уход за памятником «Наступление» | - / - | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7 | Уход за городским туалетом | - / - | 150,0 | 170,0 | 190,0 |
| 8 | Транспортный налог | - / - | 35,0 | 38,0 | 40,0 |
| 9 | Транспортные услуги | - / - | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 10 | Смотр-конкурс на звание «Лучший многоэтажный дом, улица поселка, улица города» по номинациям: | - / - | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | 10.1. «Лучший многоквартирный жилой дом»; |  |  |  |  |
|  | 10.2. «Лучшая улица города Зернограда»; |  |  |  |  |
|  | 10.3. «Лучшая улица поселка» |  |  |  |  |
| 11 | Взаимодействие с учреждениями, организациями и предприятиями города всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, председателями поселковых, уличных и домовых комитетов по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Зерноградского городского поселения | - / - | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| 12 | Месячники по благоустройству на территории Зерноградского городского поселения | - / - | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| 13 | Субботники по благоустройству и наведению санитарного порядка на закрепленных территориях | - / - | не требует финансирования | не требует финансирования | не требует финансирования |
| 14 | Содержание кладбищ, выполнение работ по благоустройству нового кладбища | Ведущий специалист по благоустройству, главный специалист- архитектор | 320,0 | 350,0 | 373,0 |
| 15 | Проведение сезонных и по показаниям акарицидных, ларицидных и дератизационных обработок территорий и объектов (по плану | Ведущий специалист МП, ГО И ЧС | 87,0 | 90,0 | 90,0 |
| 16 | Обновление знаков по ул.Победы, ул.Губаревича, ул.Долбина | Специалист по культуре |  |  | 15,00 |
| 17 | Изготовление проекта «Въездного знака г.Зерноград» и его установка | Главный специалист- архитектор | 50,0 | 250,0 |  |
| 18 | Приобретение и установка малых архитектурных форм (лавочек, вазонов, урн и др.) и других элементов комплексного благоустройства | - / - | 190,0 | 80,0 | 200,0 |
|  | Всего: |  | 6199,8 | 6353,0 | 6796,0 |

2. Благоустройство городского парка культуры и отдыха

| № | Наименование | Исполнители | Планируемый объем финансирования, тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | Благоустройство, озеленение, приобретение элементов комплексного благоустройства в городской парк культуры и отдыха: | Ведущий специалист по благоустройству, специалист по культуре | 800,0 | 570,0 | 700,0 |
|  | 1.1. Валка аварийных деревьев | - / - |  |  |  |
|  | 1.2. Кошение сорной растительности | - / - |  |  |  |
|  | 1.3. Посадка и уход за саженцами | - / - |  |  |  |
|  | 1.4. Корчевание пней | - / - |  |  |  |
|  | 1.5. Устройство площадки для передвижных аттракционов | - / - |  |  |  |
|  | 1.6. Вывоз мусора от несанкционированных свалок | - / - |  |  |  |
|  | 1.7. Приобретение и установка малых архитектурных форм (лавочек, вазонов, урн и др.) | Главный специалист- архитектор |  |  |  |
|  | Всего: |  | 800,0 | 570,0 | 700,0 |

3. Жилищно-коммунальное хозяйство

| № | Наименование | Исполнители | Планируемый объем финансирования, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Жилищное хозяйство: | Зав.сектором ЖКХ | 900,0 | 2600,0 | 2600,0 |
|  | 1.1. Исполнение договоров социального займа жилья |  | 400,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | 1.2. Выборочный капитальный ремонт здания по ул.им.Чкалова, 17 (муниципальное имущество) |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 1.3. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности жилых зданий |  | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2 | Коммунальное хозяйство: | - / - | 2620,0 | 790,0 | 790,0 |
|  | 2.1. Обслуживание объектов и сетей эл.хозяйства (муниципальное имущество) |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | 2.2. Обслуживание объектов и сетей газового хозяйства (муниципальное имущество) |  | 800,0 | 80,0 | 80,0 |
|  | 2.3. Оплата тепловой энергии, ГРП-1, ГРП-2, КНС |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | 2.4. Оплата потребления электрической энергии КНС, ВНС |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | 2.5. Техническое обслуживание уличных газопроводов |  | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.6. Проектно-изыскательские работы на проведение капитального ремонта и реконструкции объектов и сетей электорохозяйства по ул.Шукшина |  | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 3520,0 | 3390,0 | 3390,0 |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 10519,8 | 10313,0 | 10886,0 |

V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 2010-2012 годы.

VI. Важнейшие целевые индикаторы

и показатели программы

Критерии оценки

качественного состояния благоустроенности города и населенных пунктов Зерноградского городского поселения

| Показатели | Примечание |
| --- | --- |
| Реализация муниципальной ведомственной целевой программы «Город для людей» | Учитывается общее освоение выделенных средств по разделам программы в процентах, выполнение всех запланированных на отчетный год мероприятий |
| Обеспеченность населения зелеными насаждениями | Рост посадок саженцев деревьев (не менее 5-10%) |
| Обеспечение сохранности и увеличение количества малых архитектурных форм и других элементов комплексного благоустройства | Увеличение количества элементов малых архитектурных форм (в т.ч. скамеек, урн, декоративных светильников, декоративных ограждений) на каждый отчетный год |
| Санитарно-эпидемиологическое состояние муниципального образования: вывоз ТБО от несанкционированных свалок, состояние площадок ТБО, количество площадок ТБО | - Оценка проставляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РО в Зерноградском районе в баллах по пятибалльной шкале (чем лучше состояние или проводимая работа, тем выше балл); - увеличение количества площадок ТБО, отвечающим санитарным нормам (не менее 50-60 %); - сокращение количества жалоб. |
| Содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами | - Удовлетворительное - соответствующее санитарным и техническим нормам и правилам; - неудовлетворительное - не соответствующее санитарным и техническим нормам и правилам. |
| Благоустройство и содержание кладбищ | Оценка проставляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РО в Зерноградском районе в баллах по пятибалльной шкале (чем лучше состояние или проводимая работа, тем выше балл). |
| Работа с населением по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях | Увеличение количества участников в смотре-конкурсе по благоустройству на звание «Лучший многоэтажный дом, улица поселка, улица города» (на 15-20%) |
| Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан городского поселения. | Оценка даётся жителями на общих собраниях собственников жилых помещений. |

VII. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения.

Общий объем финансирования   –  31 718,8  тыс. руб., в том числе:

2010 год – 10519,8 тыс. руб.;

2011 год – 10313,0 тыс. руб.;

2012 год – 10886,0 тыс. руб.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

• Общее руководство и координацию работы по исполнению программы осуществляется сектором ЖКХ Администрации Зерноградского городского поселения;

• Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет  комиссия по формированию, реализации и оценке эффективности муниципальных долгосрочных целевых, ведомственных целевых программ на территории Зерноградского городского поселения.

Ведущий специалист							Л.С. Маслова