РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  245а

26.02.2010											   г. Зерноград

О внесении изменений в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 02.10.2009г.№ 842

В соответствии с  постановлением Администрации Ростовской области от 31.03.2009г.№146 «О порядке принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации областных долгосрочных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

    - Внести  в постановление Администрации Зерноградского городского поселения от 02.10.2009г. №842 «О утверждении ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении на 2010-2012 годы»»следующие изменения:

1.1 Раздел I в строке : «Объем финансирования мероприятий» изложить в следующей редакции:

| Объем финансирования мероприятий | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения. Общий объем финансирования - 40348,6 тыс. руб., в том числе: 2010 год - 13196,6 тыс. руб.; 2011 год - 13150,0 тыс. руб.; 2012 год -14002,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2 Раздел IV отменить и изложить в следующей редакции:

IV.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ на территории

Зерноградского городского поселения

на 2010-2012 годы

| № | Наименование | Планируемый объем финансирования, тыс.руб | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах населенных пунктов поселения: | 60,0 | 80,0 | 80,0 | Решение задач оценки состояния ОДД, выявления узких мест, разработка проектов ОДД |
|  | 1.1. пос.Комсомольский, |  |  |  |  |
|  | 1.2. пос.Эксперименталь-ный |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение уличного освещения, техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения, изготовление проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт СНО | 9254,0 | 9450,0 | 10620,0 | Освещение улиц в ночное время |
| 3 | Проектирование и создание автомобильных парковок всех видов | 155,0 | 0,0 | 22,0 | Разгрузка улично-дорожной сети |
| 4 | Содержание и капитальный ремонт светофорных объектов (капитальный ремонт - на перекрестке ул.Специалистов – ул.им.Чкалова) | 350,0 | 160,0 | 180,0 | Повышение БДД |
| 5 | Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети и тротуаров | 2887,6 | 3100,0 | 2800,0 | Повышение БДД за счет улучшения качества дорожного полотна |
| 6 | Установка, ремонт, замена силового барьерного ограждения на искусственных сооружениях и опасных участках улиц | 50,0 | 50,0 | 0,0 | Повышение БДД на дамбе в пос. Экспериментальный |
| 7 | Обустройство площадок и павильонов для посадки и высадки пассажиров и школьников | 140,0 | 110,0 | 100,0 | Повышение безопасности школьников, исключение возможности наезда на детей возле остановок |
| 8 | Содержание, текущий ремонт и замена технических средств организации дорожного движения в соответствии с требованиями обеспечения БДД (ДЗ +гор. разметка) | 300 | 200,0 | 200,0 | Повышение БДД за счет обеспечения надежности функционирования технических средств ОДД |
|  | ИТОГО: | 13196.6 | 13150,0 | 14002,0 |  |

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, что будет достигаться посредством  системы программных мероприятий  в соответствии с таблицей№1.

Таблица №1

СИСТЕМА

программных мероприятий по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров по годам

| № п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
| 1 | Грейдирование грунтовых дорог | Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог | Сектор ЖКХ и благоустройства | 2010-2012 годы | Бюджет Зерноградского городского поселения | Денежные средства бюджета ЗГП предусмотрены в ведомственной целевой программе «Город для людей» |
| 2 | Проведение текущего и ямочного ремонта | Поддержание внутрипоселковых асфальтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог | Сектор ЖКХ и благоустройства | 2010-2012 годы | Бюджет Зерноградского городского поселения | 1503,8 | 1902,7 | 1593,7 | 5002,2 |
| 3 | Установка средств технического регулирования движения | Повышение безопасности дорожного движения на внутригородских и внутрипоселковых дорогах общего пользования местного значения | Сектор ЖКХ и благоустройства | 2010-2012 годы | Бюджет Зерноградского городского поселения | 300 | 200 | 200 | 700 |
|  | Итого по содержанию дорог |  |  | 2010 — 2012 годы | Бюджет Зерноградского городского поселения | 1953,8 | 2257,7 | 1948,7 | 6160,2 |
| Получение субсидий субсидий из районного бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1. | Объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта на сети внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего | развитие сети внутригородских и внутрипоселковых дорог общего пользования местного значения | Сектор ЖКХ и благоустройства | 2010 – 2012 годы | всего | 7956,4 | 1042,3 | 1051,3 | 10050 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6722,6 | * | * | 6722,6 |
|  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1233,8 | 1042,3 | 1051,29 | 3327,4 |

* - средства областного бюджета

Полученные субсидии из районного бюджета бюджету городского поселения за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров будут распределяться исходя из возможности бюджета городского  поселения на софинансирование — пообъектно,.в соответствии с таблицей №2.

Таблица № 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий из районного бюджета бюджета за счет средств Фонда софинансирования расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров по годам

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта тыс. руб. | № и дата заключения экспертизы | Финансирование из областного бюджета тыс. руб. | Финансирование из местного бюджета тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |
| Зерноградское городское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт дороги по пер. Элеваторный ПК 0+50 — ПК 5+50 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1880,1 | 61-1-3-1584-08 от 28.07.2008 | 1620,7 | 259,5 |
| 2 | Капитальный ремонт дороги по ул. Зерновая ПК 0+00 ПК 5+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1652,3 | 61-1-3-1256-08 от 28.07.2008 | 1424,3 | 228,0 |
| 3 | Капитальный ремонт дороги по ул. Высоцкого ПК 6+80- ПК 10+20 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1668,5 | 61-1-3-1253-08 от 28.07.2008 | 1438,3 | 230,3 |
| 4 | Капитальный ремонт дороги по ул. Губаревича на участке ПК 3+25 -ПК 7+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1032,3 | 2519-2006-04 от 28.09.2006 | 754,1 | 278,3 |
| 5.Капитальный ремонт тротуара по ул. Макаренко ПК 0+00-ПК13+00 в г. Зернограде Ростовской области | 1051,7 | 61-1-3-4098-08 от 28.03.2008 | 906,5 | 145,1 |
| 6 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Октябрьская ПК 0+00- ПК 7+00 в г. Зернограде Ростовской области | 671,4 | 2519-2006-09 от 28.09.2006 | 578,7 | 92,6 |
| Всего в 2010 году | 7956,3 |  | 6722,6 | 1233,8 |
| 2011 год |
| 1 | Капитальный ремонт дороги по ул.Мичурина ПК 0+00 ПК 9+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 3604,2 | 61-1-3-4106-08 от 31.03.2008 | * | 497,7 |
| 2 | Капитальный ремонт дороги по ул. Остапенко ПК 0+00 ПК 4+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1464,1 | 61-1-3-4099-08 от 28.03.2008 | * | 202,2 |
| 3. | Капитальный ремонт пешеходного тротуара по ул. Седова ПК 0+00 ПК 9+50 в г. Зернограде Ростовской области | 775,3 | 2519-2006-06 от 28.09.2006 | * | 107,0 |
| 4 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Крупской ПК 0+00 ПК 7+00 в г. Зернограде Ростовской области | 697,8 | 2519-2006-01 от 27.09.2006 | * | 96,3 |
| 5 Капитальный ремонт дороги по ул.Докучаева ПК 0+00 ПК 3+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1007,6 | 61-1-3-4100-08 от 28.03.2008 | * | 139,1 |
| Всего в 2011 году | 7549,0 |  |  | 1042,3 |
| 2012 год |
| 1. | Капитальный ремонт дороги по ул. Новгородская ПК 0+00 ПК 5+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1807,7 | 61-1-3-1254-08 от 28.07.2008 | * | 249,5 |
| 2. | Капитальный ремонт дороги по ул. Гайдара ПК 0+00 - ПК 5+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 3610,5 | 61-1-3-1257-08 от 28.03.2008 | * | 498,2 |
| 3 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Кольцовского ПК 0+00 ПК 8+50 в г. Зернограде Ростовской области | 2199,9 | 2519-2006-16 от 30.11.2006 | * | 303,6 |
| Всего в 2012 году | 7618,1 |  | * | 1051,3 |

3. Раздел VI дополнить следующим содержанием:.Целевые индикаторы и показатели Программы представлены
в таблице № 3.

Таблица №3

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 61* | 60,1* | 59,2* |
| 2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100 |

* Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

4. Раздел VII  изложить в следующей редакции:

VII. ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета Зерноградского городского поселения.

Общий объем финансирования  - 40348,6 тыс. руб., в том числе:

2010 год - 13196,6 тыс. руб.;

2011 год - 13150,0 тыс. руб.;

2012 год -14002,0 тыс. руб.

5. Дополнить постановление приложением № 2 следующего содержания :

Приложение №2

к  ведомственной  целевой программе

«Повышение безопасности дорожного

движения в Зерноградском городском

поселении на 2010 – 2012 годы»

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации ведомственной  целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения

в Зерноградском городском поселении на 2010 – 2012 годы»

1. Оценка эффективности реализации ведомственной  целевой программы « Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа) осуществляется заказчиком Программы – Администрацией Зерноградского городского поселения  по годам в течение всего срока реализации Программы.

2. В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

2.1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:

ЦИФi

КЦИi = ---------------------------   , где:

ЦИПi

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

2.2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi = ---------------------------   , где:

БЗПi

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

2.3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

БРПi                            БРФi

ЭПi = --------------------------   ;  ЭФi  = ---------------------------   , где:

ЦИПi                          ЦИФi

ЭПi (ЭФi) – плановая (фактическая) отдача бюджетных средств
по i-му мероприятию Программы;

БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора
по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

    - Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Зерноград официальный»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Зерноградского городского поселения А.И. Платонова, финансово-экономической отдел Администрации Зерноградского городского поселения (начальник Н.В. Кравцова), сектор жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Зерноградского городского поселения (заведующий сектором П.Е. Синельников).

Заместитель  Главы Администрации

Зерноградского  городского поселения 					       А.И. Платонов