 Приложение
к постановлению Администрации Зерноградского
городского поселения от 06.05.2010 № 494

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 2010-2012 и ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ

п/п	Наименование работ	Стоимость / млн. руб.	Прогнозируемый план финансирования / по годам, млн. руб.					Предполагаемый источник / финансирования / (млн. руб)	Достигаемый эффект	Оформление технического паспорта	Оформление права собственности	Примеча / ние
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Объекты и сети ВКХ на территории г. Зернограда
Водоотведение
1	г. Зерноград / Капитальный ремонт КНС по ул. им. Шукшина, 91д	1,191	СМР- / 1,191					ФСР-0,986 (по согласованию) / МБ-0,205	Поддержание в технически исправном состоянии здания. Снижение уровня износа с 70% до 15%	имеется	имеется	Имеется ПСД
2	г. Зерноград / Капитальный ремонт оборудования КНС по ул. им. Шукшина, 91д	0,469		СМР- / 0,469					ФСР-0,404 (по согласованию) / МБ-0,065	Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%.	имеется	имеется	Имеется ПСД
3	г. Зерноград / Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Цветочная (напорный коллектор).	1,926		СМР- / 1,926					ФСР-1,660 (по согласованию) / МБ-0,266	Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки. Подключение дополнительных абонентов.	имеется	имеется	Имеется ПСД
4	г. Зерноград / Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Машиностроителей Д=200мм, L=500м	2,067		ПИР- / 0,188	СМР- / 1,879				ФСР-1,782 (по согласованию) / МБ-0,285	Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки.	1 кварт. / 2011г	2 кварт. / 2012г
5	г. Зерноград / Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Железнодорожная Д=150мм, L=250м	0,737		ПИР- / 0,067	СМР- / 0,670				ФСР-0,578 (по согласованию) / МБ-0,159	Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки.	3 кварт. / 2010г	4 кварт. / 2011г
6	г. Зерноград / Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. К. Маркса до ЗГА Д=200мм, L=400м	1,653				ПИР- / 0,150	СМР- / 1,503		ФСР-1,425 (по согласованию) / МБ-0,228	Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки.	3 кварт. / 2010г	4 кварт. / 2011г
7	г. Зерноград / Капитальный ремонт канализационных сетей по пер. Больничный Д=150мм, L=100м	0,253					ПИР- / 0,023	СМР- / 0,230	ФСР-0,198 (по согласованию) / МБ-0,055	Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки.	3 кварт. / 2010г	4 кварт. / 2011г
8	г. Зерноград / Капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Цветочная (Самохвалова) Д=150мм, L=100м	0,296	ПИР- / 0,027	СМР- / 0,269					ФСР-0,232 (по согласованию) / МБ-0,064	Исключение порывов. Улучшение экологической обстановки.	3 кварт. / 2010г	4 кварт. / 2011г	Финансирование ПИР в 2010 году из муниципального бюджета.
9	г. Зерноград / Проектирование и строительство разводящей канализационной сети и КНС в / п. Тимирязева / Д = 150-250 мм, протяжённостью 30,0 км	75,020			ПИР- / 6,820	СМР- / 22,000	СМР- / 22,000	СМР- / 24,200	ФСР-64,667 (по согласованию) / МБ-10,353	Снижение уровня подтапливаемого грунтовыми водами. Повышение качества предоставляемых услуг.	Новое / строительство
Итого по водоотведению		83,612	1,218, / в том числе: / СМР-1,191, из них: ФСР-0,986; МБ-0,205 / ПИР-0,027, из них: ФСР-0,0; МБ-0,027	2,919, в том числе: / СМР-2,664, / из них: / ФСР-2,296; / МБ-0,368 / ПИР-0,255, / из них: / ФСР-0,202; / МБ-0,053	9,369, в том числе: / СМР-2,549, / из них: / ФСР-2,197; / МБ-0,352 / ПИР-6,820, / из них: / ФСР-5,879; / МБ-0,941	22,150, в том числе: / СМР-22,000, / из них: / ФСР-18,964; / МБ-3,036 / ПИР-0,150, / из них: / ФСР-0,129; / МБ-0,021	23,526, в том числе: / СМР-23,503, / из них: / ФСР-20,260; / МБ-3,243 / ПИР-0,023, / из них: / ФСР-0,0; / МБ-0,023	24,430, в том числе: / СМР-24,430, / из них: / ФСР-21,059; / МБ-3,371 / ПИР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 0,0	ФСР-71,972 (по согласованию) / МБ-11,640 / в том числе: / СМР-76,337, / из них: / ФСР-65,762; МБ-10,575. / ПИР-7,275, / из них: / ФСР-6,210; / МБ-1,065
Водоснабжение
10	г. Зерноград / Строительство объекта "Водопровод от насосной станции № 4 до пос. Тимирязево-2 в г. Зернограде Ростовской области"	16,781		СМР- / 16,781					ФСР-14,465 (по согласованию) / МБ-2,316	Необходимо в связи с дефицитом водоснабжения п. Тимирязева и п. Тимирязева-2. Восстановление полноценного водоснабжения северо-восточного микрорайона. Улучшение водоснабжения жителей центральной части города.	Новое строительство		Имеется ПСД.
11	г. Зерноград / Капитальный ремонт ВНС по ул. им. Шукшина, 98е	1,136		СМР- / 1,136					ФСР-0,979 (по согласованию) / МБ-0,157	Поддержание в технически исправном состоянии здания. Снижение уровня износа с 70% до 15%	имеется	имеется	Имеется ПСД
12	г. Зерноград / Капитальный ремонт оборудования ВНС по ул. им. Шукшина, 98е.	0,494		СМР- / 0,494					ФСР-0,426 (по согласованию) / МБ-0,068	Поддержание в технически исправном состоянии оборудования. Снижение уровня износа с 68% до 15%.	имеется	имеется	Имеется ПСД
13	г. Зерноград / Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Цветочная.	0,590		СМР- / 0,590					ФСР-0,509 (по согласованию) / МБ-0,081	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 8%.	имеется	имеется	Имеется ПСД
14	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Гагарина, Д=100мм, L=455м	1,133	ПИР- / 0,103	СМР- / 1,030					ФСР-0,977 (по согласованию) / МБ-0,156	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г	Финансирование ПИР в 2010 году из муниципального бюджета
15	г. Зерноград / Строительство разводящих сетей по ул. Строителей, Д=100мм, L=700м	1,744			ПИР- / 0,159	СМР- / 1,585			ФСР-1,503 (по согласованию) / МБ-0,241	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%.	Новое строительство
16	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Авиационный, Д=100мм, L=250м	0,527	ПИР- / 0,048	СМР- / 0,479					ФСР-0,413 (по согласованию) / МБ-0,114	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г	Финансирование ПИР в 2010 году из муниципального бюджета
17	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Маныческая, Д=100мм, L=900м	2,242	ПИР- / 0,204	СМР- / 2,038					ФСР-1,933 (по согласованию) / МБ-0,309	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г	Финансирование ПИР в 2010 году из муниципального бюджета
18	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Жуковского, Д=100мм, L=950м	2,366	ПИР- / 0,215	СМР- / 2,151					ФСР-2,039 (по согласованию) / МБ-0,327	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г	Финансирование ПИР в 2010 году из муниципального бюджета
19	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Седова, Д=100мм, L=1260м	3,138	ПИР- / 0,285	СМР- / 2,853					ФСР-2,705 (по согласованию) / МБ-0,433	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,3%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г	Финансирование ПИР в 2010 году из муниципального бюджета
20	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Б. Хмельницкого, Д=100мм, L=1260м	3,138		ПИР- / 0,285	СМР- / 2,853				ФСР-2,705 (по согласованию) / МБ-0,433	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
21	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Чапаева, Д=100мм, L=1470м	3,661		ПИР- / 0,333	СМР- / 3,328				ФСР-3,156 (по согласованию) / МБ-0,505	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,6%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
22	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Котовского, Д=100мм, L=1470м	3,661		ПИР- / 0,333	СМР- / 3,328				ФСР-3,156 (по согласованию) / МБ-0,505	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 6%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
23	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Мичурина, Д=100мм, L=1470м	3,661	ПИР- / 0,333	СМР- / 3,328					ФСР-3,156 (по согласованию) / МБ-0,505	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г	Финансирование ПИР в 2010 году из муниципального бюджета
24	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Докучаева, Д=100мм, L=1470м	3,661			ПИР- / 0,333	СМР- / 3,328			ФСР-3,156 (по согласованию) / МБ-0,505	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
25	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Щорса, Д=100мм, L=1470м	3,661			ПИР- / 0,333	СМР- / 3,328			ФСР-3,156 (по согласованию) / МБ-0,505	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,1%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
26	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Лазо, Д=100мм, L=1470м	3,661			ПИР- / 0,333	СМР- / 3,328			ФСР-3,156 (по согласованию) / МБ-0,505	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
27	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Гайдара, Д=100мм, L=1470м	3,661			ПИР- / 0,333	СМР- / 3,328			ФСР-3,156 (по согласованию) / МБ-0,505	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,3%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
28	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Остапенко, Д=100мм, L=1240м	2,618				ПИР- / 0,238	СМР- / 2,380		ФСР-2,257 (по согласованию) / МБ-0,361	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,9%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
29	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Абрикосовый, Д=100мм, L=550м	1,612				ПИР- / 0,147	СМР- / 1,465		ФСР-1,390 (по согласованию) / МБ-0,222	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,8%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
30	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по пер. Малиновый, Д=100мм, L=200м	0,422				ПИР- / 0,038	СМР- / 0,384		ФСР-0,331 (по согласованию) / МБ-0,091	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
31	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Российская, Д=100мм, L=400м	1,173				ПИР- / 0,107	СМР- / 1,066		ФСР-1,011 (по согласованию) / МБ-0,162	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 4,5%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
32	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Комарова, Д=100мм, L=300м	0,634				ПИР- / 0,058	СМР- / 0,576		ФСР-0,497 (по согласованию) / МБ-0,137	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,1%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
33	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Виноградная, Д=100мм, L=450м	0,949				ПИР- / 0,086	СМР- / 0,863		ФСР-0,744 (по согласованию) / МБ-0,205	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,2%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
34	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. Фруктовая, Д=100мм, L=500м	1,055				ПИР- / 0,096	СМР- / 0,959		ФСР-0,827 (по согласованию) / МБ-0,228	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,6%.	2 кварт. / 2010г	3 кварт. / 2011г
35	г. Зерноград / Капитальный ремонт разводящих сетей по ул. им. Шукшина, Д=25-160мм, L=720м	1,519	ПИР- / 0,138	СМР- / 1,381					ФСР-1,309 (по согласованию) / МБ-0,210	Уменьшение потерь воды, экономия электроэнергии на 5,9%.	Имеется	Имеется	Финансирование ПИР в 2010 году из муниципального бюджета
36	Установка общедомовых приборов учёта потребляемой воды в многоквартирных жилых домах ( с установкой фильтра, обратного клапана и воздухоотвода) -56 шт .	0,952	ПИР- / 0,0	СМР- / 0,952					ФСР-0,574 (по согласованию) / МБ-0,092 / Вне бюджетные средства-0,286 (по согласованию)	Достижение полной оплаты используемой воды населением исходя из показаний общедомовых приборов учёта в многоквартиных жилых домах.
37	г. Зерноград / Капитальный ремонт артезианской скважины. Установка станции очистки воды по ул. Цветочная.	2,296, / из них / 0,596 / 1,700			ПИР- / 0,054	СМР- / 0,542 / устан.станц. / 1,700			ФСР-1,933 (по согласованию) / МБ-0,363	Создание резервного источника водоснабжения.	Имеется	4 кварт. / 2010г
38	г. Зерноград / Капитальный водонапорной башни Рожновского поул. Цветочная.	0,506			ПИР- / 0,046	СМР- / 0,460			ФСР-0,397 (по согласованию) / МБ-0,109	Создание резервного источника водоснабжения.	Имеется	4 кварт. / 2010г
39	г. Зерноград / Строительство водопровода по ул. Алтайская и Ураль- / ская, Д=100мм, L=500м каждый	2,750				ПИР-0,250	СМР-2,500		ФСР-2,370 (по согласованию) / МБ-0,380	Обеспечение населения водоснабжением.	Новое строительство
	Итого по водоснабжению	75,402	1,326, / в том числе: / СМР-0,0, / из них: ФСР-0,0; МБ- / 0,0 / ПИР-1,326, из них: ФСР-0,0; МБ-1,326	34,164, в том числе: / СМР-33,213, / из них: / ФСР-28,383; / МБ-4,544, / Вне бюдж.-0,286 / ПИР-0,951, / из них: / ФСР-0,820; / МБ-0,131	11,100, в том числе: / СМР-9,509, / из них: / ФСР-8,197; / МБ-1,312 / ПИР-1,591, / из них: / ФСР-1,291; / МБ-0,300	18,619 в том числе: / СМР-17,599, / из них: / ФСР-15,170; / МБ-2,429 / ПИР-1,020 / из них: / ФСР-0,640; / МБ-0,380	10,193 в том числе: / СМР-10,193, / из них: / ФСР-8,786; / МБ-1,407 / ПИР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ-0,0	0,0, / в том числе: / СМР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 0,0 / ПИР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 0,0	ФСР-63,287 (по согласованию) / МБ-11,829 / в том числе: / СМР-70,514, / из них: / ФСР-60,536; МБ-9,692; / Вне бюд- / жетные- / 0,286 (по согласованию) / ПИР-4,888, / из них: / ФСР-2,751; / МБ-2,137
Водоснабжение посёлков Зерноградского городского поселения
40	пос. Шоссейный / Проектирование / и реконструкция сетей водопровода протяжённостью 7805 м, замена запорной арматуры Д = 100 -150 мм – 18 шт., установка ПГ – 12 шт.	15,400		ПИР- / 1,400	СМР- / 14,000				ФСР-13,275 (по согласованию) / МБ-2,125	Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 69% до 15%	Имеется	3кварт. / 2010г
41	пос. Шоссейный / Строительство артезианской скважины водо- / снабжения -1 шт . / Установка станции очистки воды.	3,218 / из них / 1,518 / 1,700				ПИР- / 0,138	СМР- / 1,380 / устан. станц. / 1,700		ФСР-2,774 (по согласованию) / МБ-0,444	Необходимость гарантированного водоснабжения.	Новое строительство
42	пос. Шоссейный / Капитальный ремонт водонапорной башни – 1 шт.	0,495			ПИР- / 0,045	СМР- / 0,450			ФСР-0,388 (по согласованию) / МБ-0,107	Поддержание в технически исправном состоянии сооружения. Снижение уровня износа с 62% до 20%..	Имеется	3кварт. / 2010г
43	пос. Кленовый / Капитальный ремонт сетей водопровода Д = 100 – 150 мм, протяжённостью 3600 м, замена запорной арматуры Д = 100-150 мм – 23 шт., ПГ – 10 шт.	3,047					ПИР- / 0,277	СМР- / 2,770	ФСР-2,627 (по согласованию) / МБ-0,420	Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 78% до 25%	1 кварт. / 2011г	2 кварт. / 2012г
44	пос. Кленовый / Капитальный ремонт артезианской скважины водо- / снабжения – 1 шт. Установка станции очистки воды .	2,108, / из них / 0,408 / 1,700		ПИР- / 0,037	СМР- / 0,371 / устан. станц. / 1,700				ФСР-1,785 (по согласованию) / МБ-0,323	Необходимость гарантированного водоснабжения, приведение дебита скважины к проектному.	1 кварт. / 2011г	2 кварт. / 2012г
45	пос. Кленовый / Строительство артезианской скважины водоснабжения -1шт. / Установка станции очистки воды.	3,218, / из них / 1,518 / 1,700					ПИР- / 0,138	СМР- / 1,380 / устан. станц. / 1,700	ФСР-2,774 (по согласованию) / МБ-0,444	Необходимость гарантированного водоснабжения.	Новое строительство
46	пос. Кленовый / Капитальный ремонт водонапорной башни – 1 шт.	0,495		ПИР- / 0,045	СМР- / 0,450				ФСР-0,388 (по согласованию) / МБ-0,107	Поддержание в технически исправном состоянии сооружения. Снижение уровня износа с 68% до 20%..	1 кварт. / 2011г	2 кварт. / 2012г
47	пос. Комсомольский / Капитальный ремонт сетей водопровода Д = 100 – 150 мм, протяжённостью 3.5 км, замена запорной арматуры Д = 100-150 мм – 21 шт., ПГ – 9 шт.	2,958				ПИР- / 0,269	СМР- / 2,689		ФСР-1,550 (по согласованию) / МБ-0,408	Снижение эксплуатационных затрат, приведение в технически исправное состояние, сокращение непроизводительных потерь воды. Снижение уровня износа с 61% до 45%	1 кварт. / 2011г	2 кварт. / 2012г
48	пос. Комсомольский / Капитальный ремонт артезианской скважины водо / снабжения-1 шт. Установка станции очистки воды.	2,626 / из них / 0,926 / 1,700			ПИР- / 0,084	СМР- / 0,842 / устан. станц. / 1,700			ФСР-2,191 (по согласованию) / МБ-0,435	Необходимость гарантированного водоснабжения, приведение дебита вкажины к проектному.	1 кварт. / 2011г	2 кварт. / 2012г
49	хут. Каменный / Строительство артезианской скважины водо- / снабжения – 1 шт. Установка станции очистки воды.	3,218, / из них / 1,518 / 1,700		ПИР- / 0,138	СМР- / 1,380 / устан. станц. / 1,700				ФСР-2,774 (по согласованию) / МБ-0,444	Организация водоснабжения.	Новое строительство
50	хут. Каменный / Строительство водонапорной башни – 1 шт.	0,682		ПИР- / 0,062	СМР- / 0,620				ФСР-0,534 (по согласованию) / МБ-0,148	Организация водоснабжения.	Новое строительство
51	хут. Каменный / Капитальный ремонт разводящих сетей протяжённостью 1360 м.	3,355			ПИР- / 0,305	СМР- / 3,050			ФСР-2,892 (по согласованию) / МБ-0,463	Организация водоснабжения.	4 кварт. / 2010г	2 кварт. / 2011г
	Итого водоснабжение посёлков	40,820	0,0, / в том числе: / СМР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 0,0 / ПИР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 0,0	1,682, / в том числе: / СМР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 0,0 / ПИР-1,682 / из них: / ФСР-1,326; / МБ- / 0,356	20,655, / в том числе: / СМР-20,221, / из них: / ФСР-17,431; / МБ- / 2,790 / ПИР-0,434, / из них: / ФСР-0,263; / МБ- / 0,171	6,449, / в том числе: / СМР-6,042, / из них: / ФСР-5,208; / МБ- / 0,834 / ПИР-0,407, / из них: / ФСР-0,351; / МБ- / 0,056	6,184, / в том числе: / СМР-5,769, / из них: / ФСР-4,973; / МБ- / 0,796 / ПИР-0,415, / из них: / ФСР-0,358; / МБ- / 0,057	5,850, / в том числе: / СМР-5,850, / из них: / ФСР-5,043; / МБ- / 0,807 / ПИР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 0,0	ФСР-34,953 (по согласованию) / МБ-5,867 / в том числе: / СМР-37,882, / из них: / ФСР-32,655; МБ-5,227. / ПИР-2,938, / из них: / ФСР-2,298; / МБ-0,640
	Всего водоснабжение и водотведение Зерноградского городского поселения.	199,834	2,544, / в том числе: / СМР-1,191, / из них: / ФСР-0,986; / МБ- / 0,205 / ПИР-1,353, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 1,353	38,765, / в том числе: / СМР-35,877, / из них: / ФСР-30,679; / МБ- / 4,912 / Вне бюдж.-0,286 / ПИР-2,888, / из них: / ФСР-2,348; / МБ- / 0,540	41,124, / в том числе: / СМР-32,279, / из них: / ФСР-27,825; / МБ- / 4,454 / ПИР-8,845, / из них: / ФСР-7,433; / МБ- / 1,412	47,218 / в том числе: / СМР-45,641, / из них: / ФСР-39,342; / МБ- / 6,299 / ПИР-1,577 / из них: / ФСР-1,120 / МБ- / 0,457	39,903, / в том числе: / СМР-39,465, / из них: / ФСР-34,019; / МБ- / 5,446 / ПИР-0,438, / из них: / ФСР-0,358; / МБ- / 0,080	30,280, / в том числе: / СМР-30,280, / из них: / ФСР-26,102; / МБ- / 4,178 / ПИР-0,0, / из них: / ФСР-0,0; / МБ- / 0,0	ФСР-170,212 (по согласованию) / МБ-29,336 / в том числе: / СМР-184,733, / из них: / ФСР-158,953; МБ-25,494; / Вне бюдж.-0,286 / ПИР-15,101, / из них: / ФСР-11,259; / МБ-3,842
Строительство резервного водовода от реки Дон до г. Зернограда
1	Строительство резервного трубопровода ПНД Д=500мм, L=6100м от НС1 до НС2.	82,520		ПИР- / 4,671	СМР- / 77,849				Областной бюджет-82,520 (по согласованию)	Наличие надёжного водоснабжения.	Новое строительство		Заказчик Администрация РО (по согласованию)
2	Строительство резервного трубопровода ПНД Д=500мм, L=12100м от НС2 до НС3.	164,254			ПИР- / 9,297	СМР- / 154,957			Областной бюджет-164,254 (по согласованию)	Наличие надёжного водоснабжения.	Новое строительство		Заказчик Администрация РО (по согласованию)
3	Строительство резервного трубопровода ПНД Д=400мм, L=36400м от НС3 до НС4.	413,920				ПИР- / 23,429	СМР- / 390,491		Областной бюджет-413,920 (по согласованию)	Наличие надёжного водоснабжения.	Новое строительство		Заказчик Администрация РО (по согласованию)
	Итого по водоводу	660,694		4,671	87,146	178,386	390,491		Областной бюджет-660,694 (по согласованию
	Всего по программе, / Из них: / -строительство водовода; / -муниципальная собственность	860,528 / 660,694 / 199,834	2,544 / 0,000 / 2,544	43,436 / 4,671 / 38,765	128,270 / 87,146 / 41,124	225,604 / 178,386 / 47,218	430,394 / 390,491 / 39,903	30,280 / 0,000 / 30,280	Областной бюджет-830,906 млн. руб., из них строительство водовода-660,694 млн. руб. (по согласованию). / Муниципальный бюджет-29,336 млн. руб. / Вне бюджетные средства- 0,286 млн. руб. (по согласованию).

Примечание:
1. Предлагается выступить заказчиком строительства водовода стоимостью 660,694 млн. руб. администрации Ростовской области
2. Проектно-изыскательские работы в 2010 году выполняются за счёт местного бюджета.
3. Проектно-изыскательские работы стоимостью до 100 тыс. руб. выполняются за счёт местного бюджета.

Ведущий специалист	Л.С Маслова