РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 402

25.05.2011											г.Зерноград

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной  и социальной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период  2011-2012 годов в Зерноградском городском поселении

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Администрации Зерноградского района от 6.05.2011г. № 358 "О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период  2011 – 2012 годов"  в Зерноградском городском поселении,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Заведующему сектором жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Зерноградского городского поселения Е.Н. Чепайкину:

1.1. По результатам  отопительного  периода подготовить мероприятия  по  проведению необходимых ремонтно-профилактических работ в  период  подготовки  к предстоящему осенне-зимнему периоду и представить на утверждение Главе Зерноградского городского поселения.

1.2. Организовать  в  срок  до 01.10.2011  проверку  технического  состояния  и  эксплуатационного режима  внутридомовых  систем  газоснабжения,  сбор  информации  о проведении  обследований  дымоходов  и  вентиляционных  каналов,  проведения  инструктажа  безопасной  эксплуатации  газового  оборудования.

1.3. Взять на контроль своевременную оплату расходов на подготовку жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры  к работе в осенне-зимний период, создание аварийного запаса материалов и сезонную заготовку топлива.

2. Создать штаб по подготовке  объектов ЖКХ и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012гг. в Зерноградском городском поселении и утвердить его состав согласно приложению 1.

3.  Заместителю начальника штаба  Е.Н. Чепайкину:

3.1. Ежемесячно, а с сентября 2011 года два раза в месяц,  проводить заседания штаба, на которых рассматривать ход подготовки к ОЗП 2011-2012гг., и информировать  Главу городского поселения  о ходе работ;

3.2.  Проверить готовность к работе в осенне-зимний период в Зерноградском городском поселении:

- объектов образования – до  16 августа 2011 года;

- объектов культуры, здравоохранения – до  01 сентября 2011 года;

- объектов жилищного фонда, отопительных котельных, систем электроснабжения и водоснабжения – до  25  сентября 2011 года.

4. Назначить заведующего сектором ЖКХ и благоустройства Администрации Зерноградского городского поселения Чепайкина Е.Н.  ответственным  по подготовке и сдаче оперативной отчетности  по форме 1-ЖКХ (зима).

5. Заведующему сектором ЖКХ и благоустройства администрации Зерноградского городского поселения  Е.Н. Чепайкину предоставлять в отдел координации работы отраслей ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта и связи Администрации Зерноградского района отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) в следующие сроки: к 27 мая; к 27 июня; к 27 июля; к 8,16 и 28 августа; с 10 сентября до начала отопительного сезона – еженедельно.

6. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.

Глава  Зерноградского  городского

поселения										         А.И. Платонов

Копия верна: Л.С. Маслова – ведущий специалист

Администрации Зерноградского городского поселения

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 25.05.2011г. № 402

Состав штаба                                                                                                                                 по подготовке к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов в Зерноградском городском поселении

| №\№ п/п | Ф.И.О. | Место работы, занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Синельников Петр Епифанович | Заместитель Главы Администрации Зерноградского городского поселения, начальник штаба; |
| 2 | Чепайкин Евгений Николаевич | Заведующий сектором ЖКХ и благоустройства Администрации Зерноградского городского поселения, заместитель начальника штаба (секретарь штаба); |
| 3 | Горшков Валерий Геннадьевич | Директор МУП Зерноградского городского поселения "Зерноградское ПП ЖКХ"; |
| 4 | Прищенко Андрей Евгеньевич | Государственный инспектор Ростехнадзора (по согласованию); |
| 5 | Фомин Сергей Алексеевич | Директор Зерноградского филиала ОАО "Донская Водная Компания" по согласованию); |
| 6 | Московченко Александр Васильевич | Начальник ЗРЭС ПО ЮЭС филиала ОАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго" по согласованию); |
| 7 | Гореленко Алексей Васильевич | Начальник ЗРЭС Ф ОАО "Донэнерго"-"АМЭС" по согласованию); |
| 8 | Роговой Сергей Анатольевич | Главный инженер филиала"Зерноградмежрайгаз" ОАО "Ростовоблгаз" по согласованию); |
| 9 | Авраменко Владимир Фёдорович | Начальник ПТО ОАО "Зерноградские тепловые сети" по согласованию); |
| 10 | Гуленков Владимир Николаевич | Директор МУП Зерноградского городского поселения "Чистый город". |

Ведущий специалист							Л.С. Маслова