РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗЕРНОГРАДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Зерноградское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕРНОГРАДСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.2013 № 596

г. Зерноград

Об утверждении плана мероприятий

по формированию комфортной среды обитания

и совершенствованию архитектурного облика

Зерноградского городского поселения

на 2013 – 2018 годы

На основании решения собрания депутатов Зерноградского городского поселения № 193 от 24.05.2012 «Об утверждении Правил благоустройства, наведения чистоты и санитарного порядка на территории Зерноградского городского поселения», согласно генеральному плану Зерноградского городского поселения, утвержденному решением Собрания депутатов Зерноградского городского поселения от 31.08.2012, руководствуясь Уставом муниципального образования «Зерноградское городское поселение», в целях благоустройства и планировки населенных пунктов на территории Зерноградского городского поселения, Администрация Зерноградского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по формированию комфортной среды обитания и совершенствованию архитектурного облика Зерноградского городского поселения на 2013 – 2018 годы, согласно Приложению к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста – архитектора Администрации Зерноградского городского поселения.

Глава Зерноградского

городского поселения					                                       А.И. Платонов

Верно:

Ведущий специалист Администрации

Зерноградского городского поселения                                            Л.С. Маслова

Приложение

к постановлению Администрации

Зерноградского городского поселения

от 17.06.2013 № 596

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование работ | Начало работ Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| - Разработка и утверждение проекта планировки территорий |  |  |
| 1.1 | Межевание и постановка на кадастровый учет планируемой границы г.Зернограда | I кв. – III кв. 2014 г. |
| 1.2 | Изменение разрешенного использования земельных участков | III – IV кв. 2014 г. |
| 1.3 | Разработка проекта планировки территорий для жилищного строительства и соответствующих линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур | IV кв. 2014 г. – IV кв. 2015 г. |
| 1.4 | Утверждение проекта планировки территорий для жилищного строительства и соответствующих линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур | IV кв. 2015 г. – I кв. 2016 г. |
| - Дорожное хозяйство |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт дороги по ул. им. Гайдара ПК 0+00 — ПК9+00 (на участке ПК5+70-ПК9+00) в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | II кв. 2014 г. |
| 2.2 | Капитальный ремонт дороги по ул. им. Остапенко ПК 0+00 ПК 4+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | II кв. 2014 г. |
| 2.3 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Степной от ПК 0+00 до ПК 3+80 в п. Кленовый Зерноградского района Ростовской области | III кв. 2014 г. |
| 2.4 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Кирова от ПК 0+00 до пер. Западный в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | III кв. 2014 г. |
| 2.5 | Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по пер. Зеленый от ул. Степной до ул. им. Кошевого в п. Кленовый Зерноградского района Ростовской области | III кв. 2014 г. |
| 2.6 | Реконструкция внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Заречная от ПК 0+00 до ПК 41+00 в х. Ракитный Зерноградского района Ростовской области | Разработка ПСД 2014 г. |
| 2.7 | Строительство внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Специалистов от ПК 0+00 до ПК 9+80 в п. Экспериментальный Зерноградского района Ростовской области | Разработка ПСД 2014 г. |
| 2.8 | Реконструкция внутригородской автомобильной дороги по ул. им. К. Маркса от ПК 0+00 до пер. Западный в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | II – III кв. 2015 г. |
| 2.9 | Реконструкция внутригородской автомобильной дороги по пер. им. Калинина от ПК 0+00 до ул. им. Ватутина в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | II – III кв. 2015 г. |
| - Уличное освещение |  |  |
| 3.1 | Строительство ЛЭП – 0,4 кВ сетей наружного освещения по ул. Садовой в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | III – IV кв. 2014 г. |
| 3.2 | Строительство ЛЭП – 0,4 кВ сетей наружного освещения по ул. Новой в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | III – IV кв. 2014 г. |
| 3.3 | Строительство ЛЭП – 0,4 кВ сетей наружного освещения по ул. Машиностроителей в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | III – IV кв. 2014 г. |
| - Благоустройство улиц |  |  |
| 4.1 | Ремонт тротуаров по ул. им. Чкалова в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | II – III кв. 2013 г. |
| 4.2 | Ремонт тротуаров по ул. им. Темякова в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | II – III кв. 2013 г. |