Приложение № 1

к постановлению Администрации Зерноградского городского поселения от 10.10.2014 г. № 885

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта тыс. руб. | Объем финансирования всего тыс. руб. | Финансирование из областного бюджета тыс. руб. | Финансирование из местного бюджета тыс. руб. | № и дата заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 22556,3 | 22556,3 | 21202,9 | 1353,4 | 61-1-5-0195-11 от28.03.2011 |
| 2 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3781,5 | 3781,5 | 3554,6 | 226,9 |  |
| 3 | Ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог и тротуаров местного значения в г. Зернограде Зерноградского района, Ростовской области в том числе: | 7070,4 | 7070,4 | - | 7070,4 |  |
|  | 3.1 Ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Комарова от ул. им. Самохвалова (ПК 0+00) до ул. Садовая (ПК 5+10) в г. Зернограде Зерноградского района, Ростовской области | 1391,2 | 1391,2 | - | 1391,2 | Р61-4-6-1-1528-13 |
|  | 3.2 Текущий ремонт тротуаров в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 1885,1 | 1885,1 | - | 1885,1 | 3-6-1-0319-14 |
|  | 3.2 Ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Мичурина от ул. Северная (ПК 0+00) до ул. Люлюшенко (ПК 2+28) в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 652,0 | 652,0 | - | 652,0 |  |
|  | 3.3 Текущий ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им.Шукшина от ж/д переезда до ПК 7+00 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 1681,6 | 1681,6 | - | 1681,6 | № 3-6-1-0372-14 |
|  | 3.4 Ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог в г. Зернограде Зерноградского района, | 1461,5 | 1461,5 |  | 1461,5 |  |
| 4 | Разработка проектной документации на реконструкцию внутригородской автомобильной дороги по пер. Абрикосовый от ул. 50-летия Победы до ПК 5+20 в г. Зернограде Зерноградского района, Ростовской области | 1514,0 | 1514,0 | 1423,1 | 90,9 |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. 50-летия Победы от ул. Самохвалова до ПК4+70 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 1120.0 | 1120.0 | - | 1120,0 |  |
| 6 | Строительный контроль | 250,0 | 250,0 | - | 250,0 |  |
| 7 | Приобретение материалов (щебень) | 800,0 | 800,0 | - | 800,0 |  |
| Всего в 2014году | 37093,2 | 37093,2 | 26180,6 | 10912,6 |  |

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта тыс. руб. | Объем финансирования всего тыс. руб. | Финансирование из областного бюджета тыс. руб. | Финансирование из местного бюджета тыс. руб. | № и дата заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| 1 | Дорожный фонд: в том числе |  |  |  | 5288,3 |  |
|  | 1.1 Реконструкция внутригородской автомобильной дороги по ул. К-Маркса от ПК 0+00 до пер. Западный в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  | 2148,2 |  | 2148,2 | 61-1-5-0778-12 от 07.12.2012 г. |
|  | 1.2 Реконструкция внутригородской автомобильной дороги по пер. Абрикосовый от ул. 50- летия Победы до ПК 5+20 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 8250,4 | 600,0 |  | 600,0 | 61-1-5-0457-14 от 03 октября 2014 г. |
|  | 1.3 Ремонт и содержание дорог и тротуаров на территории Зерноградского городского поселения | 2246,3 | 2246,3 |  | 2246,3 |  |
|  | 1.4 Разработка ПСД на строительство объекта: «Строительство внутригородских автомобильных дорог по ул. им. Котлярова, ул. Алтайская, ул. Северная, ул. 8 Марта, ул. Урожайная в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области |  | 293,8 |  | 293,8 |  |
| 2 | Дорожное хозяйство: в том числе |  |  |  | 4059,7 |  |
|  | 2.1 Составление заданий на проектирование. Проверка смет на достоверность. Строительный контроль. Выполнение технических расчётов. Изготовление технической документации. Выполнение функций специализированной организации в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 44-ФЗ. | 3259,7 | 3259,7 |  | 3259,7 |  |
|  | 2.2 Приобретение материалов (щебень) | 800,0 | 800,0 | - | 800,0 |  |
|  | Итого 2015 год |  |  |  | 9348,0 |  |

2016 год

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта тыс. руб. | Объем финансирования всего тыс. руб. | Финансирование из областного бюджета тыс. руб | Финансирование из местного бюджета тыс. руб. | № и дата заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| 1 | Дорожный фонд: в том числе |  |  |  | 7088,8 |  |
|  | 1.1 Капитальный ремонт дороги по пер. Калинина ПК 0+00 до ул. им. Ватутина в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 13531,3 | 811,9 | - | 811,9 | 61-1-5-0314-12 от 22.05.2012 |
|  | 1.2 Капитальный ремонт тротуара по ул. им. Ленина от ул. им. Колодина до ул. Мира в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 7473,4 | 448,4 | - | 448,4 | 61-1-5-0033-14 от 23 января 2014 г. |
|  | 1.3 Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по пер. Селекционный от ул. им. Колодина до ПК6+53 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 7580,9 | 454,9 | - | 454,9 | 61-1-5-0001-214 от 16 января 2014 г. |
|  | 1.4 Капитальный ремонт автомобильной дороги дороги по ул. Киевской от ПК 0+00 до ПК 3+40 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 2689,5 | 161,4 | - | 161,4 | 61-1-5-0866-13 от 28 октября 2013 г. |
|  | 1.5 Ремонт и содержание дорог и тротуаров на территории Зерноградского городского поселения | 5212,2 | 5212,2 | - | 5212,2 |  |
| 2 | Дорожное хозяйство: в том числе |  |  |  | 634,3 |  |
|  | 2.1 Составление заданий на проектирование. Проверка смет на достоверность. Строительный контроль. Выполнение технических расчётов. Изготовление технической документации. Выполнение функций специализированной организации в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 44-ФЗ. | 234,3 | 234,3 |  | 234,3 |  |
| 7 | Приобретение материалов (щебень) | 400,0 | 400,0 | - | 400,0 |  |
|  | Всего в 2016 году |  |  |  | 7723,1 |  |

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта тыс. руб. | Объем финансирования всего тыс. руб. | Финансирование из областного бюджета тыс. руб | Финансирование из местного бюджета тыс. руб. | № и дата заключения экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  |
| 1 | Дорожный фонд: в том числе |  |  |  | 7393,6 |  |
|  | 1.1,Капитальный ремонт дороги по ул. им. Гайдара ПК 0+00- ПК9+00 (на участке ПК5+70-ПК9+00) в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1448,0 | 86,9 | - | 86,9 | 61-1-3-1257-08 от 28.03.2008 г. |
|  | 1.2 Капитальный ремонт дороги по ул. им. Остапенко ПК 0+00 до ПК 4+00 в г. Зерноград Зерноградского района Ростовской области | 1498,4 | 89,9 | - | 89,9 | 61-1-3-4099-08 от 28.03.2008 г. |
|  | 1.3 Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. Степной от ПК 0+00 до ПК 3+80 в п. Кленовый Зерноградского района Ростовской области | 6859,6 | 411,6 | - | 411,6 | 61-1-5-0553-12 от 19.09.2012 г. |
|  | 1.4 Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Кирова от ПК 0+00 до пер. Западный в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 9749,0 | 585,0 | - | 585,0 | 3-6-1-0181-12 от 11.10.2012 г. |
|  | 1.5 Капитальный ремонт внутригородской автомобилной дороги по пер. Зеленой от ул. Степной до ул. Кошевого в пос. Кленовый Зерноградского района Ростовской области | 2411,5 | 144,7 | - | 144,7 | 61-1-3-0251-13 от 22.02.2013 г. |
|  | 1.6 Капитальный ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. 50-летия Победы от ул. им. Самохвалова до ПК 4+70 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области | 7021,2 | 421,3 | - | 421,3 | 61-1-5-0458-14 от 03 октября 2014 г. |
|  | Р1.7 Ремонт дорог и тротуаров на территории Зерноградского городского поселения | 5654,2 | 5654,2 |  | 5654,2 |  |
| 2 | Дорожное хозяйство: в том числе |  |  |  | 330,0 |  |
|  | С2.1 Составление заданий на проектирование. Проверка смет на достоверность. Строительный контроль. Выполнение технических расчётов. Изготовление технической документации. Выполнение функций специализированной организации в соответствии со ст. 40 Федерального закона № 44-ФЗ. | 330,0 | 330,0 | - | 330,0 |  |
|  | 2.2 Приобретение материалов (щебень) | - | - | - | - |  |
|  | Итого 2017 год |  |  |  | 7723,6 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации Зерноградского

городского поселения от 10.10.2014 г. № 885

    - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕРНОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  НА  2014 -2017годы

| № | Наименование | Планируемый объем финансирования, тыс.руб |  | Параметры эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах населенных пунктов поселения: | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Решение задач оценки состояния ОДД, выявления узких мест, разработка проектов ОДД |
| 2 | Обеспечение уличного освещения | 8652,3 | 9824,7 | 10000,0 | 10100,0 | Освещение улиц в ночное время |
| 3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения, закупка материалов, изготовление проектно-сметной документации на строительство и ремонт СНО. | 1100,0 | 1100,0 | 1200,0 | 1300,0 | Поддержание в исправном состоянии сетей уличного освещения. |
| 4 | Содержание и ремонт светофорных объектов (капитальный ремонт - на перекрестке ул.Специалистов – ул.им.Чкалова) | 200,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Повышение БДД |
| 5 | Обустройство площадок и павильонов для посадки и высадки пассажиров | 160,0 | 300,0 | 300,0 | 410,0 | Повышение безопасности школьников и пассажиров |
| 6 | Содержание текущий ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки — закупка, установка) | 400,0 | 560,0 | 700,0 | 800,0 | Повышение БДД за счет улучшения качества дорожного полотна |
| 7 | Реконструкция светофорных объектов |  |  | 410,0 |  | Повышение БДД |
|  | ИТОГО: | 10512,3 | 12134,7 | 12960,0 | 12960,0 |  |