УТВЕРЖДАЮ: Приложение к постановлению
Глава Зерноградского городского поселения Администрации Зерноградского
_____________ А.И.Платонов городского поселения

«18»марта 2015 г. от 18.03.2015 № 230

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Зерноградского городского поселения «Развитие транспортной системы Зерноградского городского поселения»
 отчетный период 12 мес. 2014 года
№ п/п	Наименование / основного мероприятия, / контрольного события программы	Ответственный исполнитель	Результат / реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия,наступления контрольногособытия	Расходы бюджета Зерноградского городского поселения Зерноградского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, / тыс. руб.
						предусмотрено / муниципальной программой	факт на отчетную дату
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подпрограмма 1: «Развитие сети автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования «Зерноградское городское поселение»
1.1.	Фи	Администрация Зерноградского городского поселения	.Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира в г. Зернограде / Зерноградского района Ростовской области	01.01.2014	31.12.2014	21917,4	15034,7	21917,4
1.2	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения	01.01.2014	31.12.2014	3781,5	3322,5	3781,5
1.3	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Комарова от ул. им. Самохвалова (ПК 0+00) до ул. Садовая (ПК 5+20) в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области	01.01.2014	31.12.2014	1391,2	1391,2	1391,2
1.4	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Текущий ремонт тротуаров в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области	01.01.2014	31.12.2014	1888	1888	1888
1.5	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Мичурина от ул. Северная (ПК 0+00) до ул. им. Люлюшенко (ПК 2+28) в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области	01.01.2014	31.12.2014	652,0	652	652.0
1.6	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Текущий ремонт внутригородской автомобильной дороги по ул. им. Шукшина от ж/д переезда до ПК 7+00 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области	01.01.2014	31.12..2014	1681,6	1681,6	1681,6
1.7	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Ремонт и содержание внутригородских автомобильных дорог в г. Зернограде Зерноградского района	01.01.2014	31.12..2014	2510,2	2459,1	2510,2
1,8	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию внутригородской автомобильной дороги по ул. Абрикосовой от ул. 50- летия Победы до ПК 5+20 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области	01.01.2014	31.12.2014	1200	1200	1200,0
1.9	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Разработка проектно - сметной документации на реконструкцию внутригородской автомобильной дороги по ул. 50- летия Победы от ул. им. Самохвалова до ПК 4+70 в г. Зернограде Зерноградского района Ростовской области	01.01.2014	31.12.2014	1178,9	1178,9	1178,9
1.10	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Строительный контроль	01.01.2014	31.12.2014	263,1	263,1	263,1
1.11	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Приобретение материалов (щебня)	01.01.2014	31.12.2014	799.,5	799	799,5
	Всего по подпрограмме:					37263,4	29870,1	37263,4
2.	Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в Зерноградском городском поселении»
2.1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	АдминистрацияЗерноградского городского поселения	Разработка и утверждение проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах населенных пупктов поселения	01.01.2014	31.12.2014	-	-	-
2.2.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Обеспечение уличного освещения	01.01.2014	31.12.14	7531,3	7531	7531,3
2.3.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Техническое обслуживание и текущий ремонт уличного освещения , закупка материалов, изготовление проектно-сметной документации на строительство и ремонт СНО	01.01.2014	31.12.14	1371,2	1371,2	1371,2
2.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Содержание и ремонт светофорных объектов	01.01.2014	31.12.2014	215,4	215,3	215,4
2.5	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Администрация Зерноградского городского поселения	Обустройство площадок и павильонов для посадки и высадки пассажиров	01.01.2014	31.12.14	184,5	184,3	184,5
2.6		Администрация Зерноградского городского поселения	Содержание, текущий ремонт и замена технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки - закупка, установка)	01.01.2014	31.12.14	115	115	115
	Всего по подпрограмме:					9417,4	9416,8	9417,4
	ИТОГО по программе:					46680,8	39286,9	46680,8

Ведущий специалист Е.В. Сердюк