Приложение 2
к постановлению от
11.02.2016 г. №133

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации поручений комиссии по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Ростовской области на территории Зерноградского городского поселения

№п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители

1	2	3	4	5

1	Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» по решению проблем в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Зернограда и населённых пунктов поселения.	Повышение надежности и эффективности эксплуатации соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.	15.12.2016 г.	Администрация Зерноградского городского поселения
2	Рекомендовать предприятию, эксплуатирующего централизованные системы холодного водоснабжения, разработать программу производственного лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды.	улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.	01.06.2016 г.	Администрация Зерноградского городского поселения
3	Разработанные программы производственного лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды предоставить на согласование в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области	улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.	01.06.2016 г.	Ресурсоснабжающие организации
4	Провести инвентаризацию действующих и недействующих скважин. Определить возможности (дебит) действующих. По результатам обследования планировать работы по его повышению.	Улучшение санитарной обстановки. Улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.	01.06.2016 г.	Администрация Зерноградского городского поселения
5	Выполнить тампонирование недействующих скважин, представляющих опасность загрязнения водоносных горизонтов.	Улучшение санитарной обстановки.	15.12.2016 г.	Администрация Зерноградского городского поселения
6	Принять меры по поиску источников загрязнения как поверхностных, так и подземных источников водоснабжения во 2-3 поясах зон санитарной охраны и прекращению их вредного воздействия	Улучшение санитарной обстановки.	15.12.2016 г.	Администрация Зерноградского городского поселения
7	Соблюдение технологии очистки и обеззараживания питьевых и сточных вод, внедрение современных технологий, эффективных реагентов по очистке и обеззараживанию питьевых и сточных вод.	Повышение безопасности и качества жизни населения.	15.12.2016г.	Ресурсоснабжающие организации, / Администрация Зерноградского городского поселения
8	Взять на контроль вопросы реконструкции и капитального ремонта очистных сооружений водопровод и канализации, водопроводов сетей г. Зернограда и поселков на территории Зерноградского городского поселения.	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	15.12.2016 г.	Ресурсоснабжающие организаци
9	Проведение производственного лабораторного контроля качества и безопасности питьевой воды, воды источников централизованного водоснабжения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.	Повышение безопасности и качества жизни населения.	Постоянно	Ресурсоснабжающие организации
10	Обеспечение бесперебойной подачи населению водоснабжением	Повышение безопасности и качества жизни населения.	Постоянно	Ресурсоснабжающие организации
11	Своевременное устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях и проведение профилактических мероприятий (чистка, промывка, дезинфекция) после их устранения	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	Постоянно	Ресурсоснабжающие организации
12	Приведение территорий 1-х поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения в надлежащее состояние, выполнение их благоустройства и планировки, своевременная очистка от сорной растительности	Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	15.12.2016г.	Ресурсоснабжающие организации
13	Применение хлораторных на очистных сооружениях в соответствие с требованиями нормативно-технической документации или перевод на альтернативный метод обеззараживания очистных сооружений водопроводов в соответствии с требованиями нормативно - технической документации	Повышение безопасности и качества жизни населения.	15.12.2016г.	Ресурсоснабжающие организации

Ведущий специалист	В.Ю. Семенова